Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2014 г. N 1140

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2013 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2013 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В.В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Н.Н.БОЛТЕНКО

- Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 25.06.2014 N 1140

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2013 ГОДУ

| N п. | N наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ N 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ N 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города Новосибирска (далее - бюджет города) | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования работы не производились. Работы по строительству пристройки необходимо осуществлять одновременно с выполнением капитального ремонта существующего здания школы, подготовлено техническое задание на строительство пристройки и реконструкцию существующего здания. Работы по подготовке проектно-сметной документации будут запланированы на 2014 год, начало работ по строительству пристройки и капитальному ремонту планируется осуществить в 2015 году |
| 2. | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 4600,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту улиц: Воронежской, Рылеева, Коломенской |
|  |  |  |  | 5219,0 |  | 2013 |  |  |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 02-0015 | Установить детскую площадку по ул. Трикотажной, 61 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке отдельных элементов детского городка |
| 4. | 02-0016 | Установить детскую площадку по ул. Учительской, 8 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы на существующей площадке | 300,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 99,7 тыс. рублей (бюджет города) по установке отдельных элементов детского городка |
| 5. | 02-0024 | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4, - ул. Новая Заря, 1а, - ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 6500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы за счет средств ОАО "НГТЭ" по аварийному ремонту теплотрассы по ул. Республиканской, 4, - ул. Новая Заря, 1а, - ул. Лазарева, 26 - 34а |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 03-0005 | Провести благоустройство прилегающей территории дома по ул. Есенина, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 895,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 855,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 7. | 03-0006 | Выполнить благоустройство и асфальтовое покрытие придомовой территории у дома по ул. Есенина, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 873,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 914,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 8. | 03-0009 | Произвести ремонт внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Адриена Лежена, 28/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2244,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 756,5 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
| 9. | 03-0010 | Установить и оборудовать детскую игровую площадку по ул. Адриена Лежена, 29/1 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке отдельных элементов детского городка |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 04-0005 | Установить спортивную площадку на территории МБДОУ "Детский сад N 32" (ул. Кошурникова, 29/2) | Установка спортивной площадки | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 11. | 04-0012 | Восстановить внутриквартальный проезд между домами по ул. Фрунзе, 63, и ул. Фрунзе, 67 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 732,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 12. | 04-0026 | Заасфальтировать внутриквартальный проезд у дома по ул. Промышленной, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 880,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 149,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 13. | 04-0027 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Индустриальной, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 638,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1400,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 14. | 04-0028 | Оборудовать спортивную площадку на территории МБОУ Новосибирского аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка | Оборудование площадки | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 15. | 04-0033 | Установить детскую площадку на территории детского сада N 123 по ул. Шекспира, 10а | Установка детской площадки | 160,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 160,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 16. | 04-0035 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Индустриальной, 13 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке отдельных элементов детского городка |
| 17. | 04-0040 | Решить вопрос замены ввода в здание трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения по ул. Промышленной, 2 | Выполнение работ по замене трубопроводов | 30,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполнены УК "Дзержинец" за счет средств собственников жилых помещений |
|  |  |  |  | 30,0 |  | 2014 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 <*> |  |  |
| 18. | 46 | Осуществить ремонт здания МБОУ "Специальная (коррекционная) школа VIII вида N 53", в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Капитальный ремонт здания | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Похил Юрий Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 05-0002 | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шамшурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 57310,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 3400,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Советской |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 20. | 05-0003 | Организовать и заасфальтировать проход к автовокзалу мимо торгового центра "Перекресток" (от ул. Фабричной) | Рассмотрение технической возможности асфальтирования прохода, асфальтирование прохода при наличии возможности | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) по устройству водоотвода. Выполнение работ по организации и асфальтированию прохода будет запланировано на 2014 год |
| 21. | 05-0004 | Выполнить озеленение газонов вдоль домов по Вокзальной магистрали кустарниками | Разработка концепции озеленения Вокзальной магистрали и проведение озеленения газонов | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 38,8 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Вокзальная магистраль, 5, по озеленению, сносу аварийных деревьев и обрезке с поднятием штамба, по другим адресам вдоль Вокзальной магистрали посадка кустарников и деревьев не возможна. Рассмотрение возможности выполнения других вариантов озеленения будет запланировано на 2014 год |
| 22. | 05-0007 | Организовать спортивную хоккейную площадку по ул. Фабричной, 6 | Реконструкция под многофункциональную площадку имеющейся коробки клуба "Чайка" по ул. Фабричной, 2 | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1502,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году произведен ремонт раздевалок на сумму 518,7 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 516,3 |  | 2013 |  |  |
| 23. | 05-0010 | Помочь с проектом застекления балкона МБДОУ "Детский сад N 164" | Застекление балкона | 20,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 24. | 05-0011 | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ N 3 |  | 33000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) по подготовке проектно-сметной документации |
|  |  |  | Подготовка проекта | 3000,0 |  | 2013 |  |  |
| - Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 06-0010 | Установить защитные ограждения газонов дома по ул. 1905 года, 28, с целью предотвращения порчи зеленых насаждений автомобилями | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 46,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 26. | 06-0015 | Решить проблему парковки на ул. Саратовской для машин, приезжающих в НУЗ "Дорожная клиническая больница" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств вдоль частного сектора по ул. Саратовской |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2013 |  |  |
| 27. | 06-0016 | Отремонтировать проезжую часть Самарского переулка | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 460,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 07-0002 | Выполнить благоустройство детской площадки и парковки для автомобилей жителей дома по ул. Дуси Ковальчук, 272, с ограждением пешеходной дорожки | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3580,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы на сумму 126,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке детского городка по ул. Дуси Ковальчук, 272/3, на смежной придомовой территории с ул. Дуси Ковальчук, 272. Устранение трещин на дорожном покрытии и частичная замена поребриков будет выполнена подрядчиком ООО "Союздорстрой" в 2014 году в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 1813,6 |  | 2013 |  |  |
| 29. | 07-0014 | Выполнить устройство спортивной площадки по ул. Кропоткина, 118/6 | Дополнение существующей детской площадки спортивными элементами | 200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 255,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 30. | 07-0016 | Выполнить устройство пешеходной зоны на придомовой территории по ул. Кропоткина, 119/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1950,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1664,2 тыс. рублей (бюджет города) по устройству пешеходной дорожки и проезда от ул. Кропоткина, 119/1, до Красного проспекта, 102/3 |
| 31. | 07-0029 | Перенести детскую площадку по ул. Линейной, 49, расположенную на теплотрассе, оборудовать ее горкой, машиной и другими малыми формами | Рассмотрение вопроса о возможности переноса существующей площадки и дополнения ее элементами | 350,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 243,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 32. | 07-0030 | Установить в детском городке по ул. Линейной, 122, горки и качели | Дополнение существующей площадки элементами | 150,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 253,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 33. | 07-0037 | Выполнить ремонт электропроводки и замену освещения в холле 1 этажа здания МБОУ СОШ N 13 по ул. Кропоткина, 110 | Проведение обследования системы внутреннего электроснабжения здания | 120,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 330,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 34. | 07-0038 | Выполнить работы по замене ограждения, благоустройству территории, ремонту дороги, замене и оформлению сцены и окон в актовом зале МБОУ СОШ N 74 (ул. Кропоткина, 119) | Благоустройство территории, замена оконных блоков и оформление сцены | 9850,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 9850,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 750,0 тыс. рублей, завершены работы по устройству ограждения |
|  |  |  |  | 850,0 |  | 2013 |  |  |
| 35. | 07-0046 | Приобрести интерактивную доску для МБДОУ "Детский сад N 59" | Приобретение интерактивной доски | 97,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена интерактивная доска на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 36. | 4 | Подростковый клуб "Комета" МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи "Содружество": ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Расширение площадей подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала по ул. Кропоткина, 119 | 103168,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 114465,0 тыс. рублей (бюджет города) по строительству нового трехэтажного помещения с цокольным этажом по адресу: ул. Кропоткина, 119, общей площадью 3500 кв. м, в том числе в 2013 году выполнены отделочные работы, устройство фасадов, работы по наружным сетям и благоустройству на сумму 81440,0 тыс. рублей, объект введен в эксплуатацию |
|  |  |  |  | 70143,0 |  | 2013 |  |  |
| - Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 08-0021 | Отремонтировать дорогу вдоль дома по Красному проспекту, 81 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 393,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 38. | 08-0022 | Оснастить малыми формами детскую площадку у дома по Красному проспекту, 81 | Установка отдельных элементов | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 175,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 39. | (60*) | Ремонт фасада школы N 55 (в настоящее время МБОУ "Гимназия N 9") | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т.ч. ремонт фасадов | 127000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 56515,0 тыс. рублей (бюджет города). Начаты в сентябре 2013 года работы по реконструкции здания, завершение работ и сдача в эксплуатацию планируется в августе 2014 года |
|  |  |  |  | 113000,0 |  | 2013 |  |  |
| - Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 10-0005 | Установить детскую площадку между домами по ул. Кубовой, 107 и 107/1 | Установка детской площадки | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлена детская площадка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 41. | 10-0007 | Выполнить ремонт дороги от МБОУ СОШ N 51 до дома по ул. Кубовой, 112 | 1. Ремонт внутриквартального проезда от дома по ул. Кубовой, 104, до домов по ул. Кубовой, 112, 112/1. 2. Ремонт дороги от дома N 89 по ул. Кубовой до пересечения с ул. Кубовой, от дома N 103 по ул. Кубовой до пересечения с ул. Кубовой | 9650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3417,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда и ремонту дороги |
|  |  |  |  | 9550,0 |  | 2013 |  |  |
| 42. | 10-0009 | Выполнить ремонт помещения клуба "Ритм" структурного подразделения МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи "Содружество" | Ремонт помещения клуба "Ритм" | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4347,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 43. | 10-0013 | Оборудовать детскую площадку во дворе дома по ул. Каунасской, 5/2 | Установка отдельных элементов или комплекса | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке игрового и спортивного комплекса и отдельных элементов детского городка |
| 44. | 10-0020 | Выполнить ремонт осветительной системы хоккейной коробки по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт осветительной системы хоккейной коробки | 300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту осветительной системы на общую сумму 367,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 344,9 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 276,0 |  | 2013 |  |  |
| 45. | 10-0027 | Построить хоккейную коробку на территории микрорайона "Городской Аэропорт" | Восстановление спортивной площадки на территории микрорайона "Городской Аэропорт" | 1500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 137,0 тыс. рублей (бюджет города) по текущему ремонту существующей спортивной площадки (замена ограждений, установка сетки-рабицы, замена баскетбольных щитов, покраска бортов), определен и закреплен за МАУ "Стадион" земельный участок по ул. Аэропорт, 53, для размещения спортивной площадки, подготовлен эскизный проект |
| 46. | 10-0028 | Установить детскую площадку во дворах домов по ул. Кубовой, 110, и ул. Кубовой, 111 | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 400 тыс. рублей (бюджет города) по установке игрового и баскетбольного комплекса и отдельных элементов детского городка |
| 47. | 10-0033 | Построить детскую площадку во дворе дома по адресу: территория Горбольницы, 1, или N 2, или N 3 | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке игрового комплекса и отдельных элементов детского городка |
| 48. | 10-0034 | Сделать ремонт в общежитии по адресу: территория Горбольницы, 3 | Ремонт общежития | 2795,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6245,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 4311,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 861,1 |  | 2013 |  |  |
| 49. | 10-0040 | Произвести ремонт общежития по ул. Дуси Ковальчук, 181 (в первую очередь фасада и кровли) | Ремонт общежития | 13545,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 15232,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 2359,2 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 671,7 |  | 2013 |  |  |
| 50. | 10-0041 | Отремонтировать детскую площадку у дома по ул. 1-й Жилпоселок, 22 | Ремонт детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 249,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 51. | 10-0045 | Провести освещение на жилмассиве "Лебедевский" | Устройство системы внутриквартального освещения жилых домов | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) по устройству освещения пешеходного тротуара между частным сектором и домом по ул. Лебедевского, 2, и освещения пешеходного тротуара от остановки "Ляпидевского" до дома 2/2 по ул. Лебедевского |
| 52. | 10-0046 | Отремонтировать дорогу частного сектора от жилмассива "Лебедевский" к ул. 1-й Шевцовой | Ремонт дороги | 400,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту улиц Катунской, 1-й Шевцовой |
| 53. | 10-0047 | Выполнить ремонт дороги от ул. Дуси Ковальчук к дому на территории Горбольницы | Ремонт дороги | 5500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен. Мероприятия по реализации наказа будут запланированы после завершения строительства многоэтажных жилых домов в 2014 - 2015 годах, в рамках технических условий, выданных застройщику территории |
| 54. | 10-0048 | Сделать освещение по ул. 1-й Жилпоселок | Устройство освещения | 400,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 55. | 10-0053 | Завершить ремонт в помещении муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и развития Заельцовского района" | Завершение ремонта музея | 16000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 10550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 8000,0 |  | 2014 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 8000,0 |  | 2015 <*> |  |  |
| 56. | 10-0054 | Организовать парковочные карманы для автомобилей на жилмассиве "Лебедевский" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1182,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2266,5 тыс. рублей (бюджет города) по устройству парковок по ул. Лебедевского, 2, 3 |
| - Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 11-0001 | Выполнить по подготовленному проекту комплексный ремонт и реконструкцию бассейна и душевых кабин МБДОУ "Детский сад N 473" | Комплексный ремонт бассейна | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1295,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 58. | 11-0007 | Выполнить ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализования МБОУ СОШ N 122 | Ремонт системы отопления и канализационной системы | 900,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 651,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 59. | 11-0013 | Произвести ремонт аварийных участков кровли МБОУ СОШ N 26 | Частичный ремонт аварийных участков кровли | 1800,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 508,7 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 508,7 |  | 2013 |  |  |
| 60. | 11-0020 | Произвести ремонт проезда между рынком и домом по ул. Олеко Дундича, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 315,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Проведены работы на общую сумму 12,0 тыс. рублей (бюджет города), в 2013 году произведены работы за счет привлеченных средств по ремонту участка проезда между рынком и многоквартирным домом по ул. Авиастроителей, 1 |
|  |  |  |  | 303,0 |  | 2013 |  |  |
| 61. | 11-0021 | Произвести ремонт тротуара от ул. 25 лет Октября, 18, до ул. Менделеева | Благоустройство внутриквартальных территорий | 54,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара, сумма учтена в наказе N 11-0034 |
| 62. | 11-0031 | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221 - 323, ул. Славянской, 1 - 53, ул. Свободы, 313 - 413, ул. Осоавиахима, N 41 - 138, ул. МОПРа, 57 - 73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог | 44148,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 5614,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Кавалерийской, ул. Свободы |
|  |  |  |  | 8500,0 |  | 2014 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 35648,0 |  | 2015 <*> |  |  |
| 63. | 11-0034 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории дома N 18 по ул. 25 лет Октября | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1280,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 860,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | 12-0002 | Отремонтировать системы отопления в первом и втором корпусах МБДОУ "Детский сад N 8" | Ремонт системы отопления | 400,0 в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 440,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 300,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 260,0 |  | 2013 |  |  |
| 65. | 12-0010 | Провести капитальный ремонт детских туалетных комнат МБДОУ "Детский сад N 325" | Капитальный ремонт детских туалетных комнат | 400,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 275,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 66. | 12-0011 | Провести ремонт систем отопления и водоснабжения МБДОУ "Детский сад N 325" | Ремонт систем отопления и водоснабжения | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 247,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 67. | 12-0014 | Провести ремонт буфета МБОУ СОШ N 23 | Ремонт буфета на 120 посадочных мест | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В 2013 году начата реконструкция здания школы и строительство пристройки. Работы по ремонту буфета будут выполнены в ходе реконструкции здания. Завершение работ и сдача в эксплуатацию планируется в 2014 году. Сумма затрат учтена в наказе N 12-0053 |
| 68. | 12-0017 | Произвести ремонт санузлов МБОУ СОШ N 30 | Ремонт санузлов | 600,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 511,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 69. | 12-0020 | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ N 143 | Ремонт санузлов | 650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 670,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 320,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2013 |  |  |
| 70. | 12-0022 | Произвести ремонт отопительной системы МБОУ СОШ N 158 | Ремонт системы отопления | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71. | 12-0036 | Убрать растяжки трамвайных и троллейбусных линий с домов N 22, 26 по ул. Богдана Хмельницкого и перенести их на независимые опоры | Реконструкция контактной сети общественного электротранспорта по ул. Богдана Хмельницкого | 700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1153, 9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году установлены новые опоры контактной сети, выполнены работы по переносу тросовых поперечин со стен здания на установленные опоры |
|  |  |  |  | 700,0 |  | 2013 |  |  |
| 72. | 12-0038 | Произвести ремонт межквартальной объездной дороги от домов N 1 - 39 по ул. Танковой | Текущий ремонт дороги | 200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на сумму 72,4 тыс. рублей (бюджет города) по текущему (ямочному) ремонту 91,3 кв. м дороги по ул. Танковой. На территории, прилегающей к ул. Танковая ведется строительство торгового центра "Европейский" (застройщик ООО "МИГ-1") и многоквартирных жилых домов (застройщик ЗАО "Строитель"). Выполнение ремонта объездной дороги по ул. Танковой будет выполнено после окончания строительства в 2015 году |
|  |  |  |  | 137,0 |  | 2013 |  |  |
| 73. | 12-0042 | Произвести комплексное благоустройство сквера между домами N 24, 26 по ул. Народной | Благоустройство сквера между домами N 24, 26 по ул. Народной | 5500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2094,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 778,1 тыс. рублей выполнено мощение сквера плиткой, обустройство газона, высажены цветы, приобретены малые формы (урны, скамьи) |
|  |  |  |  | 4184,0 |  | 2013 |  |  |
| 74. | 12-0044 | Реконструировать остановку общественного транспорта "Учительская": удлинить остановочный карман | Реконструкция остановки общественного транспорта "Учительская" | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
| 75. | 12-0046 | Восстановить ливневую канализацию и асфальтовое покрытие между домами N 8/1 и 12/2 и домами N 12/1 и 14/1 по ул. Народной | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством водоотвода | 5100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 7137,1 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту придомовых территорий по ул. Народной, 8/1, 12/1, 14/1, с выполнением поверхностных уклонов для водоотведения, в том числе произведен ремонт асфальтового покрытия между указанными домами. Приведена в рабочее состояние ливневая канализация вдоль домов N 12/1 и 14/1, построен дождеприемный колодец с торца дома N 12/1, и установлены люки на смотровые колодцы. Дома по адресу ул. Народная, 12/2, не существует |
| 76. | 12-0047 | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от магазина "Мини-маркет" до дома N 17 с ответвлениями к домам N 15, 19, 21 по ул. Танковой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 77. | 12-0048 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1, 13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 52934,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года Произведены работы на сумму 8001,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Б. Хмельницкого, 8, 8/1, 13, 15, 17, 29, 29/1, 29/2, 31, 33, 62 |
|  |  |  |  | 24447,4 |  | 2013 |  |  |
| 78. | 12-0049 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 6609,5 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Народной, 1, 1/1, 8, 61/1 |
|  |  |  |  | 7611,2 |  | 2013 |  |  |
| 79. | 12-0050 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Краснодонский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 19428,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 4883,9 тыс. рублей (бюджет города) по адресам: 2-й Краснодонский пер., 7, 7/1, ул. А. Невского, 32, 34, 36 |
|  |  |  |  | 2733,8 |  | 2013 |  |  |
| 80. | 12-0051 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 11387,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1488,2 тыс. рублей (бюджет города) по адресу: ул. Новая Заря, 40, ул. Театральная, 37 |
|  |  |  |  | 3527,0 |  | 2013 |  |  |
| 81. | 12-0053 | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ N 23 | Выборочный капитальный ремонт (замена полов) | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на сумму 115000,0 тыс. рублей (бюджет города), в 2013 году начата реконструкция здания и строительство пристройки. Сдача в эксплуатацию планируется в 2014 году |
| - Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | 13-0003 | Выполнить ремонт пола в коридорах МБОУ СОШ N 173 | Ремонт пола в коридорах (608 кв. м) | 800,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 849,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 349,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2013 |  |  |
| 83. | 13-0008 | Выполнить частичный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад N 72" | Частичный ремонт фасада здания | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 779,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 84. | 13-0010 | Провести ремонт кровли МБДОУ "Детский сад N 510" | Ремонт кровли | 2700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3177,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1886,5 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1408,6 |  | 2013 |  |  |
| 85. | 13-0019 | Провести капитальный ремонт дороги ул. Фадеева - спуска к общежитию по ул. Сухановской, 6 | Капитальный ремонт дороги | 3360,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4290,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Фадеева от ул. Игарской до ул. Гребенщикова, ремонту ул. Сухановской на участке от ул. Фадеева в направлении к общежитию по адресу: ул. Сухановская, 6, с устройством тротуара вдоль средней общеобразовательной школы N 103 |
| 86. | 13-0021 | Выполнить ремонт пешеходной дорожки по ул. Столетова, 20/2 (выход на дамбу) | Текущий ремонт существующей пешеходной дорожки (75 кв. м) | 50,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 54,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 87. | 13-0022 | Выполнить капитальный ремонт кровли и актового зала в МБУ ДОД "Молодежный подростковый центр "Досуг" по ул. Фадеева, 24/1 | Капитальный ремонт кровли и актового зала | 3000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1365,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 975,7 тыс. рублей выполнен ремонт актового зала |
|  |  |  |  | 2610,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 88. | 13-0024 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Столетова, 17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7514,8, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6824,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1180,6 тыс. рублей по ул. Макаренко, 23 |
|  |  |  |  | 3744,0 |  | 2013 |  |  |
| 89. | 13-0026 | Выполнить благоустройство дворов по ул. Рассветной, 2/3, ул. Красных Зорь, 1, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10317,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 7 412,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 90. | 13-0030 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новочеркасской, 2а, ул. Фадеева, 22, 85, 91, ул. Игарской, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 14932,6, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5733,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1410,9 тыс. рублей по ул. Новочеркасской, 2а, ул. Фадеева, 22 |
|  |  |  |  | 10610,2 |  | 2013 |  |  |
| 91. | 13-0031 | Выполнить ремонт улиц частного сектора: ул. Оптической, ул. Тагильской, ул. Саянской | Благоустройство улиц частного сектора | 2325,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Выполнены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Оптической |
| 92. | 333 | Построить на Северном поселке: микрорынок; торговый центр - супермаркет; киоск "Союзпечать" на остановке общественного транспорта "Игарская" | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | - | - | 2011 - 2015 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Арендатором выполнены строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию рынка запланирован во 2 кв. 2014 года |
| 93. | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2, до ул. Макаренко, 33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5, до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2, - вдоль ул. Столетова, 23, - на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. "Магазин" (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского - сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева - Университет, ул. Фадеева - МОУ СОШ N 103, ул. Фадеева - маг. "Маяк" |  | 22510,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 26476,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 4876,7 тыс. рублей по ремонту дворовой территории по ул. Макаренко, 33, по ремонту ул. Сухановской на участке от ул. Фадеева в направлении к общежитию по адресу: ул. Сухановская, 6, с устройством тротуара вдоль средней общеобразовательной школы N 103; по обустройству тротуара по ул. Курчатова, с дамбы до ост. "Магазин" |
|  |  |  | 2. Строительство дамбы до ост. "Магазин". 3. Ремонт дороги от ул. Фадеева до спуска к общежитию по ул. Сухановской, 6, в том числе участка дороги ул. Фадеева - МОУ СОШ N 103 | 3760,0 |  | 2013 |  |  |
| 94. | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Бюджет города | 2012 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Дом N 15 по ул. Столетова признан аварийным и подлежащим сносу, находится в стадии расселения. Дома N 6 и N 8 по ул. Игарской признаны аварийными и подлежащими сносу. Дома будут расселены в срок до 31.12.2015. Дом N 81 по ул. Богдана Хмельницкого не является собственностью города Новосибирска. Мэрия города Новосибирска не имеет законных оснований для распоряжения данным недвижимым имуществом (расселение, снос и т.д.). Жилые дома NN 75, 77, 79, 83, 85, 87 по ул. Богдана Хмельницкого, NN 9, 11, 13, 17 по ул. Столетова к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены |
| 95. | 348 | МБДОУ "Детский сад N 388" по ул. Объединения, 72/2, приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | Ремонт детских площадок и веранд | 810,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1076,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 376,0 тыс. рублей установлено 3 теневых навеса |
|  |  |  |  | 110,0 |  | 2013 |  |  |
| - Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | 14-0001 | Выполнить строительство 2-х новых детских садов на территории микрорайона "Родники" | Строительство 2-х новых детских садов | 400000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 198261,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на 53511,3 тыс. рублей завершено строительство детского сада по ул. Свечникова, 2/1, на 110 мест, на 13750,0 тыс. рублей выкуплен детский сад по ул. Гребенщикова на 310 мест |
|  |  |  |  | 269000,0 |  | 2015 <*> |  |  |
| 97. | 14-0003 | Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ N 151 | Капитальный ремонт санузлов | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 310,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 98. | 14-0007 | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ N 203 | Ремонт санузлов | 500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 735,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 385,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 150,0 |  | 2013 |  |  |
| 99. | 14-0008 | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ N 207 | Частичный ремонт кровли | 2000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1796,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1486,2 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1690,0 |  | 2013 |  |  |
| 100. | 14-0010 | Провести капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад N 36" | Капитальный ремонт кровли | 2400,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 101. | 14-0014 | Отремонтировать лестницу, мостик и тротуар между 5 и 6 микрорайонами и выполнить освещение | Текущий ремонт лестницы, тротуара и моста (370 кв. м). Строительство линии освещения | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 200 тыс. рублей (бюджет города) по освещению. Выполнение работ по ремонту лестницы, тротуара и мостика будет запланировано на 2015 год |
| 102. | 14-0016 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Кочубея | Капитальный ремонт ул. Кочубея (12320 кв. м) | 13000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 9768,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 3500,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 6731,5 |  | 2013 |  |  |
| 103. | 14-0017 | Сделать лестницы для спуска колясок возле детской больницы от дома по ул. Рассветной, 5 | Ремонт лестничных пролетов и обустройство пандуса | 450,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 906,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 104. | 14-0019 | Установить светофор на пересечении ул. Рассветной и дамбы в сторону микрорайона Родники | Установка светофора | 1200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1993,7 тыс. рублей (бюджет города) по установке светофорного объекта на пересечении ул. Рассветной, Краузе, Красных Зорь |
| 105. | 14-0021 | Выполнить работы по капитальному ремонту участка дороги по ул. Тюленина от ул. Курчатова до автозаправочной станции "Родники" | Капитальный ремонт участка дороги (7700 кв. м) | 10780,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 16750,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дороги и тротуара по ул. Тюленина, ремонту кольца между микрорайонами Родники и Снегири |
| 106. | 14-0030 | Восстановление спортивной площадки на территории МБОУ СОШ N 151 | Восстановление спортивной площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 107. | 14-0032 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 34631,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 8689,4 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Рассветной, 3, 5, 7, 9 |
|  |  |  |  | 23233,3 |  | 2013 |  |  |
| 108. | 14-0033 | Благоустроить тротуар к школе N 151 от дома N 9 по ул. Рассветной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 49,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 109. | 14-0034 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 10016,9 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 1/1, Свечникова, 7 |
|  |  |  |  | 27061,0 |  | 2013 |  |  |
| 110. | (10**) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северного | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом "Новосибирские городские электрические сети" ЗАО "Региональные электрические сети", запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др. | - | - | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы за счет средств ОАО "РЭС" по реконструкции электрических сетей улиц частного сектора поселка Северного, в том числе в 2013 году выполнена реконструкция электрических сетей от трансформаторной подстанции - 872 с установкой двух дополнительных трансформаторных подстанций, строительством кабельной линии электропередачи 10 кВ, а также перераспределением нагрузки от трансформаторной подстанции - 872 и реконструкцией воздушной линии 0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции - 1, выполнена замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м по ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному. Завершение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 111. | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне Родники | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ N 207 | 11400,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 2700,0 тыс. рублей (бюджет города) по оборудованию пришкольного стадиона |
| 112. | 7д | Организовать зону отдыха в микрорайоне Снегири на площадке, прилегающей к территории специальной коррекционной школы N 31 в районе домов N 5, 7 по ул. Рассветной |  | 10550,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2011, 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на сумму 1157,4 тыс. рублей (бюджет города) по установке 3-х опор электроосвещения, устройству пешеходных дорожек, выполнено проектирование освещения. Выполнение работ по монтажу линии освещения и рассмотрение возможности установки малых игровых форм будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
|  |  |  | 3. Устройство освещения и установка игровых малых форм | 750,0 |  | 2013 |  |  |
| - Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | 15-0003 | Выполнить благоустройство территории структурного подразделения "Парус" МБОУ ДОД Центр развития ребенка "Культурно-спортивный центр "Пашинский" по ул. Флотской, 8 | Благоустройство территории структурного подразделения "Парус" | 670,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 400,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 114. | 15-0007 | Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ ДОД Центр развития ребенка "Культурно-спортивный центр "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 |  | 2800,0, в т.ч. | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4913,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 2805,6 тыс. рублей по ремонту кровли |
|  |  |  | 2. Ремонт кровли | 1200,0 |  | 2013 |  |  |
| 115. | 15-0014 | Провести ремонт электропроводки и ремонт туалетных комнат в МДОУ "Детский сад N 249" | Ремонт электропроводки и ремонт туалетных комнат | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 470,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 116. | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий | - | - | 2012 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. МУП города Новосибирска "Горводоканал" (далее - МУП "Горводоканал") за счет средств инвестиционной программы завершены работы по проектированию электрохимзащиты и выполнению рабочей документации на строительство. Завершено строительство водовода от ул. Учительской до ул. Новая Заря и от ул. Лазарева до ул. Народной |
| 117. | 15-0023 | Оказать содействие в реконструкции сетей электроснабжения следующих улиц: Сталинградской Битвы, Бабаева, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ | 13000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 13892,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году выполнена реконструкция сетей электроснабжения улиц Сталинградской Битвы, Бабаева, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской |
|  |  |  |  | 10600,0 |  | 2013 |  |  |
| 118. | 15-0024 | Провести горячее водоснабжение в жилые дома по ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, и по ул. Чекалина, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35 | Подведение сетей горячего водоснабжения | 45500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы по установке 44 шт. электроводонагревателей в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, сумма затрат учтена в наказе N 391 |
| 119. | 15-0025 | Выполнить реконструкцию системы канализирования дома по ул. Флотской, 26, с переключением ее в городскую канализационную систему | Строительство новой канализационно-насосной станции | 5100,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Объект инженерной инфраструктуры признан бесхозным и закреплен за МУП "Горводоканал" для содержания и обслуживания. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области отказало в разрешении на строительство канализационно-насосной станции в микрорайоне Пашино |
| 120. | 15-0033 | Выполнить асфальтирование дороги от дома N 23 до дома N 28 по ул. Флотской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2700,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4528,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 121. | 15-0035 | Выполнить ремонт тротуара от ул. Магистральной до ул. Флотской | Ремонт тротуара (2130 кв. м) | 2556,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2600,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуара от ул. Магистральной до ул. Флотской |
| 122. | 15-0036 | Провести капитальный ремонт дороги от ул. Магистральной до ул. Донецкой | Капитальный ремонт дороги (5040 кв. м) | 7060,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы ФГУП "ТУАД" за счет средств областного бюджета |
| 123. | 15-0039 | Сделать остановку автобусов N 1053, 73 возле домов N 48, 50 по ул. Солидарности | Обустройство остановки общественного транспорта | 750,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 243,6 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 750,0 |  | 2013 |  |  |
| 124. | 15-0044 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Новоуральская, 1б, 1/1, 3, 1, 1а, 8а, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15/4, 17/5, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральная, 7, 51, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 24630,6, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 24696,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году выполнены работы по ул. Новоуральской, 15/4, на сумму 1103,5 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1038,0 |  | 2013 |  |  |
| 125. | 15-0045 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 99, 93а, 99а; ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 42604,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен в части 2013 года. Внутриквартальная территория жилых домов расположена на землях федеральной собственности (пос. Гвардейский - собственность Министерства обороны Российской Федерации) |
|  |  |  |  | 17437,2 |  | 2013 |  |  |
| 126. | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Краснозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 4830 тыс. рублей (бюджет города) по пер. 7-му, 10-му Магистральному, ул. Хвойной, пер. Магистральному |
|  |  |  |  | 3100,0 |  | 2013 |  |  |
| 127. | 15-0052 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской Битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Верхоянской |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 2013 |  |  |
| 128. | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Краснозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы по ул. Верхоянской, пер. 7-му, 10-му Магистральному, пер. Магистральному, ул. Хвойной (средства учтены в наказах NN 15-0051, 15-0052) |
|  |  |  |  | 5830,0 |  | 2013 |  |  |
| 129. | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулкам: Великолукскому, Придорожному, Томскому, Подлесному, 7-му - 11-му Магистральному | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Проведены работы на сумму 24668,0 тыс. рублей (бюджет города) по проектированию двух запиток для электроснабжения наружного освещения частного сектора ул. Томской, ул. Белореченской, а также улиц, прилегающих к ним: Томскому пер., Верхоянской, Турухановской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Тихорецкой, Ясеневой, Габова, Бабаева, Сталинградской Битвы, получены топосъемки |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2013 |  |  |
| 130. | 388 | Капитальный ремонт сантехники по адресам: ул. Флотская, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральская, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральная, 57а | Ремонт сантехники в домах по ул. Флотской, 18, 23, 24, 26, ул. Солидарности, 2, 4, ул. Новоуральской, 2, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральной, 57а | 1000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы за счет средств собственников по ремонту сантехнического оборудования по ул. Флотской, 1, 3, 18, 24, 26, Новоуральской, 6, 13/2, 25, 29а, 31, 31а 33, Магистральной, 57а |
| 131. | 391 | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 26а, 27, 28а, 29, 31, 33, 33а, 35 | Организация горячего водоснабжения в многоквартирных домах по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 26а, 27, 28а, 29, 31, 33, 33а, 35 за счет установки электроводонагревателей в каждой квартире (при согласовании собственников помещений) | 13000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП "Энергия" | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2324,8 тыс. рублей (бюджет города), произведена установка 44 шт. электроводонагревателей в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности. Завершение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 132. | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53в, 55, 57а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21, 21а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27а, 29; по ул. Рассветной, 12; по ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 5282,3 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту внутриквартального проезда от ул. Флотской, 23, до ул. Флотской, 28 (от КПП до ул. Флотской, 23, 28); устройству парковки между домами по ул. Флотской, 7, 9, пешеходной дорожки от ул. Магистральной, 53б, до ул. Магистральной, 57а (не указанные в содержании наказа, но соответствующие мероприятиям по благоустройству внутриквартальной территории с соответствующей адресной привязкой к жилым домам) |
|  |  |  |  | 12284,4 |  | 2013 |  |  |
| 133. | (10) | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору мкр. завода "Искра" и передать его на баланс МУП "Горводоканал" | Замена асбестовых труб на металлические силами МУП "Горводоканал" | - | - | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП "Горводоканал" | Выполнен. Произведены работы МУП "Горводоканал" за счет средств инвестиционной программы по замене асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору микрорайона завода "Искра", водопровод передан на баланс МУП "Горводоканал" |
| - Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | 16-0003 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от аллеи по ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко вдоль территории роддома N 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3375,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| 135. | 16-0011 | Провести капитальный ремонт проезжей части дороги с выездом на ул. Мира от ул. Бурденко, по 1-му пер. Мира, вдоль забора школы N 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| 136. | 16-0015 | Произвести установку павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря в детском спортивно-игровом комплексе "Спортивная Поляна", расположенном по адресу: пер. 3-й Костычева | Установка павильона | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 137. | 16-0016 | Построить хоккейную площадку на пустыре перед домом по ул. Беловежской, 10 | Строительство хоккейной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 138. | 16-0019 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы, кровли | 2750,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2750,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 139. | 16-0021 | Установить на трех прогулочных площадках дошкольного отделения МБОУ СОШ N 198 игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами, с теневыми навесами | Установка игрового уличного оборудования для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами и теневыми навесами | 420,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 420,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 140. | 16-0022 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 91 | Капитальный ремонт медицинского кабинета, ремонт пола в спортивном зале | 3250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 3620,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 141. | 16-0033 | Отремонтировать фасад МБДОУ "Детский сад N 80" | Ремонт фасада | 730,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение в 2013 - 2015 годах нецелесообразно, так как здание МБДОУ "Детский сад N 80" аварийное. Муниципальной программой "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных образовательных организаций города Новосибирска" на 2013 - 2017 годы предусмотрен его снос и строительство нового здания в 2016 году |
| 142. | 16-0035 | Произвести в старом корпусе МБДОУ "Детский сад N 86" замену окон и дверей | Замена окон и дверей | 630,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 630,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 143. | 16-0040 | Выполнить капитальный ремонт здания и пристройки МБДОУ "Детский сад N 233" | Капитальный ремонт | 230,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 230,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 144. | 16-0041 | Установить на территории МБДОУ "Детский сад N 233" новые игровые формы для 4 игровых зон со спортивными элементами с теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет | Установка игровых форм и теневых навесов | 450,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 145. | 16-0049 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 39, 41, по ул. 2-й Ольховской, 19, по ул. Бурденко, 42а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2930,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2459,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по ул. Бурденко, 42а, на сумму 222,7 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 700,0 |  | 2013 |  |  |
| 146. | 16-0050 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 31, 33, 35, 37, по ул. Горбаня, 11, 15, по ул. Бурденко, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 12500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 5819,3 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дворовых территорий по ул. Мира, 31, 33, 35, Бурденко, 26, 28, 32, 34, 36, 38, Горбаня, 11. Выполнение работ по ул. Мира, 37, Горбаня, 15, Бурденко, 30, 40, нецелесообразно, так как дома признаны аварийными, запланирован их снос и расселение |
| 147. | 16-0051 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 43, 45, 49, 53, по ул. 2-й Ольховской, 3, 5, 7, 9, 11, по ул. 2-й Бурденко, 16, 18, 20, 22, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2493,5 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Бурденко, 49, 53, 2-й Ольховской, 3, 5, 7, 2-й Бурденко, 18, 20, 22, 24. Выполнение работ по ул. Бурденко, 43, 45, 2-й Ольховской, 9, 11, невозможно, дома снесены. Выполнение работ по ул. 2-й Бурденко, 16, осуществляется в ходе проводимой реконструкции дома |
| 148. | 16-0052 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Горбаня, 1, 3, 5, по 3-му переулку Бурденко, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, ул. Бебеля, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-й Ольховской, 4, 6, 8, 10, ул. Бурденко, 31, 3, 35, 37, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 21400,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1038,5 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Горбаня, 1, 3, 5. Выполнение работ по ул. Бурденко, 37, невозможно, дом снесен |
| 149. | 16-0053 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 3, 5, 7, 9, 11, 13, по 1-му переулку Мира, 4, 6, по 2-му переулку Мира, 3, 5, по ул. Бурденко, 2, 4, 4а, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13200,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 26,2 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Мира, 13, по 2-му переулку Мира работы выполнены за счет привлеченных средств. Выполнение работ по ул. Бурденко, 4а, невозможно, дом снесен |
| 150. | 16-0058 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Станиславского, 29, 29/1, 31, 33, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6700,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 11073,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 151. | 16-0059 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Римского-Корсакова, 11, 17, 21, 24, 26, 28, 28/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 5839,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Римского-Корсакова, 11, 17, 24, 26, 28, 28/2 |
| 152. | 16-0060 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Палласа, 8, 12, 6/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2378,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по ул. Палласа, 12, на сумму 626,2 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1547,9 |  | 2015 <*> |  |  |
| 153. | 16-0070 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью улиц частного сектора микрорайона ТОС "Телевизионный": ул. Архитектурной, ул. Блока, ул. Серафимовича от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 6000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 154. | 16-0071 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4720,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1257,3 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Костычева, ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской |
|  |  |  |  | 2400,0 |  | 2013 |  |  |
| 155. | 16-0072 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277, до ул. Телевизионной; 1 пер. Немировича-Данченко; 1-го пер. Успенского; 2-го пер. Успенского; 3-го пер. Успенского; 4-го пер. Успенского; 5-го пер. Успенского | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4290,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на сумму 1980,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту пер. 1-го, 2-го Успенского, ул. Тульской. Выполнение работ по ремонту пер. 1-го Немировича-Данченко, пер. 3-го Успенского, завершение работ по ул. Тульской будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 2862,0 |  | 2013 |  |  |
| 156. | 16-0073 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-го, 7-го, 8-го, 9-го пер. Успенского; 1-го и 2-го Телевизионного пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 5920,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 720,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту пер. 6-го, 7-го, 8-го Успенского |
|  |  |  |  | 380,0 |  | 2013 |  |  |
| 157. | 16-0074 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулков с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 850,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту 1-го, 2-го пер. Костычева |
|  |  |  |  | 2200,0 |  | 2013 |  |  |
| 158. | 16-0080 | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Мира, 16, 18, 20 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 299,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 159. | 16-0082 | Установить детский спортивный комплекс и сделать спортивную площадку с ограждением для игры в стритбол по ул. Телевизионной, 13а | Установка детского спортивного комплекса с ограждением | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 297,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 160. | 16-0083 | Установить универсальные площадки с ограждением для игр в футбол, волейбол, баскетбол, стритбол и детские спортивные комплексы по ул. Станиславского, 29, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 36, по ул. Вертковской, 33 |  | 3974,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18) | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы по установке детских спортивных комплексов на сумму 574,8 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Станиславского, 29, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36, ул. Вертковской, 33 |
|  |  |  | 1. Установка универсальных площадок с ограждением и детских спортивных комплексов по ул. Станиславского, 29, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36, по ул. Вертковской, 33 | 574,7 |  | 2013 |  |  |
| 161. | 16-0087 | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, 1/1, 12, 33, 39, 6, 23, по ул. Петухова, 53, 53/2, 55/1, 55, 57 | Установка детских площадок с теннисными столами | 1390,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1127,5 тыс. рублей (бюджет города) по установке детских городков по ул. Палласа, 23, 33; ул. Петухова, 55, 55/1. Установка детских площадок по адресам: ул. Палласа, 1/1, 6, 12, 39, по ул. Петухова, 53, 53/2, 57, будет запланирована на 2014 год |
|  |  |  |  | 875,0 |  | 2013 |  |  |
| 162. | 425 | Установить освещение на улицах частного сектора микрорайонов Ольховского, Телевизионного и Чукотского | Восстановление нарушенных линий освещения, устройство новых линий освещения в местах, где они отсутствуют | 1250,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1171,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 421,7 тыс. рублей установлены шкафы управления наружного освещения мкр. Чукотского, Ольховского, смонтированы питающие трассы, восстановлено освещение в мкр. Ольховском |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2013 |  |  |
| - Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | 17-0001 | Выполнить ремонт МБДОУ "Детский сад N 208" (пр. Карла Маркса, 10/4). Установить игровые формы на прогулочных площадках |  | 745,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 745,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 420,0 тыс. рублей по ремонту сантехники и пола |
|  |  |  | 3. Ремонт сантехники и пола | 420,0 |  | 2013 |  |  |
| 164. | 17-0015 | Выполнить ремонт системы вентиляции здания МБОУ "Прогимназия N 1" (ул. Новогодняя, 36а) | Ремонт системы вентиляции подвала здания | 170,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 165. | 17-0017 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко) | Ремонт тротуара | 2500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 499,8 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуаров по ул. Сибиряков-Гвардейцев от дома N 11 до дома N 13 и от дома N 26 до дома N 30, завершение работ будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 2298,0 |  | 2013 |  |  |
| 166. | 17-0018 | Выполнить устройство ливневой канализации домов по ул. Тульской, 86, 88, для предупреждения подтопления домов частного сектора по ул. Тульской | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1200,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 2443,9 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дворовых территорий по ул. Тульской, 86, 88 |
| 167. | 17-0023 | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по Сибиряков-Гвардейцев, 9, а также прилегающей дороги у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, 11, 13, 15, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7166,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6205,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, 9, 11, на сумму 3038,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 4000,0 |  | 2013 |  |  |
| 168. | 17-0024 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг дома по ул. Ватутина, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1290,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1216,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 169. | 17-0025 | Выполнить строительство парковочной площадки у дома по ул. Новогодней, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1589,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 170. | 17-0026 | Выполнить ремонт дорожного покрытия с расширением проезжей части и оборудованием парковочных карманов по ул. Ватутина, 49/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 969,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 171. | 17-0027 | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1527,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 172. | 17-0030 | Выполнить ремонт дороги у домов по ул. Ватутина, 49, и по ул. Ватутина, 49/1, огибающей дом по ул. Ватутина, 49/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1750,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1688,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 173. | 17-0033 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тульской, 150 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 174. | 17-0034 | Установить 3 детские площадки во дворе домов по ул. XX Партсъезда, 2, 6, 8 | Установка трех детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детских площадок на сумму 491,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | 18-0003 | Отремонтировать эвакуационные выходы 2-го этажа МБДОУ "Детский сад N 444" (ул. Чигорина, 12а) | Ремонт четырех пожарных лестниц (лестничный пролет 10 м на двух опорах и асфальтовая площадка) | 236,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 236,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 120,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 120,0 |  | 2013 |  |  |
| 176. | 18-0004 | Установить спортивные и игровые формы на территории МБДОУ "Детский сад N 444" (ул. Чигорина, 12а) | Установка спортивных и игровых форм | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177. | 18-0005 | Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ "Детский сад N 494" (ул. Саввы Кожевникова, 13/1) | Замена кафеля, замена и наращивание чаши на 30 см, замена освещения во всех помещениях, переустановка циркулярного душа, замена сантехники, замена дверей, замена окон на пластиковые, ремонт вытяжной вентиляции | 1408,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1410,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту и замене сантехнического оборудования и коммуникаций. Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
| 178. | 18-0010 | Установить 2 игровые площадки на территории МБДОУ "Детский сад N 275" (ул. Комсомольская, 17) | Установка двух игровых площадок | 390,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 390,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 300,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2013 |  |  |
| 179. | 18-0014 | Выполнить капитальный ремонт музыкального зала в МБДОУ "Детский сад N 507" (ул. Герцена, 14) | Капитальный ремонт музыкального зала | 120,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 180. | 18-0015 | Установить пластиковые окна (по 1-му в каждой группе и в бассейне) в МБДОУ "Детский сад N 507" (ул. Герцена, 14) | Замена оконных блоков | 735,2 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 735,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 181. | 18-0016 | Установить малые игровые формы на спортивной площадке МБДОУ "Детский сад N 507" (ул. Герцена, 14) | Установка малых форм | 70,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 182. | 18-0017 | Выполнить ремонт и утепление веранд, пристроенных к МБДОУ "Детский сад N 346" (ул. Оловозаводская, 12) | Ремонт и утепление веранд | 200,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 183. | 18-0019 | Выполнить территориальное разграничение и заменить игровые формы в МБДОУ "Детский сад N 346" (ул. Оловозаводская, 12) |  | 210,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) по замене игровых форм |
|  |  |  | 1. Замена игровых форм | 70,0 |  | 2013 |  |  |
| 184. | 18-0022 | Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Замена оконных блоков | 8500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 8500,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 185. | 18-0023 | Восстановить систему приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Восстановление системы приточной вентиляции | 680,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 680,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 186. | 18-0024 | Завершить капитальный ремонт бассейна блока "Б" МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Укладка плитки в помещении бассейна и в подсобных помещениях, плитки чаши бассейна, монтаж теплых полов, ремонт потолка, ремонт подсобных помещений, замена системы вентиляции | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) по подготовке проекта. Выполнение ремонтных работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 187. | 18-0036 | Возобновить строительство детского сада возле дома по ул. Комсомольской, 14 | Выполнение проектно-сметной документации | 3000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 114402,0 тыс. рублей (бюджет города) по строительству детского сада на 350 мест по ул. Герцена во дворе дома по ул. Комсомольской, 14, детский сад введен в эксплуатацию |
| 188. | 18-0037 | Выполнить ремонт дороги по ул. Чигорина с устройством ливневой канализации | Ремонт дороги с устройством ливневой канализации | 5600,0, в т.ч., | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. Ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Чигорина будет запланирован в 2014 - 2015 годах после завершения строительства объекта "Жилой комплекс по ул. Гэсстроевской в Кировском районе" (застройщик - ОАО "Стройтрест N 42") |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 |  |  |
| 189. | 18-0038 | Провести капитальный ремонт помещения с заменой всех окон на пластиковые в структурном подразделении "Орион" МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр "Молодежный") по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Капитальный ремонт помещений и замена оконных блоков | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4111,06 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1111,06 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 2000,0 |  | 2013 |  |  |
| 190. | 18-0039 | Приобрести оборудование в структурное подразделение "Орион" МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр "Молодежный") по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Приобретение спортивного оборудования, четырех компьютеров (один из них с подключением к Интернету), принтера, мультимедийного оборудования, фотоаппарата, диктофона, синтезатора, гитары, баяна, аккордеона, парт, стульев, зеркал, магнитных досок, костюмов для выступлений, музыкальной аппаратуры, микрофонов, видеокамеры, шкафов | 500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 191. | 18-0047 | Установить детские площадки во дворе домов по ул. Водозабор, ул. Пограничной, ул. Краснодарской, 7 | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детских площадок на сумму 645,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Водозабор, 6, ул. Пограничной, 7, 9, 15, 17, ул. Краснодарской, 7 |
| 192. | 18-0049 | Отсыпать дороги по ул. 2-й Прокопьевской, ул. Норильской, ул. Гранатовой, ул. Искра, ул. Плавильщиков, ул. Урожайной и въезд от овощехранилища (ул. Чигорина, 21) до ул. Гэсстроевской | Отсыпка дорог | 12140,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2750,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Гранатовой, ул. Норильской, ул. Плавильщиков. Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
| 193. | 18-0054 | Оборудовать спуск к реке Оби возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 | Строительство лестничного спуска | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы не производились, конкурсные процедуры на выполнение работ проведены в декабре 2013 года, выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 2013 |  |  |
| 194. | 18-0059 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Чемской, 6 (от 1-го подъезда, вдоль торца дома по ул. Чемской, 4, вдоль бойлерной до дома по ул. Комсомольской, 7) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 582,1 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту проезда от дома по ул. Чемской, 6, до дома по ул. Комсомольской, 7, и ремонт дворовой территории по ул. Чемской, 4 |
| 195. | 18-0071 | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома N 8 по ул. Герцена на угол МБДОУ "Детский сад N 507" (ул. Герцена, 14) к музыкальной школе (ул. Герцена, 12) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 97,1 тыс. рублей (бюджет города) по обустройству пешеходной дорожки от ул. Герцена, 8, до детской школы искусств (ул. Герцена, 12) |
| 196. | 18-0077 | Сделать сливной колодец по ул. Чемской, 40 (у 1-го подъезда) | Устройство сливного колодца | 100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 8,4 тыс. рублей (бюджет города) по устройству водоотвода между домами по ул. Чемской, 40, и ул. Чемской, 24 |
| 197. | 18-0078 | Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1900,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 637,5 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству дворовой территории по ул. Чемской, 24. Устройство водоотвода по ул. Чемской, 24, выполнено в рамках наказа N 18-0077. Выполнение работ по проектированию и строительству ливневой канализации будет запланировано на 2014 год |
| 198. | 18-0080 | Проложить бетонные водосточные трубы по 5-му Гэсстроевскому пер. с выводом их на ул. Герцена и поверх их уложить плиты, которые будут служить тротуаром | Укладка водосточных труб, укладка плит | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 199. | 18-0081 | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Чемской, 6, до остановки общественного транспорта "Северо-Чемской жилмассив" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 728,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 200. | 18-0082 | Выполнить строительство тротуара от ул. Комсомольской, 5, вдоль домов по ул. Чемской, 4, 6, 10, 14а, 14, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 542,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 201. | 18-0083 | Выполнить строительство тротуара до МБОУ СОШ N 64 (ул. Чемская, 38) от домов по ул. Комсомольской, 3, 9а, вдоль магазина "Радужный", вдоль домов по ул. Гэсстроевской, 83, ул. Чемской, 16, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы за счет привлеченных средств |
| 202. | 18-0084 | Произвести капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Комсомольской, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 770,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 840,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 203. | 18-0085 | Отремонтировать дорогу за домом N 31 по ул. Комсомольской и детской площадкой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3712,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204. | 18-0086 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с парковочными карманами по ул. Урманова, 13, ул. Чигорина, 6, 14/2, ул. Оловозаводской, 12/1, 39, ул. Саввы Кожевникова, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6116,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3975,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1933,0 тыс. рублей, по ул. Оловозаводской, 12/1, 39, ул. Чигорина, 6, ул. Урманова, 13 |
|  |  |  |  | 4620,0 |  | 2013 |  |  |
| 205. | 18-0087 | Выполнить капитальный ремонт дороги вдоль дома по ул. Оловозаводской, 1/3, со стороны подъездов и с левого торца дома | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 507,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 206. | 18-0088 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, 41, ул. Чемской, 12, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Саввы Кожевникова, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8137,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 10331,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 4048,7 тыс. рублей по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Чемской, 12 |
|  |  |  |  | 3550,0 |  | 2013 |  |  |
| 207. | 18-0089 | Выполнить капитальный ремонт дороги за домом по ул. Чигорина, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 350,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 208. | 18-0092 | Отремонтировать дорогу между домом N 3 и N 5 по ул. Обогатительной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1050,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1281,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 209. | 18-0093 | Выполнить капитальный ремонт дорог в арочных проездах дома по ул. Комсомольской, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 677,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3247,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 210. | 18-0094 | Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Герцена, 6, 6/1, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 5391,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 211. | 18-0095 | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Оловозаводской, 1/3, 14, 18, 27 (от торца дома N 27 до дома N 29), 27/1, 39, 41, ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, между домами 20/1 и 20/2, ул. Герцена, 6, 6/1, 10, 20, ул. Саввы Кожевникова, 11, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 17582,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе 2013 году на сумму 12217,2 тыс. рублей по ул. Оловозаводской, 14, 18, 27, 27/1, 29, 39, 41, ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, 20/1, 20/2, ул. Герцена, 6, 6/1, 10, 20, ул. Саввы Кожевникова, 11, 13. По ул. Оловозаводской, 1/3, работы выполнены в рамках наказа N 18-0087 |
|  |  |  |  | 4960,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 212. | 18-0096 | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Комсомольской, 1, 3, 4 (1 - 8п), 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31 (2 - 7п), 33, ул. Чемской, 2, 24, 36, между домами по ул. Чемской, 40 и 24, ул. Гэсстроевской, 83 (с торца) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3740,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 14902,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе 2013 году по ул. Комсомольской, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31, 33, ул. Чемской, 2, 24, 36, между домами по ул. Чемской, 40 и 24, ул. Гэсстроевской, 83, на сумму 14807,5 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 3063,0 |  | 2013 |  |  |
| 213. | 18-0098 | Выполнить строительство тротуара и дороги за домом по ул. Чигорина, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 344,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 214. | 18-0102 | Выложить тротуарной плиткой пешеходную дорожку через детскую площадку от домов по ул. Чигорина, 20/1 и 20/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 150,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 408,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 215. | 480 | Благоустройство стадиона школы N 196 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. По обращению школы N 196 весь объем работ по ремонту стадиона будет запланирован на 2015 год |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2013 |  |  |
| - Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | 19-0001 | Передать водопроводные сети по 1 - 5-му Бронным переулкам на баланс в МУП "Горводоканал" | Перевод водопроводов на баланс в МУП "Горводоканал" | 10,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Бесхозяйные сети водопровода по 1 - 5-му Бронным переулкам переданы на баланс МУП "Горводоканал" |
|  |  |  |  | 10,0 |  | 2013 |  |  |
| 217. | 19-0002 | Установить спортивно-игровой детский комплекс для домов на 6-м - 9-м Бронных переулках | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детских городков на сумму 444,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 218. | 19-0011 | Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта "Затулинский жилмассив" до ул. Петухова, 142 | Строительство пешеходной дорожки, устройство освещения | 2000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. МКУ "Горсвет" выполнило расчет и запрос мощности. Проектирование и строительство источника электроснабжения ведется силами ОАО "РЭС" - ожидаемое выполнение в 2014 году. Проектирование и строительство наружного освещения пешеходной дорожки будет выполнено после проектирования и строительства источника электроснабжения |
|  |  |  |  | 660,0 |  | 2013 |  |  |
| 219. | 19-0018 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ N 183 (ул. Петухова, 86) | Капитальный ремонт | 132000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены проектно-изыскательские работы на сумму 5780,7 тыс. рублей (бюджет города) по капитальному ремонту здания школы и строительству пристройки |
| 220. | 19-0031 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1632,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 221. | 19-0032 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 49 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1146,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 222. | 19-0033 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 890,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1274,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 223. | 19-0034 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 63 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 637,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 224. | 19-0035 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 87 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 641,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 225. | 19-0040 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 129 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 226. | 19-0044 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов и ливневого водоприемника по ул. Петухова, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1217,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 227. | 19-0045 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 38/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1467,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 228. | 19-0046 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с заменой бордюрного камня и оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 48 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 229. | 19-0049 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 94, с выходом на ул. Зорге | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1233,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 230. | 19-0057 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 69 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 231. | 19-0058 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 63 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 232. | 19-0059 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 35 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 233. | 19-0060 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 19 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 234. | 19-0062 | Установить детские игровые комплексы по ул. Зорге, 7, 9 | Установка детских игровых комплексов | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке детских городков |
| 235. | 19-0064 | Установить детский городок по ул. Зорге, 29 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 236. | 19-0065 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 237. | 19-0069 | Выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики МБОУ СОШ N 135 (15-й Бронный переулок, 20а) | Замена сантехники и системы электроснабжения | 1600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1600,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1300,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1300,0 |  | 2013 |  |  |
| 238. | 503 | Восстановление ливневой канализации домов N 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 20300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Проведены работы на сумму 195,8 тыс. рублей (бюджет города) по разработке проектно-сметной документации, заключен контракт на выполнение инженерно-геодезических работ |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 |  |  |
| 239. | 515 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 183 | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 10000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания школы и строительству пристройки. Сумма затрат учтена в наказе N 19-0018 |
|  |  |  |  | 7350,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| - Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. | 20-0008 | Выполнить реконструкцию кровли здания МБДОУ "Детский дом творчества "Кировский" | Реконструкция кровли здания | 4506,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 241. | 20-0015 | Заменить трубы транзитной магистрали холодного и горячего водоснабжения в подвале дома N 227 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2498,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 242. | 20-0016 | Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома N 213 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 170,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1097,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 243. | 20-0037 | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 223 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 249,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 244. | 20-0038 | Установить детский городок у дома по ул. Зорге, 60 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 240,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 245. | 20-0039 | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 243 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 246. | 20-0040 | Установить детский городок во дворе дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке детского городка |
| 247. | 20-0041 | Установить детский городок у дома по ул. Петухова, 12 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 249,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248. | 20-0042 | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 271 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 175,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 249. | 20-0043 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Зорге, 42 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 250. | 20-0046 | Выполнить ремонт тротуарной дорожки от дома 231 до дома 225 по улице Зорге | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1136,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 251. | 20-0048 | Выполнить асфальтирование дороги у дома по ул. Зорге, 213 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 613,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 252. | 20-0049 | Выполнить строительство парковки по ул. Зорге, 213 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы по устройству парковки выполнены в ходе ремонта дворовой территории, затраты учтены в наказе N 20-0048 |
| 253. | 20-0053 | Выполнить ремонт подъездной дороги к дому по ул. Зорге, 243 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1005,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254. | 20-0055 | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Зорге, 247 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 456,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 255. | 20-0056 | Выполнить ремонт дороги с парковочными карманами у дома по ул. Зорге, 223 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1117,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 256. | 20-0057 | Выполнить асфальтирование дорожки, ведущей от основной дороги к дому по ул. Зорге, 255, и к МБОУ СОШ N 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1328,9 тыс. рублей (бюджет города) по асфальтированию пешеходной дорожки от ул. Зорге, 243, до МБОУ СОШ N 41, от ул. Зорге, 241, до ул. Зорге, 245, от ул. Зорге, 241, до ул. Зорге, 255 |
| 257. | 20-0059 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1, в сторону дома по ул. Петухова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 617,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. | 21-0002 | Установить дополнительное освещение на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ N 210 от домов по ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона Горского | Устройство дополнительного освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 390,0 тыс. рублей (бюджет города) по проектированию и строительству линий освещения |
| 259. | 21-0013 | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона Лесоперевалка до центральных (до МБОУ СОШ N 72 и кабинета общей врачебной практики) | Организация работы транспорта | - | - | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Организовано движение автобуса малой вместимости по маршруту "Ул. Таежная - школа N 72" с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт, установлены необходимые дорожные знаки |
| 260. | 21-0021 | Выполнить ремонт участка дороги от остановки общественного транспорта "База Метростроя" до конечной остановки общественного транспорта "Микрорайон Левобережный" | Ремонт дорожного покрытия | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 261. | 21-0031 | Включить в программу работы по газификации микрорайона "Балластный карьер": ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, 2-ю и 3-ю ул. Экскаваторную, ул. Ягодинскую, 1 - 5, пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | Осуществление мероприятий по газификации | 10000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 10000,0 тыс. рублей (бюджет города), для обеспечения технической возможности газификации частного сектора микрорайона "Балластный карьер" построен газопровод высокого давления. По ул. Экскаваторной произведены работы по строительству газопровода низкого давления за счет средств собственников индивидуальных жилых домов |
| 262. | 21-0034 | Выполнить ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 56 по ул. Планировочной, 7 | Ремонт кровли | 1840,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1840,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1403,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1403,0 |  | 2013 |  |  |
| 263. | 21-0042 | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска "О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16 | Рассмотрение возможности включения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы выполнены частично, проведено расселение жилого дома по ул. 1-й Портовой, 8. Выполнение работ по реконструкции дома по ул. 1-й Портовой, 8, по расселению и началу реконструкции дома по ул. 1-й Портовой, 14 будет запланировано на 2014 - 2015 годы. Возможность выполнения работ по адресам: ул. 1-й Портовой, 16, ул. Полярной, 13, 2-я Портовая, 14, будет рассматриваться при формировании бюджета города на 2015 год и период 2016 - 2017 годов |
| 264. | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и представление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. Признание домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией по признанию муниципальных помещений города Новосибирска жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Межведомственная комиссия). К компетенции Межведомственной комиссии относится в том числе прием и рассмотрение заявления собственника помещения или гражданина (нанимателя) и прилагаемых к нему обосновывающих документов. Только после принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения может быть рассмотрен вопрос о расселении данных домов. Документы для признания домов аварийными и подлежащими сносу в 2013 году в Межведомственную комиссию не направлялись |
| 265. | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке Лесоперевалка | Взаимодействие с ОАО "Новосибирскэнерго" по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка Лесоперевалка. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Заключен договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, заказана топооснова, выполняется согласование акта выбора земельных участков для комплектной трансформаторной подстанции наружной установки |
| 266. | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередачи в "Балластном карьере" | Взаимодействие с ОАО "Новосибирскэнерго" по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы за счет средств ОАО "РЭС" по строительству линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью 1 км, построена трансформаторная подстанция |
| 267. | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2-я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная - Заобская, Полярная - Капитанская - Заобская; Балластного карьера: 4-й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3-я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах Лесоперевалка, Затон, Балластный карьер | 1600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ "Горсвет" | Не выполнен. Произведены расчеты и запросы мощностей в ОАО "РЭС" по микрорайону Балластный карьер. Работы по восстановлению наружного освещения микрорайонов Лесоперевалка и Затон не производились в связи с отсутствием мощностей. Выполнение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы, при получении мощностей от ОАО "РЭС" |
|  |  |  |  | 800,0 |  | 2013 |  |  |
| 268. | 602 | Заменить электропроводку в жилом доме по ул. Планировочной, 56, и подключить электропечи | Замена электропроводки, подключение электропечей | 8770,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Электромонтажные работы выполнены в 2007 году за счет средств бюджета города, в 2013 году на общем собрании собственники отказались от повторного выполнения электромонтажных работ |
| 269. | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная; Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская. Центральные дороги улиц Балластного карьера: ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ N 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка. 2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 41925,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 6057,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе: выполнен ремонт улиц Таежной, Большой, Самотечной на сумму 4100,0 тыс. рублей; выполнен ремонт внутриквартального проезда с торцов домов по Восточному поселку, 6а, 7а, 10а, 11а, 17а, 18а, внутриквартального проезда от Восточного поселка, 10а, до ул. Станционной, 12, на сумму 1957,3 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1500,0 |  | 2013 |  |  |
| 270. | (31) | Улучшить освещение микрорайона Лесоперевалка | Выполнить работы по улучшению освещения | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы по дальнейшему восстановлению наружного освещения не производились в связи с отсутствием мощностей. Выполнение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы в рамках наказа N 595 |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2013 |  |  |
| - Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | 22-0004 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала и ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 40 |  | 4764,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту фасада будут запланированы на 2015 год |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 3800,0 |  | 2013 |  |  |
| 272. | 22-0009 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 760,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1348,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 273. | 22-0010 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1004,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 274. | 22-0011 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1267,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 275. | 22-0012 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 939,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 276. | 22-0013 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 896,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 277. | 22-0014 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 701,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 278. | 22-0018 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 812,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 279. | 22-0019 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 17/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1076,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 280. | 22-0021 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 914,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 281. | 22-0022 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 956,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 282. | 22-0023 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1549,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 283. | 22-0024 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1111,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 284. | 22-0025 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 33 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 14,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 285. | 22-0026 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1304,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 286. | 22-0027 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 573,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 287. | 22-0028 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 938,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 288. | 22-0029 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1595,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 289. | 22-0030 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1110,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 290. | 22-0031 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 828,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 291. | 22-0032 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 49 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 718,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 292. | 22-0033 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1100,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 293. | 22-0034 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 53 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1435,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 294. | 22-0035 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 55 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 921,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 295. | 22-0036 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 57 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 397,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 296. | 22-0037 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1063,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 297. | 22-0038 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 63 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 9,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 298. | 22-0039 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 65 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 11,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 299. | 22-0040 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 67/1 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполнены управляющей компанией за счет средств собственников жилых помещений |
| 300. | 22-0041 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 521,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 301. | 22-0042 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 302. | 22-0043 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 38,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 303. | 22-0044 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 687,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 304. | 22-0045 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 668,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 305. | 22-0046 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1292,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 306. | 22-0047 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 901,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 307. | 22-0048 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест по ул. Выставочной, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 787,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 308. | 22-0049 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 575,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 309. | 22-0075 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крашенинникова, 4, 5, 1-му пер. Крашенинникова, 3, 5, 9, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0, в т.ч. | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1841,4 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Крашенинникова, 4, 5. По 1-му пер. Крашенинникова, 5, находится объект здравоохранения, перешедший в ведение министерства здравоохранения Новосибирской области |
|  |  |  |  | 900,0 |  | 2013 |  |  |
| 310. | 22-0092 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев, ул. Римского-Корсакова, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 2762,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 311. | 22-0111 | Выполнить ремонт общежития по ул. Титова, 7 | Ремонт общежития | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы не были проведены в связи с отсутствием в 2013 году решения собственников о проведении ремонта мест общего пользования. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год после принятия решения собственниками |
| 312. | 22-0112 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 975,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 313. | 22-0113 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Титова, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий, ремонт общежития | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 5059,5 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дворовой территории и ремонту общежития |
| 314. | 22-0114 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 580,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 308,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году проведено обследование территории, выполнение дополнительных работ не требуется |
|  |  |  |  | 271,5 |  | 2013 |  |  |
| 315. | 22-0115 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Титова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий, ремонт общежития | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2953,2 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дворовой территории и ремонту общежития |
| 316. | 22-0116 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 13, 15, 17, 19, 21/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3860,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3129,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по ремонту по ул. Титова, 21/2, на сумму 1669,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 2400,0 |  | 2013 |  |  |
| 317. | 22-0120 | Выполнить ремонт дороги (положить асфальтовое покрытие) по ул. Римского-Корсакова, 7/1, 7/2, 7/3 (дорога с торцов дома, идущая параллельно телестудии) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4189,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 318. | 22-0122 | Построить тротуар у дороги вдоль детских садов, параллельно ул. Выставочной: от ул. Выставочной, 18, до ул. Выставочной, 32 | Строительство тротуара | 1500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены в рамках наказа N 22-0047 |
| 319. | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве Телецентр | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве Телецентр | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. В 2013 году расселен дом N 6 по ул. Серафимовича. В настоящее время признаны аварийными 22 дома, расположенных в границах микрорайона Телецентр. В отношении всех домов приняты решения о расселении. Три дома будут расселены в ходе реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ (дома N 25 по ул. Костычева, N 5, 9 по пер. 1-му Серафимовича). Девятнадцать домов расселяются в ходе реализации программы развития застроенных территорий. В 2013 году заключены договоры о развитии застроенной территории: с ООО "МЖК Энергетик Кв" (расселению подлежат дома N 12 по ул. Серафимовича, N 11, 13, 15 по пер. 1-му Серафимовича); с ООО "Строй-Плюс" (расселению подлежат дома N 21а, N 23 по ул. Серафимовича, N 6, 8 по пер. 3-му Римского-Корсакова); с ОАО "Строительный трест N 43" (расселению подлежат дома N 8 по ул. Серафимовича, N 3, 7 по пер. 1-му Серафимовича). Сформирован земельный участок в границах улиц Серафимовича - пер. 3-го Римского-Корсакова - пер. 4-го Серафимовича - Степной (расселению подлежат дома N 16, 20, 22, 24 по ул. Серафимовича, N 1, 3, 5, 9 по пер. 4-му Серафимовича) |
| - Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320. | 23-0004 | Выполнить ремонт общежития по 2-му пер. Пархоменко, 1 | Ремонт общежития | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту мест общего пользования |
| 321. | 23-0005 | Выполнить ремонт общежития по ул. Станиславского, 3 | Ремонт общежития | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 429,7 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту системы электроснабжения |
| 322. | 23-0007 | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7714,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 12901,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по ул. Широкой, 111, на сумму 3799,9 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1400,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 323. | 23-0072 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и произвести санитарную обрезку деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы за счет привлеченных средств по ремонту внутриквартальной территории по 2-му переулку Пархоменко, 10, от обрезки деревьев собственники отказались |
| 324. | 23-0073 | Произвести санитарную обрезку деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 12 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 18,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 325. | 23-0074 | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 13 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 24,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 326. | 23-0075 | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 17 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 36,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 327. | 23-0076 | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 19 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 16,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 328. | 23-0077 | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 21 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 35,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 329. | 23-0080 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 76 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 2500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1747,6 тыс. рублей (бюджет города), деревьев, требующих санитарной обрезки, нет |
| 330. | 23-0081 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, благоустройство и озеленение внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 331. | 23-0082 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 660,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 332. | 23-0087 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 5 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 23,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 333. | 23-0089 | Произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 7 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 25,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 334. | 23-0090 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Станционной, 16 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Выполнение нецелесообразно, деревьев, требующих санитарной обрезки, нет |
| 335. | 23-0093 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории и ремонт внутриквартальной дороги по ул. Троллейной, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2680,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 336. | 23-0094 | Выполнить расширение и благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1038,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 337. | 23-0095 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Троллейной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1395,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту внутриквартальной территории по ул. Троллейной, 26, деревьев, требующих санитарной обрезки, нет |
| 338. | 23-0106 | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Пархоменко, 32, от ул. Дружбы до МБОУ "Гимназия N 16" | Ремонт дороги | 3200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2618,2 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дороги по 1-му пер. Пархоменко от ул. Дружбы до МБОУ "Гимназия N 16". По 1-му пер. Пархоменко, 32, находится объект здравоохранения, перешедший в ведение министерства здравоохранения Новосибирской области |
| 339. | 23-0108 | Установить светофор напротив Ленинского ЗАГСа | Установка светофоров | 1500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 626,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 340. | 23-0109 | Установить теневые навесы на территории МБДОУ "Детский сад N 176" (ул. Широкая, 7/1) | Установка теневых навесов | 120,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 341. | 23-0112 | В МБДОУ "Детский сад N 238" (ул. Киевская, 7/1) произвести текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища, приобрести оборудование для пищеблока, установить противопожарные двери | Текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища. Оборудование пищеблока. Установка противопожарных дверей | 930,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 930,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 350,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 350,0 |  | 2013 |  |  |
| 342. | 23-0113 | Выполнить ремонт спортивного зала МБС(К)ОУ С(К)ОШ N 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт спортивного зала | 530,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 530,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 343. | 23-0115 | Организовать подъездной путь к школе МБОУ СОШ N 132 (ул. Котовского, 38) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 595,9 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту участка внутриквартального проезда от ул. Котовского, 50, до школы N 132 (ул. Котовского, 38) |
| - Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344. | 24-0001 | Приобрести музыкальные инструменты для музея русской народной культуры при МБОУ СОШ N 15 | Приобретение музыкальных инструментов | 84,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 84,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 345. | 24-0004 | В МБДОУ "Детский сад N 81" произвести замену входных дверей центрального входа и заменить 3 окна в помещении пищеблока | Замена дверей и окон | 600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 500,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2013 |  |  |
| 346. | 24-0005 | Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ N 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, ремонт проступей) | Ремонт здания | 2000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2467,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту кровли, водостоков, проступей. Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 1242,0 |  | 2013 |  |  |
| 347. | 24-0007 | В МБОУ СОШ N 40 выполнить капитальный ремонт столярных и слесарных мастерских для трудового обучения учащихся, капитальный ремонт буфета с заменой оборудования | Ремонт столярных и слесарных мастерских, буфета, замена оборудования | 1260,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1260,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1070,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1070,0 |  | 2013 |  |  |
| 348. | 24-0013 | Проложить пешеходный тротуар по ул. Немировича-Данченко с южной стороны от дома N 4 к дому N 30 и от лестницы к троллейбусной остановке | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2752,6 тыс. рублей (бюджет города) по устройству пешеходной дорожки |
| 349. | 24-0014 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов с торцов дома по ул. Немировича-Данченко, 4/2. Заасфальтировать площадку с торца домов N 4/1 и 4/2, спуск к контейнерам к дому N 4/3 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1134,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 350. | 24-0017 | Заасфальтировать дорогу от дома N 4 по ул. Немировича-Данченко к дому N 30 с устройством пешеходного тротуара | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5106,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1000,8 тыс. рублей выполнено обустройство пешеходной дорожки от ул. Немировича-Данченко, 4, до ул. Немировича-Данченко, 30, (вдоль проезда) |
|  |  |  |  | 1394,5 |  | 2013 |  |  |
| 351. | 24-0020 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев со стороны дома по ул. Немировича-Данченко, N 14/2, и у входа в подъезд дома по ул. Немировича-Данченко, 12/1 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 29,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 352. | 24-0021 | Выполнить асфальтирование придомовой территории, отмосток, продолжить асфальтированную пешеходную дорожку от торца дома N 14/3 к лестнице дома N 14/2 и к дому N 14/4. Произвести санитарную обрезку тополей с тыльной части дома (5-й и 6-й подъезды), по ул. Немировича-Данченко, 14/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 550,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 110,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году выполнено асфальтирование пешеходных дорожек по ул. Немировича-Данченко, 14/3, на сумму 93,9 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 533,3 |  | 2013 |  |  |
| 353. | 24-0022 | По ул. Немировича-Данченко, 22/1, выполнить асфальтирование выходов из подъезда, произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев за домом у забора МБОУ СОШ N 15. Заасфальтировать межквартальную дорогу от дома N 22/1 вниз к дому N 20/3 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1151,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 354. | 24-0023 | По ул. Немировича-Данченко, 22/2, выполнить ремонт и асфальтирование лестницы у дома и окололестничного пространства, выполнить асфальтирование придомовой территории и отмосток, произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1420,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 355. | 24-0024 | По ул. Немировича-Данченко, 24/2, выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома 24/2 к дому 22/1 и пешеходного прохода, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1759,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 356. | 24-0025 | Выполнить ремонт отмостки по периметру дома по ул. Немировича-Данченко, 24/3, с выравниванием дорожного полотна у подъездов и отводом сточных вод с правого торца дома | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 942,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 357. | 24-0026 | По ул. Немировича-Данченко, 28/5, выполнить капитальный ремонт лестницы напротив дома, асфальтирование придомовой территории, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1043,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 358. | 24-0027 | Выполнить асфальтирование придомовой территории, отмостки и выходов из подъездов к проезжей дороге, произвести обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 44 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 570,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 726,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дворовой территории по ул. Станиславского, 44, работы по санитарной обрезке деревьев выполнены за счет средств собственников жилья |
| 359. | 24-0028 | Произвести обрезку аварийных деревьев со стороны подъездов дома по ул. Немировича-Данченко, 14 | Обрезка деревьев со стороны лицевой части дома | 70,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 360. | 24-0029 | Произвести обрезку аварийных кленов у дома по ул. Немировича-Данченко, 16, вдоль лестницы с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 | Обрезка деревьев | 50,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 70,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 45,5 тыс. рублей по обрезке аварийных деревьев |
|  |  |  |  | 25,0 |  | 2013 |  |  |
| 361. | 24-0031 | Выполнить асфальтирование дороги и пешеходной дорожки от дома по ул. Немировича-Данченко, 4, к дому по ул. Немировича-Данченко, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполнены в рамках наказа N 24-0017 |
|  |  |  |  | 1394,5 |  | 2013 |  |  |
| 362. | 24-0032 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству внутриквартальной территории |
| 363. | 24-0035 | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома N 28/3 к дому N 22/1 по ул. Немировича-Данченко, ремонт лестницы у дома по ул. Немировича-Данченко, 28/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1741,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 364. | 24-0036 | По ул. Немировича-Данченко, 30, выполнить асфальтирование площадки на нейтральной территории от лестницы до мусорных контейнеров дома по ул. Станиславского, 36, капитальный ремонт лестницы между домами N 30 и N 30/1 по ул. Станиславского | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 978,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 365. | 24-0039 | Произвести снос аварийных деревьев во дворе дома по ул. Станиславского, 48, заасфальтировать внутриквартальные дороги с торца дома по ул. Станиславского, 44, к дому по ул. Немировича-Данченко, 28/5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1883,8 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту внутриквартальных проездов по ул. Станиславского, 44, Немировича-Данченко, 28/5 |
| 366. | 24-0047 | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Ударной, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 451,9 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству внутриквартальной территории |
| 367. | 24-0048 | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории дома по ул. Ударной, 33, с установкой парковочных карманов и пешеходной дорожки от дома по ул. Ударной, 33/1, до дома по ул. Ударной, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 713,9 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству внутриквартальной территории |
| 368. | 24-0049 | Выполнить асфальтирование придомовой территории, сделать водоотвод от дома, спилить аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 4/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 520,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Работы по благоустройству внутриквартальной территории выполнены в рамках наказа N 678 |
| 369. | 24-0057 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 19, ремонт дороги между домами по ул. Станиславского, 19 и 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2151,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 370. | 24-0058 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21, ремонт дороги между торцами домов N 19 и 21 по ул. Станиславского, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Работы по ремонту дороги между домами по ул. Станиславского, 19 и 21, выполнены в рамках наказа N 24-0057 |
| 371. | 24-0062 | Выполнить благоустройство дворовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 544,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 372. | 24-0063 | Выполнить благоустройство придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 962,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 373. | 24-0064 | Выполнить асфальтирование придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 519,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 374. | 24-0065 | Выполнить благоустройство придомовой территории и строительство внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 640,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 375. | 24-0066 | Заасфальтировать отмостку дома и тротуар с устройством парковок по 2-му пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 628,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 376. | 24-0067 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по 2-му пер. Крашенинникова, 14. Заасфальтировать дорогу от дома N 5/1 по ул. Петропавловской вдоль дома к ул. Петропавловской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1913,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 377. | 24-0068 | Выполнить благоустройство придомовой территории (снос деревьев, расширение парковки) по 2-му пер. Крашенинникова, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 584,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 378. | 24-0069 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 2, 4, 10, 12, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4592,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 379. | 24-0074 | Выполнить ремонт мест общего пользования, ремонт электропроводки общежития по ул. Петропавловской, 1 | Ремонт общежития | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4700,0 тыс. (бюджет города) по ремонту мест общего пользования, систем водоснабжения и электроснабжения |
| 380. | 24-0075 | Выполнить благоустройство двора, асфальтирование территории после ремонта канализации дома по ул. Петропавловской, 5а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 419,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 381. | 24-0076 | По ул. Петропавловской, 5/1, провести ремонт межквартальной дороги к дому с ул. Петропавловской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1323,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 382. | 24-0077 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Петропавловской, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 670,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 383. | 24-0081 | Выполнить ремонт придомовой территории, произвести ямочный ремонт и поднять асфальтовое покрытие на повороте к дому по ул. Степной, 64 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 934,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 384. | 24-0092 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов у каждого дома по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42. Произвести подрезку и снос аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1020,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1673,5 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству придомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42 |
| 385. | 24-0093 | Выполнить в общежитии (ул. Титова, 44) ремонт мест общего пользования, коридоров, ремонт электропроводки, электрооборудования с установкой "кобры" над подъездом со стороны ул. Петропавловской, 11, заасфальтировать придомовую территорию и тротуар по ул. Титова | Ремонт общежития, благоустройство территории | 850,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 817,8 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству придомовой территории |
| 386. | 678 | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома N 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке 15 погонных метров поребрика с торца дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко для стока воды силами подрядной организации ЗАО "Дормаш" |
| - Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | 25-0001 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 16636,2, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 5320,0 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству придомовой территории по ул. Новосибирской, 20, 22, 24, 26 |
|  |  |  |  | 5296,0 |  | 2013 |  |  |
| 388. | 25-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25944,0, в т.ч: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 7145,9 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству придомовой территории по ул. Пархоменко, 114, 116, 118, 120, 126, 128 |
|  |  |  |  | 16364,0 |  | 2013 |  |  |
| 389. | 25-0003 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Новосибирская, 9, 19, 19/1, 21, 23, 25, 26, ул. Широкая, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7229,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2751,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 918,5 тыс. рублей по ул. Новосибирской, 19/1, 26, ул. Широкой, 111 (сумма по адресу: ул. Широкая, 111, учтена в наказе N 23-0007) |
|  |  |  |  | 1596,0 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  |  | 3800,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 390. | 25-0005 | Обустроить на жилмассиве Троллейном площадку для выгула собак | Устройство площадки для выгула собак | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 223,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 391. | 25-0006 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Танкистов, 3, 5, 7, 11, 11/1, 15, 17, 21, ул. Титова, 182, 196, 198; ул. Связистов, 1, 3, 5, 7, 11, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 15000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 39381,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 37961,4 тыс. рублей по ул. Танкистов, 3, 5, 7, 11, 11/1, 15, 17, 21/1, Титова, 182, 198, Связистов, 1, 3, 5, 7, 11, 13 |
|  |  |  |  | 14040,0 |  | 2013 |  |  |
| 392. | 25-0007 | Произвести замену водопроводных труб по улицам частного сектора: Пилотов, Пушкарева, Бакинской, 5 Декабря, Титова | Замена водопровода | 35000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы МУП "Горводоканал" за счет средств инвестиционной программы по замене водопроводных труб по ул. Бакинской до проулка на ул. Амурской. По ул. Пилотов, Пушкарева и ул. Титова выявлена низкая аварийность, реконструкция сетей не требуется |
| 393. | 25-0009 | Установить светофор на перекрестке ул. Широкой - ул. Новосибирской (напротив дома N 125 по ул. Широкой) | Установка светофора | 1500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 901,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 394. | 25-0012 | Произвести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 67 |  | 165000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 192188,0 тыс. рублей (бюджет города) по капитальному ремонту и реконструкции здания, со строительством пристройки |
|  |  |  | 1. Проектные работы | 5000,0 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  | 2. Капитальный ремонт | 160000,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| - Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395. | 26-0005 | Провести освещение от Ордынской трассы по ул. Малыгина | Устройство освещения | 1500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 159,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 396. | 26-0010 | Завершить реконструкцию бульвара Победы | Ремонт газонов и дорожек | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2300,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту газонов и дорожек. Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
| 397. | 26-0012 | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по ул. Толмачевской | Установка водопроводной колонки | 100,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы МУП "Горводоканал" на сумму 151,3 тыс. рублей (бюджет города) по установке колонки |
| 398. | 26-0013 | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по Аргунскому переулку | Установка водопроводной колонки | 2100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы МУП "Горводоканал" за счет средств инвестиционной программы по установке колонки |
| 399. | 26-0014 | Выполнить ремонт дороги между МБДОУ "Детский сад N 443" и МБОУ СОШ N 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1598,5 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту внутриквартального проезда по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15, до ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 25 |
| 400. | 26-0017 | Выделить пешеходную зону на участке дороги между МБОУ СОШ N 129 и домом N 136 по ул. Троллейной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 6576,9 тыс. рублей (бюджет города), обустройство пешеходной дорожки выполнено в ходе ремонта внутриквартальной территории |
| 401. | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников "кобра" (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 410,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 360,9 тыс. рублей выполнено строительство линии уличного освещения |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 |  |  |
| 402. | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейной (от ул. 9-й Гвардейской Дивизии до ул. Связистов), и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому N 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов N 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Ремонт внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому N 38 по ул. Курганской | 1600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 32924,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году выполнены работы по текущему ремонту переезда, по ремонту внутриквартального проезда от трамвайных путей к дому по ул. Курганской, 38, с устройством пешеходных дорожек |
|  |  |  |  | 1600,0 |  | 2013 |  |  |
| 403. | 706 | Выполнить благоустройство дорог по 1-му, 2-му, 3-му переулкам Танкистов (отсыпка гравием), организовать сбор талых вод (траншея) вдоль дорог, отсыпать 4-й, 5-й, 6-й переулки Танкистов крупной фракцией гравия | Благоустройство дорог | 8100,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1940,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дорог 1-го, 2-го пер. Танкистов |
|  |  |  |  | 2000,0 |  | 2013 |  |  |
| - Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | 27-0003 | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5, 2-му пер. Порядковому, 5, произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му Порядковому переулку, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 880,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 92,6 тыс. рублей (бюджет города) по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 405. | 722 | Ремонт дороги по 1-му, 2-му пер. Халтурина | Отсыпка дорог щебнем | 1351,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2300,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1600,0 тыс. рублей по 1-му, 2-му пер. Халтурина |
|  |  |  |  | 625,0 |  | 2013 |  |  |
| 406. | 749 | Ремонт дорог: по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки общественного транспорта "Западный ж/м"), ул. Окинской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог по ул. Фасадной, ул. Озерной, ул. Невельского, ул. Олимпийской | 15000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 4000,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Халтурина, ул. Олимпийской |
|  |  |  |  | 4000,0 |  | 2013 |  |  |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407. | 28-0006 | Выполнить благоустройство Инюшенского бора | Благоустройство Инюшенского бора | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведено комиссионное обследование территории, определено техническое задание на необходимые виды и место организации работ по благоустройству для проектирования |
|  |  |  |  | 2000,0 |  | 2013 |  |  |
| 408. | 28-0008 | Выполнить ремонт дороги, проходящей за домами по ул. Выборной, 122, 124, 124/1, 130 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6994,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1527,4 тыс. рублей по ул. Выборной, 124/1, 130 |
|  |  |  |  | 2000,0 |  | 2013 |  |  |
| 409. | 28-0010 | Выполнить ремонт процедурного кабинета в МБОУ СОШ N 115 | Ремонт процедурного кабинета | 60,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 410. | 28-0014 | Привести в порядок спортивный стадион МБОУ СОШ N 189 | Текущий ремонт стадиона | 350,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на 300,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2013 |  |  |
| 411. | 28-0017 | Проработать и принять меры для включения в федеральную программу строительства многофункционального спортивного комплекса | Определение места размещения, подготовка документов для включения строительства спортивного комплекса в федеральную целевую программу | - | - | 2012 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведено резервирование земель по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе под размещение объекта капитального строительства - объекта спортивного назначения (постановление мэрии города Новосибирска от 17.10.2012 N 10502). Вопрос о включении строительства спортивного объекта в федеральную программу будет возможно рассматривать в 2016 году при формировании новой федеральной программы, с обязательной финансовой поддержкой из бюджета города |
| 412. | 28-0030 | Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов по ул. Большевистской, 171, 173, 169, 161, 163, 155, 165, 145, 143, 149 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8672,2, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6093,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 676,7 тыс. рублей по ул. Большевистской, 155 |
|  |  |  |  | 2500,0 |  | 2013 |  |  |
| 413. | 28-0066 | Произвести строительство детских площадок по ул. Выборной, 101/1, 117/1, 117/2, 117, 109, 131, 131/1 | Строительство детских площадок | 1004,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1341,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 837,0 тыс. рублей по установке детских городков по ул. Выборной, 117, 117/1, 117/2, 131, 131/1 |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 414. | 28-0067 | Установить козырек над входом в клуб "Икар", настелить деревянный пол в танцевальном зале, выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения клуба (структурное подразделение МБОУДОД "Центр развития детей и молодежи "Икар" (ул. Большевистская, 175/6) | Установка козырька, настил деревянного пола, капитальный ремонт системы электроснабжения | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 500,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2013 |  |  |
| 415. | 755 | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива Ключ-Камышенское плато | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | - | 2011 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 N 558 земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд для строительства объекта спортивного назначения. В проекте межевания квартала N 3.3 Ключ-Камышенского плато предусмотрен земельный участок площадью 12,3228 га с видом разрешенного использования "Многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования зоны объектов спортивного назначения (Р-4)" |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416. | 29-0001 | Выполнить благоустройство зоны отдыха "Грибоедовская аллея" по ул. Лескова, 260 |  | 7200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. Работы не производились в связи с отказом собственников жилых помещений дома по ул. Лескова, 260, от выполнения работ. Выполнение работ будет запланировано на 2015 год, при наличии согласия собственников |
|  |  |  | 1. Благоустройство аллеи по ул. Лескова, 260 | 200,0 |  | 2013 |  |  |
| 417. | 29-0002 | Выполнить строительство линий освещения по ул. Ленинградской (от ул. Никитина до ул. Ленинградской, 184) | Восстановление освещения | 800,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 480,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 418. | 29-0006 | Обустроить парковки на 20 мест по ул. Никитина, 70 (паспортный стол) | Устройство парковки | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 330,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 419. | 29-0007 | Выполнить строительство актового и спортивного залов в МБОУ "Новосибирский городской педагогический лицей" (ул. Добролюбова, 100) | Строительство актового и спортивного залов | 140000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ по строительству пристройки будет запланировано на 2015 год |
| 420. | 29-0008 | Выполнить ремонт помещения по ул. Никитина, 70, для размещения молодежного театра | Ремонт помещения с учетом экспертного заключения | 1000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 957,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "по ул. Декабристов" повторяются дважды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421. | 30-0018 | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов по ул. Декабристов, 60, (между домами N 62 и N 68 по ул. Декабристов) | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 93,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 422. | 30-0019 | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов, 103 (между домами N 103 и N 105 по ул. Декабристов) | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 87,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 423. | 30-0023 | Установить игровой детский городок по ул. Гаранина, 18 | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 167,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 424. | 30-0029 | Установить детскую игровую площадку на территории многоквартирного дома по ул. Грибоедова, 33 | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 167,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425. | 31-0009 | Выполнить ремонт подъездных дорог к МБУЗ "Городская поликлиника N 15" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1086,2 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству внутриквартального проезда и тротуара (со стороны ул. Бориса Богаткова, 226/2) между домами по ул. Бориса Богаткова, 216 и 220, до ул. Бориса Богаткова, 218 |
| 426. | 31-0012 | Построить спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/5 | Строительство универсального спортивного зала | 246168,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. Земельный участок зарезервирован под строительство детского сада (постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 N 10052), рассматриваются варианты размещения спортивного комплекса |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | 2013 |  |  |
| 427. | 31-0017 | Выделить помещение ТОС "Закаменский" | Подбор помещения для размещения ТОС "Закаменский" | - | - | 2013 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. Анализ нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, расположенных на территории избирательного округа N 31, показал отсутствие свободных помещений для размещения ТОС "Закаменский". Проводилась работа с собственником помещений по ул. Военный Городок, 17 (площадь 38,5 кв. м), по подготовке заключения договора аренды в 2014 году |
| 428. | 791 | Ремонт кровель и подъездов по ул. Бориса Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 446,2 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту кровель по ул. Бориса Богаткова, 163/6, 171/2 |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | 2013 |  |  |
| 429. | (180*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Дома NN 7, 10, 17, 18 по ул. 2-й Кирзавод признаны аварийными и подлежащими сносу. В 2013 году дома включены в программу по расселению аварийного жилищного фонда города. Срок завершения мероприятий по расселению - 31.12.2015 |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430. | 32-0006 | Выполнить строительство пешеходного тротуара с лестничным маршем и перилами от ул. Высоцкого, 3, до ул. Высоцкого, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 265,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 431. | 32-0012 | В МБОУ СОШ N 104 выполнить ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудовать спортивную площадку | Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудование спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 190,0 тыс. рублей (бюджет города) по частичному ремонту спортивного зала |
| 432. | 32-0013 | Выполнить ремонт и дооборудовать спортивную площадку в МБОУ СОШ N 167 | Выполнение ремонта и оборудование площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 433. | 32-0017 | Произвести замену оконных блоков на пластиковые и заменить линолеум в МБОУ ДОД "Центр творчества детей и молодежи "Муравейник" | Замена оконных блоков, замена линолеума | 300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 276,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 198,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 222,0 |  | 2013 |  |  |
| - Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434. | 33-0007 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Первомайской, 164, 186 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3016,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2495,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 799,6 тыс. рублей по благоустройству ул. Первомайской, 186 |
|  |  |  |  | 1320,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 435. | 33-0011 | Завершить строительство теплого стояночного комплекса МБУ "Дорожно-эксплуатационное управление - 5" | Строительство стояночного комплекса | 17500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2015 год |
| 436. | 33-0016 | Выполнить строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Чапаева, 3 | Строительство детской спортивной площадки | 250,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 273,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 201,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 177,7 |  | 2014 <*> |  |  |
| 437. | 33-0017 | Выполнить строительство автопарковки в микрорайоне жилмассива Чапаевский | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовых территорий с устройством парковочных мест группы многоквартирных домов по ул. Чапаева, 3 - 7/3, ул. Чапаева, 2. Свободная площадь на указанных придомовых территориях для устройства дополнительных парковочных мест отсутствует |
| 438. | 33-0018 | Выполнить работы по освещению улиц частного сектора: ул. Белой, ул. Подольской, Футбольному переулку, ул. Победителей |  | 1460,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 330,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 70,0 тыс. рублей по ул. Подольской, Победителей, Футбольному переулку |
|  |  |  | 2. Восстановление освещения | 600,0 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  |  | 600,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 439. | 33-0032 | Выполнить благоустройство дворовых территорий по ул. Тельмана, 18, 20, 20а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 828,2 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2119,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 440. | 33-0035 | Восстановить освещение по ул. Ростовской | Восстановление освещения | 930,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 930,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году проведено обследование системы освещения, выполнение дополнительных работ не требуется |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 |  |  |
| 441. | 33-0036 | Произвести снос аварийных деревьев в частном секторе по ул. Стрелочной, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10 | Снос деревьев | 400,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 442. | 33-0039 | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Баумана | Текущий ремонт дороги | 600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1433,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 1000,0 тыс. рублей по ул. Баумана на участке от ул. Первомайской до ул. Героев Революции |
|  |  |  |  | 165,6 |  | 2013 |  |  |
| 443. | 33-0042 | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ N 128, 140, 142, 144, 146 | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | 3700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 2200,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту спортивных залов в МБОУ СОШ N 128, 140, 142, 144 |
|  |  |  |  | 740,0 |  | 2013 |  |  |
| 444. | 33-0043 | Произвести внутренний ремонт помещения МБУ "Музей истории и развития Первомайского района" (ул. Героев Революции, 5/2) | Ремонт помещений | 3000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3750,0 тыс. рублей (бюджет города) (адрес изменен на ул. Первомайская, 148) |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  |  | 2000,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 445. | 33-0049 | Установить ограждение на территории учреждения "Детская школа искусств N 4" (ул. Маяковского, 20) | Установка ограждения | 800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 446. | 33-0050 | Произвести реконструкцию освещения по ул. Красный Факел | Реконструкция освещения | 3300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 216,8 тыс. рублей (бюджет города) по восстановлению наружного освещения по ул. Красный Факел на участке от ул. Эйхе до ул. Тельмана |
|  |  |  |  | 1300,0 |  | 2013 |  |  |
| 447. | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовской, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Признан аварийным и подлежащим сносу дом по ул. Чапаева, 1а, данный дом будет расселяться в течение срока действия ведомственной целевой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города (в срок до 31.12.2015). Рассматривалась возможность развития застроенной территории, на которой расположен в том числе жилой дом по ул. Ростовской, 18а |
| - Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448. | 34-0003 | Выполнить отсыпку беговой дорожки и установить бордюры на спортивной площадке МБОУ "Гимназия N 8" | Отсыпка беговой дорожки и установка бордюров | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 449. | 34-0009 | Приобрести библиотечную мебель для библиотек им. Крылова, им. Шукшина, им. Куприна, им. Пушкарева, им. Чернышевского | Приобретение оборудования для библиотек | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена мебель на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 450. | 34-0016 | Установить "лежачие полицейские" по ул. Звездной, 9, ул. Звездной, 14 | Установка "лежачих полицейских" | 50,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовой территории |
| 451. | 34-0017 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Звездной, 11, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3419,2, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2742,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по ремонту дворовой территории по ул. Звездной, 11, на сумму 2036,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 2713,0 |  | 2013 |  |  |
| 452. | 34-0021 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | Ремонт и благоустройство дорог | 18700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1700,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Таловой |
|  |  |  |  | 14292,6 |  | 2014 <*> |  |  |
| 453. | 34-0027 | Выполнить работы по восстановлению освещения по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | Восстановление освещения | 1700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 270,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 454. | 34-0028 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | Благоустройство дорог | 11300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 4990,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Сормовской и ул. Центральной |
|  |  |  |  | 10334,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 455. | 34-0029 | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона "Зеленая долина" | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 1500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) по газификации частного сектора по улицам микрорайона "Зеленая долина" |
| 456. | 34-0040 | Выполнить восстановление освещения по улицам: Елоховской, Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухумской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | Восстановление освещения | 2250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 117,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 457. | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовой, Шукшина, Ученической, Пришвина | Проектирование и строительство линий освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина | 660,0 в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 952,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 352,3 тыс. рублей по ул. Березовой и ул. Твардовского, выполнены монтаж шкафа управления, светильников с натриевыми лампами, прокладка кабеля, провода и установка опор |
|  |  |  |  | 60,0 |  | 2013 |  |  |
| 458. | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2011 - 2015 | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Изучалась возможность привлечения инвестора по использованию земельного участка на месте снесенного здания ГПТУ-51 под среднюю или высотную жилую застройку |
| - Советский район, избирательный округ N 35, депутат Ляхов Николай Захарович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459. | 35-0022 | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 162 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ | 1200,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2580,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 460. | 35-0023 | Выполнить строительство пристройки МБОУ "Гимназия N 3" | Определение земельного участка, разработка проектно-сметной документации | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 9630,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году по подготовке проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция здания образовательной школы по проезду Детскому, 10, в Советском районе с увеличением объема". Строительство пристройки будет реализовано в рамках долгосрочной целевой программы Новосибирской области "Государственная поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на 2013 - 2017 годы" |
|  |  |  |  | 5000,0 |  | 2013 |  |  |
| 461. | 35-0026 | Создать в правобережной части Советского района ресурсный центр общественных организаций, в том числе для организаций представителей старшего поколения: "Информационно-образовательный центр социальной адаптации пожилых людей", "Дети войны" | Организация работы ресурсного центра | 3100,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Проведены работы на сумму 703,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту помещений ресурсного центра по адресу: ул. Арбузова, 1/1 (цокольный этаж) |
|  |  |  |  | - |  | 2013 |  |  |
| 462. | 35-0027 | Предоставить помещение в здании МБОУ СОШ N 125 для деятельности общественной организации - районного отделения "Общество инвалидов" | Оказание содействия в поиске помещения | - | - | 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. В школе N 125 (в настоящее время МБВ (С)ОУО(С)ОШ N 35 по ул. Лыкова, 4) отсутствует возможность размещения ООРО "Общество инвалидов". Первый этаж занимают: "школа Бороздина" для детей-инвалидов, медицинский блок и библиотека, оказание содействия в поиске помещения будет продолжено в 2014 году |
| 463. | 35-0036 | Строительство здания МБОУ "Музыкальная школа N 10" | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | 137200,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены проектно-изыскательские работы на сумму 2910,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 464. | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. Береговая до ост. "Поселок геологов" и улиц в поселке | Разработка проекта необходимого благоустройства на указанных территориях, выполнение работ с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 325,9 тыс. рублей (бюджет города), выполнено строительство линии наружного освещения по ул. Дорожной от ул. Боровая Партия, 17, до остановки "Пос. Геологов" и станции Береговая. Выполнение работ по предпроектной подготовке, проектированию освещения, выполнению строительно-монтажных работ на территории пос. Кирово будет запланировано в 2014 - 2015 годах |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2013 |  |  |
| 465. | 916 | Построить в жилом районе Кирово детские площадки | Оборудование детских площадок | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1259,6 тыс. рублей (бюджет города) по установке детских городков по ул. Солнечногорской, 9, 15, ул. Боровая Партия, 1а, 11 |
| 466. | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Строительство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились, выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| - Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467. | 36-0001 | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона Правые Чемы из федерального ведения в муниципальное | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона Правые Чемы по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2011 - 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Направлено письмо председателю Президиума СО РАН А.Л. Асееву от 11.03.2013 N 58/01-15/01121 о возможности передачи в муниципальную собственность земельного участка в точках 1 - 13, прилегающего к земельному участку с кадастровым номером 54:35:091630:5 (МБУ "ДМ "Маяк"), получено предварительное согласие начальника управления имущества и земельных ресурсов СО РАН |
| 468. | 36-0006 | Завершить реконструкцию конечной остановки общественного транспорта в районе центра культурного досуга "Капкан", согласно разработанному плану, перенести конечную остановку общественного транспорта и площадку для отстоя на отведенное место, восстановить уничтоженные элементы благоустройства, создать условия для отдыха водителей | Устранение замечаний ГИБДД: выполнение разгонной полосы, устройство твердого покрытия, установка знаков, устройство пешеходного перехода, туалета, комнаты отдыха для водителей | 4500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично на сумму 20 тыс. рублей (бюджет города), выполнено устройство пешеходных переходов: установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
| 469. | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона Правые Чемы, строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Вопрос об исключении строительства гребного канала и сохранения дачных обществ был рассмотрен в ходе публичных слушаний по проекту планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района Шлюз в Советском районе 04.08.2011. Постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2011 N 8098 проект планировки с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний отклонен и направлен на доработку. Решением рабочей группы по доработке проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района Шлюз в Советском районе гребной канал исключен из проекта планировки, дачные общества сохранены. Решение будет учтено при утверждении проекта планировки. Проект планировки доработан ОАО "СИАСК". Утверждение проекта планировки будет запланировано на 2014 год |
| 470. | 36-0017 | Установить освещение вдоль пешеходных дорожек по ул. Сиреневой, ул. Русской, ул. Добровольческой | Запрос мощности, устройство освещения | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2013 году на сумму 250,0 тыс. рублей по строительству линий освещения по пешеходной дорожке по ул. Добровольческой |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2013 |  |  |
| 471. | 36-0020 | Добиться сноса ветхого и аварийного жилья по ул. Тружеников, 12, ул. Тружеников, 14, ул. Добровольческой, 4 | Подготовка документов для признания жилых домов аварийными. Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. Признание домов аварийными осуществляется Межведомственной комиссией. К компетенции Межведомственной комиссии относится в том числе прием и рассмотрение заявления собственника помещения или гражданина (нанимателя) и прилагаемых к нему обосновывающих документов. Только после принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения может быть рассмотрен вопрос о расселении данных домов. Документы для признания домов аварийными и подлежащими сносу в 2013 году в Межведомственную комиссию не направлялись |
| 472. | 36-0052 | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ N 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции стадиона | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен частично. Произведены работы на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 473. | 36-0058 | Добиться ремонта и реконструкции здания МУК "Дом культуры "Маяк" | Ремонт здания. Решение вопроса о выделении дополнительного земельного участка | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 970,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту помещения. Мероприятие по реконструкции здания включено в долгосрочную целевую программу "Государственная поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на 2013 - 2017 годы", направлено письмо председателю Президиума СО РАН А.Л. Асееву о передаче в муниципальную собственность земельного участка для проведения реконструкции МБУ "Дом молодежи "Маяк", получено предварительное согласие начальника управления имущества и земельных ресурсов СО РАН |
| 474. | 36-0059 | Произвести капитальный ремонт МБУК "Библиотека им. М.М. Зощенко" филиала МБУК "Центральная библиотечная система им. В.М. Ломоносова Советского района" | Выборочный капитальный ремонт, приобретение мебели, замена стеллажей | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 475. | 36-0064 | Провести мероприятия по приданию зеленым зонам, зонам отдыха и памятным местам в микрорайоне Правые Чемы особого статуса | Формирование границ земельных участков в пределах муниципальных земель города Новосибирска, придание им особого статуса при наличии законных оснований в установленном порядке | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Отсутствует необходимость утверждения границ земельного участка в районе озера Гладкого по ул. Русской для организации зоны отдыха жителей. Данный земельный участок расположен в границах территории, находящейся в собственности РФ и в постоянном (бессрочном) пользовании СО РАН. Распоряжением мэрии города Новосибирска от 06.08.2010 N 12319-р "Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для организации сквера по ул. Русской в Советском районе" утверждена схема земельного участка для организации сквера по ул. Русской. При проведении СО РАН лесоустроительных работ данный земельный участок отнесен к лесам. Согласно статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах |
| 476. | 36-0066 | Создать парк для горных велосипедов | Анализ возможности создания парка для горных велосипедов на территории микрорайона Правые Чемы | - | - | 2012 - 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проведенный анализ показал отсутствие возможности создания на территории микрорайона Правые Чемы парка для горных велосипедов. Рассматривается возможность устройства в 2014 - 2015 годах спортивной площадки с элементами для занятий экстремальными видами спорта на территории микрорайона Правые Чемы |
| 477. | 1023 | Снос ветхого жилья - деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Взаимодействие с застройщиком территории по ул. Шатурской по осуществлению сноса деревянных домов | - | - | 2012 - 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Мэрия города Новосибирска не имеет законных оснований для распоряжения недвижимым имуществом (расселение, снос и т.д.) и использования средств бюджета города на расселение домов N 16, 18, 20 по ул. Российской; N 5, 7 по ул. Истринской; N 3, 5 по ул. Шатурской, признанных непригодными для проживания, по заявлению территориального управления по управлению имуществом Российской академии наук. Указанные многоквартирные дома являются федеральной собственностью |
| - Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478. | 37-0008 | Отсыпать дороги по улицам: Абхазской, Зоологической, Моховой, 2-й Рощинской, Черносельской (дома с 80 по 88) и выполнить асфальтирование дорог (дома с 1 по 30) | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки, отсыпка дорог по: | 11500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1320,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Абхазской, ул. Зоологической. Выполнение работ по ул. Моховой, Рощинской, Черносельской будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  | ул. Абхазской | 460, 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Зоологической | 2610,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Моховой | 880,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Рощинской | 2050,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Черносельской | 5500,0 |  |  |  |  |
| 479. | 37-0026 | Построить детские сады по ул. Шатурской, ул. Иванова | Строительство нового детского сада по ул. Шатурской. Земельный участок по ул. Иванова не находится в муниципальной собственности города Новосибирска | 160000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по строительству детского сада по ул. Шатурской на 175 мест на сумму 48472,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 480. | 37-0030 | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 382" | Разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы | 6300,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 7566,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 481. | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Капитальный ремонт | 16570,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не выполнялись. Выполнение работ по строительству тротуара будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 5500,0 |  | 2013 |  |  |
| - Советский район, избирательный округ N 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482. | 38-0026 | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 4196,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дворовой территории по ул. Универсальной, 4, 6, 12 |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 |  |  |
| 483. | 38-0034 | Отремонтировать дорогу по ул. Слюдянка качественно, т.е. с ливневой канализацией. Дорога отгрейдирована и частично отсыпана щебнем в 2009 году, но с неудовлетворительным качеством | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки | 4320,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 1900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1900,0 |  | 2013 |  |  |
| 484. | 38-0035 | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | Ремонт дороги | 12600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуара по ул. Ивлева |
|  |  |  |  | 600,0 |  | 2013 |  |  |
| 485. | 38-0038 | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение поселка Огурцово полностью | Замена ветхих столбов | 10947,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы за счет средств ОАО "РЭС": выполнена замена 2-х опор, выправка 3-х опор, подрезка ветвей в пяти пролетах ВЛ-0,4 кВ |
|  |  |  |  | 5473,5 |  | 2013 |  |  |
| 486. | 38-0039 | Начать замену изношенных труб для холодной воды, заменить аварийные колонки в поселке Огурцово | Замена изношенных труб и аварийных колонок | 33600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Выполнение нецелесообразно. В соответствии с проведенным МУП "Горводоканал" мониторингом, в связи с низкой аварийностью замена изношенных труб для холодной воды в поселке Огурцово нецелесообразна |
| 487. | 38-0051 | Достроить хоккейную коробку (многофункциональную спортивную площадку) по ул. Смоленской, 3 | Завершение строительных работ и устройство освещения | 260,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 260,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 488. | 38-0052 | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | Установка детских городков | 3006,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 353,2 тыс. рублей (бюджет города) по установке детских городков по ул. Молодости, 21, 44, ул. Часовой, 27 |
|  |  |  |  | 392,9 |  | 2014 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 750,0 |  | 2015 <*> |  |  |
| 489. | 1082 | Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости от светофора до ул. Варшавской | Оборудование тротуара при реконструкции дороги по ул. Молодости | 100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 270,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 490. | 1085 | Содействовать в проектировании и строительстве пристройки к МБОУ СОШ N 112 | Засыпка котлована, благоустройство | 180000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 213820,0 тыс. рублей (бюджет города) по строительству пристройки к школе на 300 мест |
| 491. | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Включение в технические условия застройщика стройплощадки по ул. Динамовцев строительства дорожного полотна и тротуара до ул. Гидромонтажной | - | - | 2012 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2013 года. Застройщиком работы не выполнены. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год за счет бюджета города |
| 492. | 1118 | Укладка дорог в пос. Плановом | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. Плановом. Работа планируется поэтапно | 57130,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2013 года. Произведены работы на сумму 3843,7 тыс. рублей (бюджет города) по устройству песчано-гравийного покрытия с частичным устройством водоотвода улиц: Березовой, Мосина, Гончарной, Смежной |
|  |  |  |  | 7045,0 |  | 2013 |  |  |
| - Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493. | 39-0003 | Обеспечить безопасный проход от дома по ул. Серебренниковской, 2/1, до остановки трамвая "Автовокзал" и далее до торгового центра "Мегас" | Установка знаков "Пешеходный переход" и нанесение дорожной разметки ("зебры") в районе жилого дома N 2 по ул. Серебренниковской и жилого дома N 2/1 по ул. Серебренниковской (со стороны ул. Кривощековской) | 35,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города). Обустройство пешеходного перехода через ул. Кривощековскую на выездном совещании в 2013 году признано аварийно-опасным |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 |  |  |
| 494. | 39-0004 | Отремонтировать трамвайные пути по ул. Мичурина на промежутке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя | Ремонт 1,5 км трамвайных путей | 22500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| 495. | 39-0005 | Предоставить помещение для структурного подразделения "Романтик" МБОУ ДОД "Центр развития детей, подростков и молодежи "Альтаир" | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба "Романтик". Определение помещения при необходимости | - | - | 2013 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проведенный анализ показал: согласно письму МБОУ ДОД ЦМ "Альтаир" от 18.06.2013 N 77 потребности учреждения в дополнительных площадях нет; на данном микроучастке отсутствуют свободные нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. В границах избирательного округа N 39 расположено несколько учреждений дополнительного образования, осуществляющих занятия с детьми требуемой возрастной категории: МБОУ ДОД "ДЮЦ "Старая мельница", (ул. Орджоникидзе, 37); МБОУ ДОД ДДТ "Центральный" (ул. Каменская, 82); МБОУ ДОД ДШИ "Весна" (ул. Лермонтова, 45) |
| 496. | 1163 | Отремонтировать кровлю дома по Красному проспекту, 30 | Текущий ремонт кровли | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен. Работы не производились в связи с отсутствием решения общего собрания собственников жилых помещений. Плановый год проведения капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: Красный проспект, 30, в соответствии с региональной программой капитального ремонта - 2015. При наличии решения общего собрания собственников жилых помещений выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| - Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497. | 40-0005 | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по ул. Семьи Шамшиных (от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской); по ул. Максима Горького (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных) | Ремонт пешеходных тротуаров | 310,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту пешеходных тротуаров выполнены в ходе ремонта ул. Максима Горького и ул. Семьи Шамшиных |
| 498. | 40-0008 | Установить освещение по ул. Достоевского (от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной) | Устройство освещения | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 186 тыс. рублей (бюджет города) |
| 499. | 40-0010 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Максима Горького - ул. Семьи Шамшиных | Установка светофорного объекта при согласовании с ГИБДД | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1003,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 500. | 40-0021 | Выполнить работы по отделке фасада, замене витражей, благоустройству территории (завезти землю, разбить клумбы, высадить кустарники, установить 2 лавочки и кованые урны) МБОУ "Детская школа искусств N 30" | Ремонт фасада и межпанельных швов | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |

--------------------------------

<*> Работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 N 177 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 - 2015 годы" будут подготовлены необходимые изменения.