Приложение

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от №

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 годы**

| №  п. | №  наказа  избирателей | Содержание наказа  избирателей | Мероприятия по  реализации  наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей,  тыс. рублей | Источник  финансирования\* | Сроки  реализации наказа избирателей, год | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат** **Митряшин Иван Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01-0001 | | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Гоголя, 239, 231а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 2 | 01-0002 | | | | | | | Вырубить старые деревья у дома № 231а по ул. Гоголя | Снос деревьев | | | 20,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 3 | 01-0003 | | | | | | | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ № 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | | | 2300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 4 | 01-0004 | | | | | | | Оказать помощь в приобретении музейного оборудования для школьного музея МБОУ СОШ № 82 | Приобретение оборудования | | | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 5 | 01-0005 | | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по проспекту Дзержинского, 22/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 990,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 6 | 01-0006 | | | | | | | Заменить лестничные спуски возле домов по Гусинобродскому шоссе, 11, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 400,0, в т. ч.:  100,0  300,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 7 | 01-0007 | | | | | | | Выполнить строительство нового здания МБУЗ «Городская поликлиника № 17» на Гусинобродском шоссе | Подготовка проектно-сметной документации и строительство | | | 152568,3,  в т. ч.:  5000,0  52568,3  95000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 8 | 3 | | | | | | | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ № 82, в том числе:  выполнить ремонт спортивных раздевалок;  выполнить ремонт сантехнических коммуникаций;  осуществить ремонт фасада;  выполнить ремонт фундамента здания;  восстановить ограждение территории школы  Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ № 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 – 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 9 | 5 | | | | | | | Осуществить ремонт здания МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26» в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и устройство ограждения, выполнение ремонтных работ | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 – 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 10 | (8) | | | | | | | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | | | 18928,5,  в т. ч.:  1122,0  5980,0  5219,0  6607,5 | Бюджет города | 2011 – 2014  2011  2012  2013  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 11 | 12 | | | | | | | Ремонт фасадов домов по пр. Дзержинского, 6, 10 | Ремонт фасадов | | | 1000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 02-0001 | | | | | | | Выполнить реконструкцию МУК «Детский дом культуры им. М. И. Калинина» | Подготовка проектно-сметной документации | | | 4000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 13 | 02-0002 | | | | | | | Закончить ремонт дороги по ул. Авиастроителей от ул. Трикотажной до ул. Авиастроителей, 1/1 | Ремонт дороги | | | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 14 | 02-0003 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Дениса Давыдова от ул. Учительской вдоль домов № 9, 11, 13 по ул. Дениса Давыдова до железнодорожного пути | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1760,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 15 | 02-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Новая Заря от ул. Авиастроителей, 31, 33 до ул. Дениса Давыдова,11, 13 | Ремонт дороги | | | 19000,0,  в т. ч.:  8000,0  11000,0 | Бюджет города | 2010, 2015  2010  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 16 | 02-0005 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Театральной от ул. Авиастроителей, 9 до ул. Дениса Давыдова,7/1, обустроить парковочные карманы по торцам домов по ул. Дениса Давыдова 5, 7/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 17 | 02-0006 | | | | | | | Выполнить благоустройство трамвайных линий плиткой по ул. Авиастроителей и ул. Трикотажной | Укладка плитки | | | 15500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 18 | 02-0007 | | | | | | | Установить ограждение сквера у МУК «Детский дом культуры им. М. И. Калинина» | Установка ограждения | | | 1000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 19 | 02-0008 | | | | | | | Произвести обрезку тополей в сквере МУК «Детский дом культуры им. М. И. Калинина» | Обрезка деревьев | | | 430,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 20 | 02-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1897,5 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 21 | 02-0010 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Авиастроителей, 12 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 22 | 02-0011 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог между домами по ул. Республиканской, 41а, 39, 39а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1760,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 23 | 02-0012 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог между домами № 3, 1а по ул. Новая Заря | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 24 | 02-0013 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной территории (устройство парковочных карманов) по ул. Новая Заря, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5065,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 25 | 02-0014 | | | | | | | Установить спортивную площадку с ограждением по ул. Авиастроителей, 9 (общежитие) | Установка спортивной площадки | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 26 | 02-0015 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Трикотажной, 61 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 27 | 02-0016 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Учительской, 8 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы на существующей площадке | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 28 | 02-0017 | | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 715,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 29 | 02-0018 | | | | | | | Выполнить обрезку тополей по ул. Авиастроителей, 33 | Обрезка деревьев | | | 10,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 30 | 02-0019 | | | | | | | Выполнить работы по восстановлению освещения в микрорайоне по ул. Авиастроителей, 33 | Восстановление освещения | | | 680,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 31 | 02-0020 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных мест по ул. Новая Заря,14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4114,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 32 | 02-0021 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Новая Заря,14 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы существующей площадки | | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 33 | 02-0022 | | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 34 | 02-0023 | | | | | | | Выполнить обрезку аварийных тополей по ул. Авиастроителей, 3 | Обрезка аварийных деревьев | | | 25,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 35 | 02-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4 - ул. Новая Заря,1а – ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | | | 6500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 03-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль дома по ул. Есенина, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2810,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 37 | 03-0002 | | | | | | | Установить и оборудовать детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Есенина, 29 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 38 | 03-0003 | | | | | | | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезда вдоль дома по ул. Есенина, 51/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1085,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 39 | 03-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт улиц и проездов к домам частного сектора по ул. Геофизи-ческой, ул. Доватора, ул. Суркова, ул. Национальной, ул. Куприна, ул. 2-ой Национальной, ул. Карбышева, ул. Трикотажной | Ремонт дорог | | | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 40 | 03-0005 | | | | | | | Провести благоустройство прилегающей территории дома по ул. Есенина, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 895,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 41 | 03-0006 | | | | | | | Выполнить благоустройство и асфальтовое покрытие придомовой территории у дома по ул. Есенина, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 873,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 42 | 03-0007 | | | | | | | Установить детскую игровую площадку по ул. Кошурникова, 47/1 | Установка отдельных элементов или комплекса, установка на площадке ворот для мини-футбола, баскетбольных (малых) щитов и ограждения площадки | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 43 | 03-0008 | | | | | | | Оборудовать детскую площадку во дворе домов по ул. Доватора, 25, 27 с установкой игровых и спортивных форм | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 44 | 03-0009 | | | | | | | Произвести ремонт внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Адриена Лежена, 28/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2244,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 45 | 03-0010 | | | | | | | Установить и оборудовать детскую игровую площадку по ул. Адриена Лежена, 29/1 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 46 | 03-0028 | | | | | | | Осуществить ремонт кровли терапевтического отделения по адресу: ул. Адриена Лежена, 5/1 | Ремонт кровли | | | 3000,0,  в т. ч.:  1500,0  1500,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 04-0001 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Промышленной, 2: заасфальтировать внутриквартальный проезд между домом и территорией ДКБ № 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 587,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 48 | 04-0002 | | | | | | | Выполнить ремонт: внутриквартального проезда между домами по ул. Кошурникова, 37, 37/1, 39, 41, внутриквартального проезда от проезжей части между домами по ул. Бориса Богаткова, 243, 245, благоустройство придомовой территории дома по ул. Кошурникова, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3831,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 49 | 04-0003 | | | | | | | Обустроить пешеходный тротуар от остановки общественного транспорта «Лада» до микрорынка «Золотая нива» | Обустройство тротуара | | | 1400,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 50 | 04-0004 | | | | | | | Установить веранды на территории МБДОУ «Детский сад № 32» (ул. Кошурникова, 29/2) | Установка трех веранд | | | 240,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 51 | 04-0005 | | | | | | | Установить спортивную площадку на территории МБДОУ «Детский сад № 32» (ул. Кошурникова, 29/2) | Установка спортивной площадки | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 52 | 04-0007 | | | | | | | Установить беседки на территории МБОУ «Прогимназия № 2» | Установка двух беседок | | | 160,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 53 | 04-0008 | | | | | | | Отремонтировать кровлю МБОУ «Прогимназия № 2» | Ремонт кровли | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 54 | 04-0009 | | | | | | | Заасфальтировать внутри-квартальный проезд вдоль дома № 10 по ул. Кошурникова со стороны подъездов | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3286,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 55 | 04-0010 | | | | | | | Отремонтировать кровлю МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 395» (ул. Гоголя, 187) | Ремонт кровли | | | 750,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 56 | 04-0011 | | | | | | | Установить две веранды на территории МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 395» (ул. Гоголя, 187) | Установка двух веранд | | | 160,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 57 | 04-0012 | | | | | | | Восстановить внутриквартальный проезд между домами по ул. Фрунзе, 63 и ул. Фрунзе, 67 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 900,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 58 | 04-0013 | | | | | | | Отремонтировать лестницу для пешеходов у дома по ул. Адриена Лежена, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 100,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 59 | 04-0014 | | | | | | | Снести аварийные деревья у дома по ул. Адриена Лежена, 12 и на прилегающей к нему детской площадке | Снос аварийных деревьев | | | 30,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 60 | 04-0015 | | | | | | | Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха «Березовая роща» | Санитарная вырубка поросли и аварийных деревьев, высадка новых саженцев. Ремонт и устройство пешеходных дорожек. Установка малых форм: скамейки, урны, спортивные площадки. Разбивка цветников, ландшафтный дизайн | | | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 61 | 04-0016 | | | | | | | Благоустроить дворы домов по ул. Промышленной, 9а, 9б,11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2445,8 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 62 | 04-0017 | | | | | | | Заасфальтировать внутриквартальный проезд и тротуарную дорожку между домами по ул. Селезнева, 24 и ул. Селезнева, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1535,6 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 63 | 04-0018 | | | | | | | Заасфальтировать внутриквартальный проезд вдоль дома по ул. Промышленной, 22 и восстановить ливневую канализацию | Ремонт внутриквартального проезда с водоотводом | | | 770,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 64 | 04-0019 | | | | | | | Снести аварийные деревья у дома по ул. Промышленной, 22 | Снос аварийных деревьев | | | 20,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 65 | 04-0020 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Бориса Богаткова, 243 | Установка детской площадки | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 66 | 04-0021 | | | | | | | Реконструировать футбольное поле на территории МБОУ «Лицей № 113» | Реконструкция футбольного поля | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 67 | 04-0022 | | | | | | | Осуществить демонтаж водохранилища во дворе домов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 350,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 68 | 04-0023 | | | | | | | Оборудовать детскую площадку и площадку для проведения культурно-массовых мероприятий во дворе домов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 69 | 04-0024 | | | | | | | Отремонтировать внутриквартальные проезды с устройством парковочных карманов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1855,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 70 | 04-0025 | | | | | | | Отремонтировать теплотрассу между домами № 3 и № 5 по пр. Дзержинского | Ремонт теплотрассы | | | 87,5 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 71 | 04-0026 | | | | | | | Заасфальтировать внутриквартальный проезд у дома по ул. Промышленной, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 880,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 72 | 04-0027 | | | | | | | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Индустриальной, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 638,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 73 | 04-0028 | | | | | | | Оборудовать спортивную площадку на территории МБОУ Новосибирского аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка | Оборудование площадки | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 74 | 04-0029 | | | | | | | Отремонтировать внутриквартальный проезд от дома № 41 до дома № 37 по ул. Кошурникова | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1091,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 75 | 04-0030 | | | | | | | Выполнить асфальтирование внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Кошурникова, 39 с устройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1091,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 76 | 04-0031 | | | | | | | Благоустроить детскую площадку, установить малые игровые формы и скамейки для отдыха во дворе дома по ул. Кошурникова, 39 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы существующей площадки | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 77 | 04-0032 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт теплотрассы от бывшей проходной завода «Точмаш» до жилого дома по ул. Королева, 30 | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 78 | 04-0033 | | | | | | | Установить детскую площадку на территории детского сада № 123 по ул. Шекспира,10а | Установка детской площадки | | | 160,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 79 | 04-0034 | | | | | | | Оказать содействие в устранении автомобильных пробок по ул. Индустриальной | Анализ и решение проблемы с автомобильными пробками | | | - | - | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 80 | 04-0035 | | | | | | | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Индустриальной,13 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 81 | 04-0036 | | | | | | | Установить детскую спортивную площадку во дворе дома по ул. Индустриальной, 4 | Установка отдельных элементов или комплекса. Снос (формовочная обрезка) деревьев во дворе дома по ул. Индустриальной, 4 | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 82 | 04-0037 | | | | | | | Восстановить освещение по ул. Королева от ул. Промышленной до ул. Королева, 40 | Восстановление освещения | | | 180,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 83 | 04-0039 | | | | | | | Произвести санитарную обрезку 12-ти деревьев во дворе дома по ул. Промышленной, 1а | Обрезка деревьев | | | 60,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 84 | 04-0040 | | | | | | | Решить вопрос замены ввода в здание трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения по ул. Промышленной, 2 | Выполнение работ по замене трубопроводов | | | 30,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 85 | 46 | | | | | | | Осуществить ремонт здания МБОУ «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Капитальный ремонт здания | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 05-0001 | | | | | | | Уделять особое внимание отлову бродячих животных | Контроль за содержанием домашних животных и проведением отлова бродячих животных в рамках действующего законодательства | | | 30,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 87 | 05-0002 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октяб-рьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шам-шурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | | | 60000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 88 | 05-0003 | | | | | | | Организовать и заасфальтировать проход к Автовокзалу мимо торгового центра «Перекресток» (от ул. Фабричной) | Рассмотрение технической возможности асфальтирования прохода, асфальтирование прохода при наличии возможности | | | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 89 | 05-0004 | | | | | | | Выполнить озеленение газонов вдоль домов по Вокзальной магистрали кустарниками | Разработка концепции озеленения Вокзальной магистрали и проведение озеленения газонов | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 90 | 05-0005 | | | | | | | Открыть второй выход метрополитена на станции «Площадь Гарина – Михайловского» | Второй выход предусмотрен проектом и будет открыт по завершении строительства | | | - | - | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 91 | 05-0006 | | | | | | | Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ «Гимназия № 10» по ул. Революции, 31 | Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации | | | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 92 | 05-0007 | | | | | | | Организовать спортивную хоккейную площадку по ул. Фабричной, 6 | Реконструкция под многофункциональную площадку имеющейся коробки клуба «Чайка» по ул. Фабричной, 2 | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 93 | 05-0008 | | | | | | | Осуществить озеленение территории МБДОУ «Детский сад № 164» | Озеленение территории | | | 20,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 94 | 05-0009 | | | | | | | Установить прогулочные веранды на территории МБДОУ «Детский сад № 164» | Установить прогулочные веранды | | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 95 | 05-0010 | | | | | | | Помочь с проектом застекления балкона МБДОУ «Детский сад № 164» | Застекление балкона | | | 20,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 96 | 05-0011 | | | | | | | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ № 3 | Подготовка проекта  Выполнение работ | | | 25500,0,  в т. ч.:  2500,0  23000,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 97 | 05-0012 | | | | | | | Продолжить замену старых окон на новые в МБОУ СОШ № 3 (осталось 30 шт.) | Замена оконных блоков | | | 550,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 98 | 05-0013 | | | | | | | Осуществить ремонт помещения и его оснащение оборудованием в процедурном кабинете МБОУ СОШ № 3 | Ремонт и оборудование процедурного кабинета | | | 100,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 99 | 05-0014 | | | | | | | Установить ограждение МБОУ СОШ № 3, шлагбаум, оборудовать школьную спортивную площадку, заасфальтировать школьный двор, сделать дополнительное освещение | Установка ограды, оборудование школьного двора | | | 200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 100 | 05-0015 | | | | | | | Приобрести оргтехнику, мебель для МБОУ СОШ № 3 | Приобретение оргтехники и мебели | | | 70,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 101 | 05-0016 | | | | | | | Помочь в решении вопроса бюджетного финансирования ремонта помещений МБУЗ «Городская поликлиника № 20» | Ремонт помещений баклаборатории и дневного стационара по ул. Ленина,13 | | | 7200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 102 | 05-0017 | | | | | | | Оснастить необходимым оборудованием, рабочей мебелью, оргтехникой, тренажерами отделение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Приобретение рабочей мебели, тренажеров, оргтехники | | | 220,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска |
| 103 | 05-0018 | | | | | | | Обустроить вход в помещение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по ул. Советской, 7 для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников (установка пандуса, замена входной двери и ремонт тамбура) | Установка пандуса, замена входной двери, ремонт тамбура | | | 161,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 104 | 05-0019 | | | | | | | Выполнить текущий ремонт помещения Городской местной организации Всероссийского общества слепых и произвести замену решеток на окнах на распашные | Текущий ремонт помещения и установка на окнах распашных решеток | | | 450,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 06-0001 | | | | | | | Ликвидировать несанкционированные свалки в частном секторе (по ул. Саратовской, ул. Оренбургской, ул. 2-ой Владимировской) | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок | | | 400,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 106 | 06-0002 | | | | | | | Решить проблему с бродячими собаками на улицах: Саратовской, Лодочной, 1-ой Лодочной, Майской, Прибрежной, Кубановской, Кубановскому тупику, Владимировскому спуску, Чернышевскому спуску | Контроль за содержанием домашних животных и проведением отлова бродячих животных в рамках действующего законодательства | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 107 | 06-0003 | | | | | | | Оборудовать мусорными контейнерами ул. Кубановскую, Кубановский тупик, ул. Светофорную, ул. Ногина | Оборудование мусорными контейнерами | | | 360,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 108 | 06-0004 | | | | | | | Выполнить благоустройство дворов домов по ул. Владимировской, 12, 14, 16. Оборудовать места стоянки для машин во дворах | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 109 | 06-0005 | | | | | | | Выполнить благоустройство территории двора дома по ул. Омской, 89а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 900,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 110 | 06-0006 | | | | | | | Выполнить ремонт проезда во дворе дома по ул. Железнодорожной, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 111 | 06-0007 | | | | | | | Решить проблему пешеходного перехода через ул. Владимировскую на остановке общественного транспорта «Маслозавод» | Установка дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение линии дорожной разметки «Зебра» | | | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 112 | 06-0008 | | | | | | | Построить тротуарный спуск с ул. Владимировской от остановки общественного транспорта «25 магазин» к дому по ул. Прибрежной, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 113 | 06-0009 | | | | | | | Отремонтировать разбитый участок дороги от дома № 4 к дому № 3 по ул. Прибрежной | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 114 | 06-0010 | | | | | | | Установить защитные ограждения газонов дома по ул. 1905 года, 28 с целью предотвращения порчи зеленых насаждений автомобилями | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 115 | 06-0011 | | | | | | | Оборудовать освещение участка Владимировского спуска от железнодорожной насыпи до ул. Владимировской | Оборудование освещения участка | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 116 | 06-0012 | | | | | | | Заменить швеллеры на переходном мосту от остановки общественного транспорта «Железнодорожная поликлиника» | Переоборудование швеллеров по размеру | | | 30,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 117 | 06-0013 | | | | | | | Отремонтировать разбитый участок дороги от Владимировского спуска (частный сектор) до Больничного переулка, от ул. Майской до ул. Затонной | Ремонт дороги | | | 500,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 118 | 06-0014 | | | | | | | Выполнить благоустройство по адресу: Владимировский спуск в частном секторе | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 119 | 06-0015 | | | | | | | Решить проблему парковки на ул. Саратовской для машин, приезжающих в НУЗ «Дорожная клиническая больница» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 120 | 06-0016 | | | | | | | Отремонтировать проезжую часть Самарского переулка | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 121 | 06-0017 | | | | | | | Произвести замену старых фонарей и лампочек «Ильича» на «Кобры» на улицах частного сектора | Оборудование линии освещения | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 122 | 06-0018 | | | | | | | Ликвидировать заросли клёнов от Владимировского спуска до ул. Саратовской | Снос деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 123 | 06-0019 | | | | | | | Оборудовать освещение по ул. Лодочной, Кавказскому переулку, ул. Владивостокской, ул. Славгородской, по ул. Саратовской от дома № 44 до береговой части, опасного участка прохода с ул. Саратовской до ул. Владимировской | Оборудование освещения | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 124 | 06-0020 | | | | | | | Оборудовать освещение дороги межу домами по ул. Железнодорожной, 8/4 и 8/1 | Оборудование освещения | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 125 | 06-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт МБОУ СОШ № 84 | 1.Ремонт кровли  2.Ремонт фасада | | | 6600,0,  в т. ч.:  1200,0  5400,0 | Бюджет города | 2011, 2015    2011  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 126 | 06-0022 | | | | | | | Провести выборочный ремонт здания МБОУ СОШ № 137 | Выборочный ремонт здания (кровля, отопление, заделка швов) | | | 485,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 127 | 06-0023 | | | | | | | Организовать на территории микрорайона «Владимировский» продажу льготных лекарств | Организация продажи льготных лекарств в микрорайоне | | | - | - | 2013 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 128 | 06-0024 | | | | | | | Провести капитальный ремонт крыши общежития по ул. Сухарной, 70 | Капитальный ремонт кровли | | | 177,1 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 129 | 06-0025 | | | | | | | Отремонтировать дорогу по ул. 1-я Ельцовка | Рассмотрение возможности ремонта, т. к. данная территория является промышленной зоной | | | - | - | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 130 | 06-0026 | | | | | | | Построить детскую площадку у первых четырех подъездов дома по адресу: ул. Железнодорожная, 8/1 | Строительство детской площадки | | | 150,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 131 | 06-0027 | | | | | | | Решить проблему дома по адресу: Владимировский спуск, 11: дворовый тротуар очень узкий, пороги подъездов на уровне асфальта, машины проходят прямо вдоль стен дома и подъездных дверей. Во время снеготаяния вся вода попадает в подъезды, жители в тамбурах ходят по трапам | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 132 | 06-0028 | | | | | | | Вырубить аварийные тополя во дворах домов: по ул. Владимировской, 1, 4, 12, 14, 16 | Снос аварийных деревьев | | | 60,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 133 | 12д | | | | | | | Строительство бани в микрорайоне «Владимировский» | Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта | | | - | - | 2014 | | | | Департамент промыш-ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 134 | 13д | | | | | | | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от Владимировского спуска до ул. Саратовской и других | Проведение отсыпки, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | | | 4070,0,  в т. ч.:  3000,0  900,0  170,0 | Бюджет города | 2010 – 2012  2010  2011  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 135 | 16д | | | | | | | Ограничить сквозное движение автотранспорта (объезд светофора на перекрестке Владимировский спуск - ул. Владимировская) по дворам домов № 5, 7 по ул. Владимировской и большегрузных автомобилей по ул. 2-й Владимировской, ул. Ногина | Установка знаков, устройство принудительного снижения скорости: по ул. Владимировской и ул. 2-й Владимировской, по ул. Ногина (в границах округа) | | | 490,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 136 | 18д | | | | | | | Оборудовать спортивную площадку, осуществить ремонт фасада здания, провести ремонт спортивного зала МБОУ «Коррекционная школа № 60» | Ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудование спортивной площадки | | | 800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 137 | 144 | | | | | | | Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | Строительство детского комбината по ул. Ленской | | | 114591,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 138 | 151 | | | | | | | Устройство бетонной лестницы по ул. Владимировской, 3а – Прибрежной, 4 | Устройство бетонной лестницы | | | 400,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 7,** **депутат Болтенко Надежда Николаевна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 07-0001 | | | | | | | Выполнить благоустройство аллеи от микрорынка «Бриз» по ул. Дуси Ковальчук, 266а до Заельцовского рынка по ул. Дуси Ковальчук, 274/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 140 | 07-0002 | | | | | | | Выполнить благоустройство детской площадки и парковки для автомобилей жителей дома по ул. Дуси Ковальчук, 272 с ограждением пешеходной дорожки | Благоустройство внутриквартальных территорий и обустройство детской площадки | | | 3580,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 141 | 07-0003 | | | | | | | Выполнить благоустройство двора дома по ул. Дуси Ковальчук, 272/4 с устройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 200,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 142 | 07-0004 | | | | | | | Выполнить обустройство спортивной площадки по ул. Дуси Ковальчук, 406/1 | Дополнить площадку отдельными элементами | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 143 | 07-0005 | | | | | | | Установить детский городок по Красному проспекту, 87 | Установка детского городка | | | 1200,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 144 | 07-0006 | | | | | | | Выполнить благоустройство детской площадки по Красному проспекту, 87/1 | Благоустройство детской площадки | | | 1200,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 145 | 07-0007 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги перед домом по Красному проспекту, 88 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 910,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 146 | 07-0008 | | | | | | | Выполнить благоустройство спортивной площадки, расположенной с торца (у первого подъезда) дома по Красному проспекту, 90/1 | Благоустройство спортивной площадки | | | 750,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 147 | 07-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по Красному проспекту, 94/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1639,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 148 | 07-0010 | | | | | | | Включить в программу внутриквартального благоустройства ремонт придомовой территории с устройством парковочных мест дома по Красному проспекту, 96 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 800,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 149 | 07-0011 | | | | | | | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 100 (восстановление отмостки дома и асфальтового покрытия) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1326,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 150 | 07-0012 | | | | | | | Выполнить устройство и оборудование детской площадки на придомовой территории по Красному проспекту, 102/3 | Устройство и оборудование детской площадки | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 151 | 07-0013 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги перед домом и особенно ремонт ям на повороте перед 1-ым подъездом от дома № 118/5 к дому № 118/2 по ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1350,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 152 | 07-0014 | | | | | | | Выполнить устройство спортивной площадки по ул. Кропоткина, 118/6 | Дополнение существующей детской площадки спортивными элементами | | | 200,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 153 | 07-0015 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Кропоткина, 118/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2700,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 154 | 07-0016 | | | | | | | Выполнить устройство пешеходной зоны на придомовой территории по ул. Кропоткина, 119/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1950,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 155 | 07-0017 | | | | | | | Установить детский городок по ул. Кропоткина,128 | Установка детского городка | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 156 | 07-0018 | | | | | | | Выполнить устройство спуска - подъема, расположенного между домами по улице Кропоткина, 261/1 и Гаражно-строительным кооперативом: установить лестницы и поручни, положить асфальтовое покрытие между ул. Кропоткина и ул. Кавалерийской для проезда автомобилей | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 157 | 07-0019 | | | | | | | Выполнить благоустройство территории, ремонт дорожного покрытия во дворе дома по ул. Кропоткина, 267 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2106,5 | Бюджет города | | | | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 158 | 07-0020 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги возле дома по ул. Кропоткина, 269 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2403,0 | Бюджет города | | | | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 159 | 07-0022 | | | | | | | Провести работы по озеленению газонов, прилегающих к проезжей части ул. Кропоткина со стороны остановочного павильона напротив дома по ул. Кропоткина, 269 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 180,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 160 | 07-0023 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Кропоткина, 269/1 с установкой «лежачих полицейских» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 9150,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 161 | 07-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Линейной, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1690,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 162 | 07-0025 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги дома по ул. Линейной,45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 585,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 163 | 07-0026 | | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Линейной, 45/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1560,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 164 | 07-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Линейной, 45/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 585,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 165 | 07-0028 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги во дворе дома по ул. Линейной, 49 и ремонт дороги перекрестка по ул. Рельсовой,1 и ул. Линейной, 49 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1625,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 166 | 07-0029 | | | | | | | Перенести детскую площадку по ул. Линейной, 49, расположенную на теплотрассе, оборудовать ее горкой, машиной и другими малыми формами | Рассмотрение вопроса о возможности переноса существующей площадки и дополнение ее элементами | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 167 | 07-0030 | | | | | | | Установить в детском городке по ул. Линейной, 122 горки и качели | Дополнение существующей площадки элементами | | | 150,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 168 | 07-0031 | | | | | | | Оборудовать детские площадки по ул. Рельсовой, 2 малыми формами | Дополнение существующей площадки элементами | | | 550,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 169 | 07-0032 | | | | | | | Перенести детскую площадку по ул. Рельсовой, 2 от теплотрассы и контейнерной площадки | Перенос детской площадки | | | 50,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 170 | 07-0033 | | | | | | | Выполнить устройство пешеходного тротуара к поликлинике № 27 от ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 100,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 171 | 07-0034 | | | | | | | Выполнить ремонт пешеходной зоны вдоль дома по ул. Рельсовой, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1365,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 172 | 07-0035 | | | | | | | Выполнить проектирование и строительство типового здания МБУЗ «Детская поликлиника № 1» | Проектирование и строительство типового здания поликлиники | | | 320000,0,  в т.ч.  100000,0  100000,0  120000,0 | Бюджет города | | | | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 173 | 07-0036 | | | | | | | Предусмотреть выделение средств на ремонт и оснащение 3-го терапевтического отделения МБУЗ «Детская поликлиника № 1», расположенного по ул. Дуси Ковальчук, 406 | Ремонт и оснащение 3-го терапевтического отделения | | | 3000,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 174 | 07-0037 | | | | | | | Выполнить ремонт электропроводки и замену освещения в холле 1 этажа здания МБОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 | Проведение обследования системы внутреннего электроснабжения здания | | | 120,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 175 | 07-0038 | | | | | | | Выполнить работы по замене ограждения, благоустройство территории, ремонт дороги, замену и оформление сцены и окон в актовом зале МБОУ СОШ № 74 (ул. Кропоткина, 119) | Благоустройство территории, замена оконных блоков и оформление сцены | | | 1900,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 176 | 07-0039 | | | | | | | Выполнить строительство спортивно-досугового центра на прилегающей к МБОУ «Лицей № 200» территории | 1.Подготовка проектно-сметной документации  2.Строительство центра | | | 150000,0,  в т. ч.:  5000,0  145000,0 | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 177 | 07-0040 | | | | | | | Выполнить реконструкцию школьного гардероба в здании МБОУ «Лицей № 200» (ул. Кропоткина, 265) | Реконструкция школьного гардероба | | | 200,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 178 | 07-0041 | | | | | | | Рассмотреть вопрос строительства пристройки для спортивного зала и группы МБДОУ «Детский сад № 59» (Красный проспект, 92/2) | Выполнение проектно-изыскательских работ | | | 200,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 179 | 07-0042 | | | | | | | Установить детские игровые площадки на территории учреждения, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории МБДОУ «Детский сад № 448» (ул. Кропоткина, 120/2) | Установка детских игровых площадок, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории | | | 6850,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 180 | 07-0043 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли учреждения и обустройство теневых навесов на детских площадках МБДОУ «Детский сад № 460» (ул. Кропоткина, 128/2) | Ремонт кровли и обустройство теневых навесов на детских площадках | | | 6639,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 181 | 07-0044 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) | Ремонт фасада | | | 3200,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 182 | 07-0045 | | | | | | | Выполнить замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 159 на пластиковые стеклопакеты | Замена оконных блоков | | | 2700,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 183 | 07-0046 | | | | | | | Приобрести интерактивную доску для МБДОУ «Детский сад № 59» | Приобретение интерактивной доски | | | 97,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 184 | 07-0047 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходной зоны по ул. Кропоткина,128/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2990,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 185 | 07-0048 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходных зон по ул. Дуси Ковальчук, 272 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2380,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 186 | 07-0049 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходных зон по Красному проспекту, 94/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1120,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 187 | 07-0050 | | | | | | | Выполнить ремонт общежитий по ул. Дуси Ковальчук, 396/1 и 394/2 | Проведение ремонта общежития | | | 570,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 188 | 07-0051 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки и ограждений вдоль дома (со стороны подъездов) по Красному проспекту, 94 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 300,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 189 | 07-0052 | | | | | | | Восстановление пешеходной дорожки с торца дома № 109 по ул. Кропоткина до дома № 36 по ул. Деповской | Восстановление пешеходной дорожки | | | 450,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 190 | 1 | | | | | | | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для МБОУ «Лицей № 200» | 1.Подготовка проектно-сметной документации  2.Строительство комплекса | | | 150000,0,  в т. ч.:  5000,0  145000,0 | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 191 | 4 | | | | | | | Подростковый клуб «Комета» МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи «Содружество»:  ул. Кропоткина, 127,  ул. Кропоткина, 116 | Расширение площадей подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала по ул. Кропоткина, 119 | | | 103168,0,  в т. ч.:  4665,0  98503,0 | Бюджет города | | | | 2011, 2013  2011  2013 | Комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 192 | 5 | | | | | | | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и Дуси Ковальчук, 406 | | | 3500,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 193 | (60\*) | | | | | | | Ремонт фасада школы № 55  (в настоящее время МБОУ «Гимназия № 9») | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т. ч. ремонт фасадов | | | 127000,0,  в т. ч.:  7000,0  120000,0 | Бюджет города | | | | 2011, 2013  2011  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 8,** **депутат Шило Ростислав Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 08-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 466» | Ремонт кровли здания | | | 1800,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 195 | 08-0002 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Жуковского, 113/1 | Установка детской площадки | | | 750,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 196 | 08-0003 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тимирязева, 75 | Установка детской площадки | | | 750,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 197 | 08-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги и тротуаров дома по ул. Дуси Ковальчук, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4680,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 198 | 08-0005 | | | | | | | Выполнить благоустройство детской площадки по ул. Сухарной, 78 | Благоустройство детской площадки | | | 750,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 199 | 08-0006 | | | | | | | Оборудовать павильон для пассажиров на остановке общественного транспорта «Дом культуры им. Кирова» в сторону Парка культуры и отдыха «Заельцовский парк» | Оборудование остановки общественного транспорта павильоном для пассажиров | | | 120,0 | Бюджет города | | | 2010 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 200 | 08-0007 | | | | | | | Произвести реконструкцию электрооборудования и электропроводки в актовом зале, замену дверей МБОУ СОШ № 131 по ул. Союза Молодежи,10 | Реконструкция электрооборудования и электропроводки актового зала, замена дверей | | | 200,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 201 | 08-0008 | | | | | | | Произвести благоустройство домов по ул. Дуси Ковальчук, 28, 28/1, 26, 24, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 8711,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 202 | 08-0009 | | | | | | | Сформировать и установить детские площадки по ул. Кропоткина, 92/1 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 250,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 203 | 08-0010 | | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Тимирязева, 77 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1105,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 204 | 08-0011 | | | | | | | Произвести внутриквартальное благоустройство территории по ул. Переездной, 64/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3350,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 205 | 08-0012 | | | | | | | Оказать помощь в благоустройстве придомовой территории и асфальтировании дороги перед домом по ул. Тимирязева, 73 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1105,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 206 | 08-0013 | | | | | | | Выполнить асфальтовое покрытие и отмостки дома по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2380,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 207 | 08-0014 | | | | | | | Спилить аварийные деревья, установить бордюры по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Снос аварийных деревьев | | | 30,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 208 | 08-0015 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Жуковского 106, 106/2, 106/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5880,0, в т.ч.:  800,0  5080,0 | Бюджет города | | | 2012, 2014  2012  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 209 | 08-0016 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги возле дома по ул. Переездной, 66 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 210 | 08-0017 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги, восстановить тротуар у дома по ул. Тимирязева, 58 | Ремонт дороги, восстановление тротуара | | | 1900,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 211 | 08-0018 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги вдоль дома, устройство парковочных карманов по Красному проспекту, 81/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1045,2 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 212 | 08-0019 | | | | | | | Выполнить озеленение территории и устройство детской площадки у дома по Красному проспекту, 81/2 | Устройство детской площадки | | | 750,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 213 | 08-0020 | | | | | | | Оказать содействие в асфальтировании и благоустройстве придомовой территории дома по ул. Тимирязева, 79 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1040,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 214 | 08-0021 | | | | | | | Отремонтировать дорогу вдоль дома по Красному проспекту, 81 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 215 | 08-0022 | | | | | | | Оснастить малыми формами детскую площадку у дома по Красному проспекту, 81 | Установка отдельных элементов | | | 350,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 216 | 08-0023 | | | | | | | Выполнить формирование и установку детских площадок по ул. Дуси Ковальчук, 16 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 350,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 217 | 08-0024 | | | | | | | Выполнить формирование и установку детских площадок по ул. Балакирева, 1 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 09-0001 | | | | | | | Оборудовать козырек над крыльцом учебного корпуса № 1 по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 85 | Оборудование козырька над крыльцом учебного корпуса | | | 150,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 219 | 09-0002 | | | | | | | Выполнить строительство нового здания поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» по ул. Холодильной, 16 | Проектирование и строительство типового здания поликлиники | | | 320000,0,  в т.ч.  100000,0  100000,0  120000,0 | Бюджет города | | | | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 220 | 09-0003 | | | | | | | Выделить средства для проведения ремонта отделения поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» по ул. Аэропорт, 57 | Выделение средств для проведения ремонта отделения поликлиники при финансовом участии Новосибирской области | | | 15000,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 221 | 09-0004 | | | | | | | Выделить средства для приобретения оборудования, проведения ремонта отделения поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» (ул. Холодильная, 16) | Выделение средств для проведения ремонта отделения поликлиники при финансовом участии Новосибирской области | | | 1000,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 222 | 09-0005 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вокруг Центрального теплового пункта по адресу: ул. Тимирязева, 70, 72, ул. Дуси Ковальчук, 91/1, 87/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4175,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 223 | 09-0006 | | | | | | | Продолжить благоустройство Тимирязевского сквера: выполнить реконструкцию сцены, ремонт тропинок и дорожек, вынос гаражей, рекультивацию и благоустройство территории, освобожденной от временных сооружений (ул. Тимирязева, 83, 83/1, 85, 85/1, ул. Дачная, 21/4) | Благоустройство территории сквера | | | 1500,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 224 | 09-0007 | | | | | | | Заменить окна в столовой МБОУ СОШ № 24 | Замена оконных блоков | | | 570,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 225 | 09-0008 | | | | | | | Заменить пол в столовой и коридорах МБОУ СОШ № 24 | Замена пола | | | 500,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 226 | 09-0009 | | | | | | | Провести ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 24 | Ремонт системы отопления | | | 200,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 227 | 09-0010 | | | | | | | Провести ремонт туалетов и коридоров МБОУ СОШ № 24 | Ремонт туалетов и коридоров | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 228 | 09-0011 | | | | | | | Построить спортивную площадку на территории школы МБОУ СОШ № 77 (ул. Ереванская, 14) | Строительство спортивной площадки | | | 500,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 229 | 09-0012 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Ереванской от Мочищенского шоссе до ул. Жуковского | Ремонт дороги | | | 6400,0,  в т. ч.:  3500,0  2900,0 | Бюджет города | | | | 2010, 2012  2010  2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 230 | 09-0013 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Шапошникова | Ремонт дороги | | | 3000,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 231 | (68\*) | | | | | | | Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных на Мочищенском шоссе, 12 и 16 на котельную № 7 по ул. Ереванской | Реконструкция котельной, переключение теплоснабжения Кадетского корпуса | | | 30000,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 10-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Аэропорт, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2200,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 233 | 10-0002 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Аэропорт, 51 | Установка детской площадки | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 234 | | 10-0003 | | | | | | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | | | 5000,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 235 | | 10-0005 | | | | | | Установить детскую площадку между домами по ул. Кубовой,107 и 107/1 | Установка детской площадки | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 236 | | 10-0006 | | | | | | Выполнить ремонт пола и отопления в МБОУ СОШ № 51 | Ремонт пола и системы отопления школы | | | 8100,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 237 | | 10-0007 | | | | | | Выполнить ремонт дороги от МБОУ СОШ № 51 до дома по ул. Кубовой, 112 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 9650,0,  в т.ч.:  100,0  9550,0 | Бюджет города | | | | 2011 – 2012  2011  2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 238 | | 10-0008 | | | | | | Установить освещение на спортивной площадке по ул. Кубовой, 105/1 | Монтаж освещения на спортивной площадке | | | 260,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 239 | | 10-0009 | | | | | | Выполнить ремонт помещения клуба «Ритм» структурного подразделения МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи «Содружество» | Ремонт помещения клуба «Ритм» | | | 3500,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 240 | | 10-0010 | | | | | | Выполнить освещение и заасфальтировать пешеходную дорожку от стадиона «Сибирь» до ул. Новой | Установка освещения и асфальтирование дорожки | | | 600,0,  в т. ч.:  100,0  500,0 | Бюджет города | | | | 2010 – 2011  2010  2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 241 | | 10-0011 | | | | | | Выполнить ремонт тротуара по ул. Магаданской до восточной проходной завода «Экран» | Ремонт тротуара | | | 600,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 242 | | 10-0012 | | | | | | Снести аварийные тополя во дворе домов по ул. Магаданской, 1 и ул. Козьмы Минина, 24 | Снос аварийных деревьев | | | 30,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 243 | | 10-0013 | | | | | | Оборудовать детскую площадку во дворе дома по ул. Каунасской, 5/2 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 244 | | 10-0014 | | | | | | Отремонтировать дорогу и заасфальтировать улицу Каунасскую | Ремонт дороги и асфальтирование ул. Кау-насской | | | 2000,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 245 | | 10-0015 | | | | | | Отремонтировать дорогу по ул. Северной от ул. Анодной до ул. Падунской | Ремонт дороги по ул. Северной | | | 5000,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 246 | | 10-0016 | | | | | | Выполнить ремонт хоккейной коробки во дворе дома по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт хоккейной коробки | | | 1000,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 247 | | 10-0017 | | | | | | Отремонтировать дорогу по ул. Весенней | Ремонт дороги | | | 3300,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 248 | | 10-0018 | | | | | | Оборудовать детскую площадку во дворе одного из восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 249 | | 10-0019 | | | | | | Благоустройство дворов восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1260,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 250 | | 10-0020 | | | | | | Выполнить ремонт осветительной системы хоккейной коробки по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт осветительной системы хоккейной коробки | | | 300,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 251 | | 10-0021 | | | | | | Отремонтировать сантехнический узел технических помещений хоккейной коробки, расположенной по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт сантехнического узла технических помещений хоккейной коробки | | | 300,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 252 | | 10-0022 | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Аэропорт, 58 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1920,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 253 | | 10-0023 | | | | | | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 34 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 765,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 254 | | 10-0024 | | | | | | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 765,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 255 | | 10-0025 | | | | | | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 256 | | 10-0026 | | | | | | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 56 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2600,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 257 | | 10-0027 | | | | | | Построить хоккейную коробку на территории микрорайона «Городской Аэропорт» | Строительство хоккейной коробки | | | 1500,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 258 | | 10-0028 | | | | | | Установить детскую площадку во дворах домов по ул. Кубовой, 110 и ул. Кубовой, 111 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 259 | | 10-0029 | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальной территории, организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина, 20/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1680,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 260 | | 10-0030 | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальной территории и организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина,16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 720,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 261 | | 10-0031 | | | | | | Увеличить высоту ограждений конструкций (сетки) и сделать искусственное покрытие на спортивной площадке во дворе дома по ул. Новой, 5 | Увеличение высоты ограждений (сетки) и покрытие искусственным материалом спортивной площадки | | | 1000,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 262 | | 10-0032 | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальной дороги по ул. Весенней, 16 и ул. Весенней, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3702,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 263 | | 10-0033 | | | | | | Построить детскую площадку во дворе дома по адресу: Территория Горбольницы, 1 или № 2 или № 3 | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 264 | | 10-0034 | | | | | | Сделать ремонт в общежитии по адресу: Территория Горбольницы, 3 | Ремонт общежития | | | 2795,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 265 | | 10-0035 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» две лапароскопические стойки | Приобретение двух лапароскопических стоек при финансовом участии Новосибирской области | | | 5500,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 266 | | 10-0036 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» один электрокоагулятор «Лигашу» | Приобретение оборудования при финансовом участии Новосибирской области | | | 1500,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 267 | | 10-0037 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» один «УЗ-диссектор» | Приобретение оборудования | | | 2000,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 268 | | 10-0038 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» один аргоноплазменный коагулятор | Приобретение оборудования | | | 1000,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 269 | | 10-0039 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» один переносной УЗИ-аппарат с интраоперационными датчиками и возможностью выполнения пункции | Приобретение оборудования при финансовом участии Новосибирской области | | | 3000,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 270 | | 10-0040 | | | | | | Произвести ремонт общежития по ул. Дуси Ковальчук, 181 (в первую очередь фасада и кровли) | Ремонт общежития | | | 13545,0 | Бюджет города | | | | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 271 | | 10-0041 | | | | | | Отремонтировать детскую площадку у дома по ул. 1-й Жилпоселок, 22 | Ремонт детской площадки | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 272 | | 10-0042 | | | | | | Установить детскую площадку во дворе жилых домов пансионата «Мочищенский» | Установка отдельных элементов или комплекса | | | 250,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 273 | | 10-0043 | | | | | | Восстановить уличное освещение на ул. Грузинской | 1.Проектные работы 2.Строительные работы | | | 1900,0,  в т. ч.  400,0  1500,0 | Бюджет города | | | | 2011 – 2012  2011  2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 274 | | 10-0044 | | | | | | Благоустроить детскую площадку во дворе домов по ул. Катодной и 2-му Светлановскому тупику | Благоустройство детской площадки | | | 350,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 275 | | 10-0045 | | | | | | Провести освещение на жилмассиве «Лебедевский» | Устройство системы внутриквартального освещения жилых домов | | | 300,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 276 | | 10-0046 | | | | | | Отремонтировать дорогу частного сектора от жилмассива «Лебедевский» к ул. 1-й Шевцовой | Ремонт дороги | | | 400,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 277 | | 10-0047 | | | | | | Выполнить ремонт дороги от ул. Дуси Ковальчук к дому на территории Горбольницы | Ремонт дороги | | | 5500,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 278 | | 10-0048 | | | | | | Сделать освещение по ул. 1-й Жилпоселок | Устройство освещения | | | 400,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 279 | | 10-0049 | | | | | | Отремонтировать дорогу по ул. Чусовской от ул. Кубовой до ул. Белорусской | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5000,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 280 | | 10-0050 | | | | | | Установить лифты в 1-ом корпусе (родильный дом) и 5-ом корпусе (онкологическое отделение) МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» | Монтаж лифтов в 1-ом и в 5-ом корпусах | | | 3400,0,  в т. ч.:  1700,0  1700,0 | Бюджет города | | | | 2012 – 2013  2012  2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 281 | | 10-0051 | | | | | | Восстановить гидроизоляцию фундамента здания и восстановить вентиляцию в спортивном зале МБОУ СОШ № 58 | Восстановление гидроизоляции фундамента здания и вентиляции в спортзале школы | | | 80,0 | Бюджет города | | | | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 282 | | 10-0052 | | | | | | Установить светофор на остановке «ул. Павлова» | Установка светофорного объекта | | | 1200,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 283 | | 10-0053 | | | | | | Завершить ремонт в помещении муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и развития Заельцовского района» | Завершение ремонта музея | | | 16000,0,  в т. ч.:  8000,0  8000,0 | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 284 | | 10-0054 | | | | | | Организовать парковочные карманы для автомобилей на жилмассиве «Лебедевский» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1182,0 | Бюджет города | | | | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 285 | | 265 | | | | | | Выполнить благоустройство ул. Каунасской, 6 | Выполнить благоустройство улицы | | | 2000,0 | Бюджет города | | | | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 286 | | 268 | | | | | | Восстановить ограждение территории МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | Восстановление ограждения по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории больницы | | | 1000,0 | Бюджет города | | | | 2015 | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 11-0001 | | | | | | | Выполнить по подготовленному проекту комплексный ремонт и реконструкцию бассейна и душевых кабин МБДОУ «Детский сад № 473» | Комплексный ремонт бассейна | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 288 | 11-0002 | | | | | | | Выполнить ремонт трубопровода для обогрева пола в группах на 1 этаже МБДОУ «Детский сад № 473» | Ремонт трубопровода | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 289 | 11-0003 | | | | | | | Выполнить частичную замену окон на 1 этаже МБДОУ «Детский сад № 473» | Замена окон | | | 1350,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 290 | 11-0004 | | | | | | | Выполнить строительство пяти и реконструировать семь теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 491» | Строительство 5 и реконструкция 7 теневых навесов | | | 1350,0,  в т. ч.:  300,0  500,0  550,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2011  2012  2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 291 | 11-0005 | | | | | | | Произвести замену радиаторов отопления в МБДОУ «Детский сад № 491» | Замена радиаторов отопления в количестве 24 шт. | | | 350,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 292 | 11-0006 | | | | | | | Выполнить ремонт отмостки по периметру здания МБДОУ «Детский сад № 491» | Ремонт отмостки | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 293 | 11-0007 | | | | | | | Выполнить ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализования МБОУ СОШ № 122 | Ремонт системы отопления и канализационной системы | | | 900,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 294 | 11-0008 | | | | | | | Провести ремонт отмостки здания по всему периметру МБОУ СОШ № 122 | Ремонт отмостки | | | 800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 295 | 11-0009 | | | | | | | Провести капитальный ремонт системы освещения актового зала и замену окон МБОУ СОШ № 122 | Капитальный ремонт системы освещения и замена окон | | | 5800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 296 | 11-0010 | | | | | | | Провести ремонт помещения мастерских МБОУ СОШ № 122 | Ремонт помещения мастерских площадью 110 кв. м | | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 297 | 11-0011 | | | | | | | Построить спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом учащихся МБОУ «Женская классическая школа» | Строительство спортивной площадки | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 298 | 11-0012 | | | | | | | Произвести частичный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 26 | Частичный ремонт системы отопления | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 299 | 11-0013 | | | | | | | Произвести ремонт аварийных участков кровли МБОУ СОШ № 26 | Частичный ремонт аварийных участков кровли | | | 1800,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 300 | 11-0014 | | | | | | | Выполнить строительство модуля общей врачебной практики на Плехановском жилмассиве | Строительство модуля общей врачебной практики | | | 25000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 301 | 11-0015 | | | | | | | Оснастить МБУЗ «Детская поликлиника № 3» лабораторным, офтальмологическим, физиооборудованием | Приобретение медицинского оборудования | | | 1060,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 302 | 11-0016 | | | | | | | Завершить ремонт помещений МБУЗ «Детская городская поликлиника № 3» (ул. Учительская, 21) | Ремонт помещений | | | 4000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 303 | 11-0017 | | | | | | | Произвести капитальный ремонт центрального водовода по ул. Планетной | Капитальный ремонт центрального водовода | | | 6440,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 304 | 11-0018 | | | | | | | Произвести ремонт дороги вдоль дома по ул. Олеко Дундича, 3 от пересечения с ул. 25 лет Октября до дома по ул. Олеко Дундича, 1 с устройством тротуара | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4370,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 305 | 11-0019 | | | | | | | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | | | 30000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 306 | 11-0020 | | | | | | | Произвести ремонт проезда между рынком и домом по ул. Олеко Дундича, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 315,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 307 | 11-0021 | | | | | | | Произвести ремонт тротуара от ул. 25 лет Октября, 18 до ул. Менделеева | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 54,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 308 | 11-0023 | | | | | | | Произвести замену окон на пластиковые в МБОУ № 26 | Частичная замена оконных блоков | | | 1740,0,  в т. ч.:  240,0  1500,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 309 | 11-0026 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов и придомовых территорий домов № 130, № 130/1, 130/2, 130/3, 132, 132/1, 134, 136, 138 по ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 25110,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 310 | 11-0029 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных въездов между домами №130-132, №132-134 по ул. Кропоткина, № 134 по ул. Кропоткина и ул. Светлой | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3400,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 311 | 11-0031 | | | | | | | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221-323, ул.Славянской.1-53, ул. Свободы, 313-413, ул. Осоавиахима № 41-138, ул. МОПРа, 57-73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул.1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог | | | 44148,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 312 | 11-0034 | | | | | | | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории дома № 18 по ул. 25 лет Октября | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1280,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 313 | 11-0040 | | | | | | | Ремонт придомовой территории и придомового проезда дома № 24/1 по ул. Учительской | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 12-0001 | | | | | | | Увеличить количество мест в детских дошкольных учреждениях для жителей округа № 12 Калининского района | Строительство детского дошкольного учреждения по ул. Богдана Хмельницкого, 51 | | | 174502,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 315 | 12-0002 | | | | | | | Отремонтировать системы отопления в первом и втором корпусах МБДОУ «Детский сад № 8» | Ремонт системы отопления | | | 400,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 316 | 12-0003 | | | | | | | Провести ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 19» | Ремонт системы отопления | | | 400,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 317 | 12-0004 | | | | | | | Произвести ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад № 20»: облицовка кафельной плиткой | Ремонт прачечной комнаты с облицовкой кафельной плиткой | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 318 | 12-0005 | | | | | | | Провести ремонт веранд МБДОУ «Детский сад № 25» | Ремонт веранд | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 319 | 12-0006 | | | | | | | Провести ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования МБДОУ «Детский сад № 104» | Ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 320 | 12-0007 | | | | | | | Провести частичный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 295» | Частичный ремонт кровли | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 321 | 12-0008 | | | | | | | Произвести капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад № 295» | Ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализования | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 322 | 12-0009 | | | | | | | Провести работы по замене линолеума в музыкальном зале МБДОУ «Детский сад № 325» | Замена линолеума в музыкальном зале | | | 90,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 323 | 12-0010 | | | | | | | Провести капитальный ремонт детских туалетных комнат МБДОУ «Детский сад № 325» | Капитальный ремонт детских туалетных комнат | | | 400,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 324 | 12-0011 | | | | | | | Провести ремонт систем отопления и водоснабжения МБДОУ «Детский сад № 325» | Ремонт систем отопления и водоснабжения | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 325 | 12-0012 | | | | | | | Провести ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 343» | Ремонт системы отопления | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 326 | 12-0013 | | | | | | | Провести частичный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 343» | Выборочный ремонт кровли | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 327 | 12-0014 | | | | | | | Провести ремонт буфета МБОУ СОШ № 23 | Ремонт буфета на 120 посадочных мест | | | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 328 | 12-0015 | | | | | | | Произвести ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 30 | Ремонт системы отопления | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 329 | 12-0016 | | | | | | | Провести ремонт медицинского кабинета МБОУ СОШ № 30 | Ремонт медицинского кабинета | | | 250,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 330 | 12-0017 | | | | | | | Произвести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт санузлов | | | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 331 | 12-0018 | | | | | | | Провести ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 332 | 12-0019 | | | | | | | Провести ремонт системы канализации в помещениях буфета в МБОУ СОШ № 126 | Ремонт системы канализации в помещениях буфета в школе | | | 100,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 333 | 12-0020 | | | | | | | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 143 | Ремонт санузлов | | | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 334 | 12-0021 | | | | | | | Провести ремонт индивидуального теплового узла МБОУ СОШ № 143 | Ремонт индивидуального теплового узла | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 335 | 12-0022 | | | | | | | Произвести ремонт отопительной системы МБОУ СОШ № 158 | Ремонт системы отопления | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 336 | 12-0023 | | | | | | | Произвести ремонт туалетных комнат на 3 этаже МБОУ СОШ № 158 | Ремонт туалетных комнат 3 этажа | | | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 337 | 12-0024 | | | | | | | Построить два модуля общей врачебной практики на территории 4-го микрорайона | Строительство модуля общей врачебной практики по ул. Объединения | | | 25000,0,  в т.ч.:  12000,0  13000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 338 | 12-0025 | | | | | | | Достроить хирургический корпус на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Завершение строительства хирургического корпуса | | | 520000,0,  в т. ч.:  50000,0  150000,0  320000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 339 | 12-0026 | | | | | | | Приобрести маммогра-фический аппарат в МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение маммографического аппарата | | | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 340 | 12-0027 | | | | | | | Восстановить ограждение территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Восстановление ограждения | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 341 | 12-0028 | | | | | | | Приобрести многоканальные переносные электрокардиографы для МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение многоканальных переносных электрокардиографов | | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 342 | 12-0029 | | | | | | | Приобрести УЗИ–аппарат для эхокардиографического исследования с датчиком для МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение УЗИ–аппарата | | | 6000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 343 | 12-0030 | | | | | | | Выполнить текущий ремонт детского отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Текущий ремонт детского отделения | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 344 | 12-0031 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Власова (территория МБУЗ «Городская клиническая больница № 25») | Благоустройство территории больницы | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 345 | 12-0032 | | | | | | | Выполнить ремонт асептического блока в помещении аптеки МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Ремонт асептического блока помещения аптеки | | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 346 | 12-0033 | | | | | | | Выполнить ремонт терапевтического и кардиологического отделений МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Ремонт отделений | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 347 | 12-0034 | | | | | | | Выполнить работы по строительству наружного освещения пешеходной дорожки от детского корпуса до пешеходного моста на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Устройство освещения подходов к детскому корпусу | | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 348 | 12-0035 | | | | | | | Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | | | 750000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 349 | 12-0036 | | | | | | | Убрать растяжки трамвайных и троллейбусных линий с домов № 22, 26 по ул. Богдана Хмельницкого и перенести их на независимые опоры | Реконструкция контактной сети общественного электротранспорта по ул. Богдана Хмельницкого | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 350 | 12-0037 | | | | | | | Выполнить работы по капитальному ремонту дороги по ул. Народной | Капитальный ремонт дороги | | | 18000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 351 | 12-0038 | | | | | | | Произвести ремонт межквартальной объездной дороги от домов № 1-39 по ул. Танковой | Текущий ремонт дороги | | | 200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 352 | 12-0039 | | | | | | | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны Парка культуры и отдыха «Сосновый бор» | 1.Выполнение благоустроительных работ в соответствии с разработанной концепцией развития парка «Сосновый бор»  2.Формирование границ, топографическая съемка земельного участка. Подготовка проекта развития. Строительство общественного туалета. Реконструкция электрических сетей парка. Установка парковой мебели. Разбивка цветников, формирование цветочных клумб. Санитарная вырубка деревьев. Устройство пешеходных дорожек. Строительство лыжной базы. Подключение к централизованному водоснабжению. Увеличение парковочных мест. Строительство эстрады | | | 11500,0,  в т. ч.:  5000,0  6500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска  Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 353 | 12-0040 | | | | | | | Перенести стяжку для троллейбусных сетей со стены дома по ул. Учительской, 37 на независимые опоры | Реконструкция контактной сети общественного электротранспорта по ул. Учительской, 37 | | | 450,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 354 | 12-0041 | | | | | | | Произвести ремонт участка дороги от ул. Новая Заря до ул. Народной | Капитальный ремонт дороги по ул. Новая Заря - ул. Народная на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Учительской (4200 кв. м) | | | 5900,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 355 | 12-0042 | | | | | | | Произвести комплексное благоустройство сквера между домами № 24, 26 по ул. Народной | Благоустройство сквера между домами № 24, 26 по ул. Народной | | | 5500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 356 | 12-0043 | | | | | | | Установить перила возле пешеходного мостика со стороны тубдиспансера на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Установка перил | | | 40,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 357 | 12-0044 | | | | | | | Реконструировать остановку общественного транспорта «Учительская»: удлинить остановочный карман | Реконструкция остановки общественного транспорта «Учительская» | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 358 | 12-0045 | | | | | | | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | | | 7000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 359 | 12-0046 | | | | | | | Восстановить ливневую канализацию и асфальтовое покрытие между домами № 8/1 и 12/2 и домами № 12/1 и 14/1 по ул. Народной | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством водоотвода | | | 5100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 360 | 12-0047 | | | | | | | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от магазина «Мини-маркет» до дома № 17 с ответвлениями к домам № 15, 19, 21 по ул. Танковой | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 361 | 12-0048 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 102171,0,  в т. ч.:  2748,0  99423,0 | Бюджет города | 2012, 2013  2012  2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 362 | 12-0049 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 25230,7,  в т. ч.:  1835,5  8519,2  7611,2  7264,8 | Бюджет города | 2011 – 2014  2011  2012  2013  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 363 | 12-0050 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Красно-донский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 36813,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 364 | 12-0051 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 11275,0,  в т. ч.:  2789,1  8485,9 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 365 | 12-0052 | | | | | | | Восстановить дорожное покрытие между домами № 37, 39 по ул. Учительской | Ремонт дорожного покрытия между домами | | | 200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 366 | 12-0053 | | | | | | | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ № 23 | Выборочный капитальный ремонт (замена полов) | | | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 367 | 12-0054 | | | | | | | Произвести ремонт фасада здания и водосливной системы МБОУ СОШ № 126 | Выборочный ремонт фасада (замена водостоков) | | | 250,0,  в т. ч.:  50,0  200,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 368 | 12-0055 | | | | | | | Установить водостоки по периметру здания МБОУ СОШ № 143 | Установка водостоков | | | 150,0,  в т. ч.:  75,0  75,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 369 | 12-0056 | | | | | | | Заменить пол и окна в спортивном зале МБОУ СОШ № 143 | Замена пола и оконных блоков | | | 800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 370 | 310 | | | | | | | Закончить строительство хирургического корпуса в МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Завершение строительства хирургического корпуса | | | 520000,0,  в т. ч.:  50000,0  150000,0  320000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 13-0001 | | | | | | | Выполнить частичный ремонт фасада и ремонт запасного выхода здания МБОУ СОШ № 103 | 1.Ремонт запасного выхода здания школы.  2. Ремонт фасада | | | 4100,0,  в т. ч.:  500,0  3600,0 | Бюджет города | 2012, 2015  2012  2015 | | | | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 372 | 13-0002 | | | | | | | Выполнить ремонт панельных швов здания МБОУ СОШ № 173 | Ремонт панельных швов (300 п. м) | | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 373 | 13-0003 | | | | | | | Выполнить ремонт пола в коридорах МБОУ СОШ № 173 | Ремонт пола в коридорах (608 кв. м) | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 374 | 13-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт пола актового зала МБОУ СОШ № 105 | Ремонт пола актового зала | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 375 | 13-0005 | | | | | | | Выполнить замену электропроводки в коридоре 2-го этажа МБДОУ «Детский сад № 33» | Замена электрической проводки в коридоре 2-го этажа | | | 450,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 376 | 13-0006 | | | | | | | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 388» | Ремонт кровли | | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 377 | 13-0007 | | | | | | | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 72» | Ремонт кровли | | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 378 | 13-0008 | | | | | | | Выполнить частичный ремонт фасада здания МБДОУ «Детский сад № 72» | Частичный ремонт фасада здания | | | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 379 | 13-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт бассейна | | | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 380 | 13-0010 | | | | | | | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт кровли | | | 2700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 381 | 13-0011 | | | | | | | Выполнить ремонт кабинета доврачебного приема МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | Ремонт кабинета доврачебного приема (38,5 кв. м) | | | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 382 | 13-0012 | | | | | | | Выполнить ремонт бывшего рентгеновского кабинета в 1 поликлиническом отделении МБУЗ «Городская поликлиника № 29» под кабинет восстановительного лечения | Ремонт помещения под кабинет восстановительного лечения | | | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 383 | 13-0013 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | Капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | | | 4500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 384 | 13-0014 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Столетова | Капитальный ремонт дороги (8730 кв. м) | | | 12222,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 385 | 13-0015 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Макаренко | Капитальный ремонт дороги (8730 кв. м) | | | 11438,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 386 | 13-0016 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Объединения | Капитальный ремонт дороги (28330 кв. м) | | | 39663,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 387 | 13-0017 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Дунаевского к войсковой части | Капитальный ремонт дороги (2400 кв. м) | | | 3360,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 388 | 13-0018 | | | | | | | Выполнить строительство дороги по ул. Объединения – Красный проспект | Продолжение работ по строительству дороги | | | 750000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 389 | 13-0019 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги ул. Фадеева - спуск к общежитию по ул. Сухановской, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3360,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 390 | 13-0020 | | | | | | | Построить тротуар по ул. Богдана Хмельницкого, 107 к войсковой части | Строительство тротуара (570 кв. м) | | | 680,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 391 | 13-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт пешеходной дорожки по ул. Столетова, 20/2 (выход на дамбу) | Текущий ремонт существующей пешеходной дорожки (75 кв. м) | | | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 392 | 13-0022 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт кровли и актового зала в МБУ ДОД «Молодежный подростковый центр «Досуг» по ул. Фадеева, 24/1 | Капитальный ремонт кровли и актового зала | | | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 393 | 13-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Столетова, 17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4028,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 394 | 13-0025 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Макаренко, 19, 19/2, 10, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 8381,1,  в т. ч.:  6591,5  1789,6 | Бюджет города | 2011 ‑ 2012  2011  2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 395 | 13-0026 | | | | | | | Выполнить благоустройство дворов по ул. Рассветной, 2/3, ул. Красных Зорь, 1, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 10317,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 396 | 13-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартального проезда от дома по ул. Столетова, 25 до ул. Столетова и от школы № 173 до дома по ул. Столетова, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3301,0,  в т. ч.:  2520,0  781,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 397 | 13-0028 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Рассветной, 10, 10/1, 12, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 13166,0,  в т.ч.:  2043,0  11123,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 398 | 13-0029 | | | | | | | Выполнить ремонт улицы Тайгинской | Ремонт улицы Тайгинской (25030 кв. м) | | | 30036,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 399 | 13-0030 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новочеркасской, 2а, ул. Фадеева, 22, 85, 91, ул. Игарской, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 14932,6  в т.ч.:  4322,0  10610,6 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 400 | 13-0031 | | | | | | | Выполнить ремонт улиц частного сектора: ул. Оптической, ул. Тагильской, ул. Саянской | Благоустройство улиц частного сектора | | | 2325,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 401 | 333 | | | | | | | Построить на Северном поселке: Микрорынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на остановке общественного транспорта «Игарская» | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | | | - | - | 2011 – 2015 | | | | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 402 | 336 | | | | | | | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах:  ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог;  сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | 1. Капитальный ремонт дороги по ул.  Столетова, ул. Макаренко, ул. Дунаевского.  2. Строительство тротуара с дамбы до ост. Магазин  3. Ремонт дороги от ул. Фадеева до спуска к общежитию по ул. Сухановской, 6, в том числе участка дороги ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103 | | | 22510,0,  в т. ч.:  18750,0  400,0  3360,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2011  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 403 | 337 | | | | | | | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул.Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | | | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Бюджет города | 2012 – 2015 | | | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 404 | 340 | | | | | | | МБОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150 шт., компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | Оборудование спортивной площадки, ремонт спортивного зала, ремонт фасада | | | 400,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 405 | 348 | | | | | | | МБДОУ «Детский сад №  388» по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | Ремонт детских площадок и веранд | | | 120,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 406 | 352 | | | | | | | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | | | 750000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | 14-0001 | | | | | | | Выполнить строительство 2-х новых детских садов на территории микрорайона «Родники» | Строительство 2-х новых детских садов | | | 400000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 408 | 14-0002 | | | | | | | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 | Частичный ремонт кровли | | | 500,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 409 | 14-0003 | | | | | | | Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 151 | Капитальный ремонт санузлов | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 410 | 14-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт стены здания МБОУ СОШ № 151 | Ремонт стены здания школы | | | 150,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 411 | 14-0005 | | | | | | | Провести капитальный ремонт кровли МБОУ «Специализированная школа № 31» | Капитальный ремонт кровли | | | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 412 | 14-0006 | | | | | | | Провести капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 122» | Капитальный ремонт кровли | | | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 413 | 14-0007 | | | | | | | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 203 | Ремонт санузлов | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 414 | 14-0008 | | | | | | | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 207 | Частичный ремонт кровли | | | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 415 | 14-0009 | | | | | | | Установить уличное освещение МБДОУ «Детский сад № 14» | Устройство уличного освещения | | | 100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 416 | 14-0010 | | | | | | | Провести капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 36» | Капитальный ремонт кровли | | | 2400,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 417 | 14-0011 | | | | | | | Провести ремонт санузлов МБДОУ «Детский сад № 36» | Ремонт санузлов | | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 418 | 14-0012 | | | | | | | Выполнить ремонт помещений лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | Ремонт лаборатории взрослой поликлиники | | | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 419 | 14-0013 | | | | | | | Выполнить ремонт и строительство тротуаров по ул. Кочубея | Текущий ремонт тротуара (1200 кв. м.) | | | 150,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 420 | 14-0014 | | | | | | | Отремонтировать лестницу, мостик и тротуар между 5 и 6 микрорайонами и выполнить освещение | Текущий ремонт лестницы, тротуара и моста (370 кв. м). Строительство линии освещения | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 421 | 14-0015 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Курчатова | Капитальный ремонт дороги | | | 13000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 422 | 14-0016 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Кочубея | Капитальный ремонт ул. Кочубея (12320 кв. м) | | | 13000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 423 | 14-0017 | | | | | | | Сделать лестницы для спуска колясок возле детской больницы от дома по ул. Рассветной, 5 | Ремонт лестничных пролетов и обустройство пандуса | | | 450,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 424 | 14-0018 | | | | | | | Благоустроить остановку общественного транспорта «Магазин» по ул. Курчатова | Благоустройство территории остановочной площадки | | | 450,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 425 | 14-0019 | | | | | | | Установить светофор на пересечении ул. Рассветной и дамбы в сторону микрорайона «Родники» | Установка светофора | | | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 426 | 14-0020 | | | | | | | Выполнить работы по текущему ремонту дороги по ул. Родники | Текущий ремонт дороги | | | 280,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 427 | 14-0021 | | | | | | | Выполнить работы по капитальному ремонту участка дороги по ул. Тюленина от ул. Курчатова до автозаправочной станции «Родники» | Капитальный ремонт участка дороги (7700 кв. м) | | | 10780,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 428 | 14-0022 | | | | | | | Выполнить работы по текущему ремонту дороги по ул. Земнухова | Текущий ремонт дороги | | | 420,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 429 | 14-0023 | | | | | | | Выполнить работы по капитальному ремонту дороги по ул. Свечникова | Капитальный ремонт ул. Свечникова (3180 кв. м) | | | 1800,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 430 | 14-0024 | | | | | | | Установить «лежачего полицейского»: по ул. Родники возле школы № 207 и по ул. Земнухова возле школы № 203 | Установка «лежачего полицейского» по ул. Родники | | | 16,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 431 | 14-0025 | | | | | | | Разработать и принять единые технические требования к обустройству остановочных пунктов общественного транспорта и совмещенных с ними киосков с холодильным оборудованием | Принятие мер по установлению единого порядка обустройства и содержания остановок, площадок межрейсового отстоя транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек | | | - | - | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 432 | 14-0026 | | | | | | | Выполнить ограждение территории МБОУ СОШ № 8 | Ограждение территории | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 433 | 14-0030 | | | | | | | Восстановление спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 151 | Восстановление спортивной площадки | | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 434 | 14-0032 | | | | | | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 29073,9,  в т. ч.:  2200.7  26873,2 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 435 | 14-0033 | | | | | | | Благоустроить тротуар к школе № 151 от дома № 9 по ул. Рассветной | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 436 | 14-0034 | | | | | | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 59401,0,  в т.ч.:  7300,0  7501,0  14000,0  12500,0  18100,0 | Бюджет города | 2011 – 2015  2011  2012  2013  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 437 | (10\*\*) | | | | | | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети», запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м. по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др. | | | - | - | 2011 – 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 438 | 1д | | | | | | | Построить взрослую и детскую поликлинику в микрорайоне «Родники» | Завершение строительно-монтажных работ | | | 304850,0,  в т. ч.  140000,0  164850,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 439 | 3д | | | | | | | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11, ул. Курчатова, 11, 11/2, 13, ул. Рассветная, 9, 2/3 | Установка детских городков | | | 150,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 440 | 6д | | | | | | | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 207 | | | 11400,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 441 | 7д | | | | | | | Организовать зону отдыха в микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | 1. Разработка проектно-сметной документации  2. Строительство чаши фонтана и монтаж электротехнического и гидротехнического оборудования | | | 4700,0,  в т. ч.:  600,0  4100,0 | Бюджет города | 2010 – 2011  2010  2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| **Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 15-0001 | | | | | | | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | | | - | - | 2015 | | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| 443 | 15-0002 | | | | | | | Произвести ремонт фасада здания структурного подразделения «Парус» МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Флотской, 8 | Ремонт фасада здания | | | 950,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 444 | 15-0003 | | | | | | | Выполнить благоустройство территории структурного подразделения «Парус» МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Флотской, 8 | Благоустройство территории структурного подразделения «Парус» | | | 670,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 445 | 15-0004 | | | | | | | Заасфальтировать хоккейную коробку по ул. Флотской, 28 | Асфальтирование хоккейной коробки | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 446 | 15-0005 | | | | | | | Выполнить утепление стен дискозала в МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» | Утепление стен дискозала | | | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 447 | 15-0006 | | | | | | | Выполнить работы по освещению сцены в актовом зале МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»» | Освещение сцены в актовом зале | | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 448 | 15-0007 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 21 | 1.Ремонт кровли  2.Ремонт фасада | | | 2800,0,  в т.ч.  1200,0  1600,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 449 | 15-0008 | | | | | | | Выполнить ремонт помещения для размещения спортивного зала по ул. Новоуральской, 15/2 | Ремонт помещения спортзала | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 450 | 15-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт фасада здания спортивного подразделения МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт фасада здания | | | 1400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 451 | 15-0010 | | | | | | | Выполнить ремонт спортивного зала в спортивном подразделении МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт спортивного зала | | | 450,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 452 | 15-0011 | | | | | | | Приобрести автобус для МБОУ «Лицей № 81» | Приобретение автобуса | | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 453 | 15-0012 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад № 475» | Ремонт кровли здания | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 454 | 15-0013 | | | | | | | Провести ремонт отмостки здания МДОУ «Детский сад № 249» | Ремонт отмостки здания | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 455 | 15-0014 | | | | | | | Провести ремонт электропроводки и ремонт туалетных комнат в МДОУ «Детский сад № 249» | Ремонт электропроводки и ремонт туалетных комнат | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 456 | 15-0015 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт кровли | | | 200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 457 | 15-0016 | | | | | | | Выполнить ремонт фасада и отмостки МДОУ «Детский сад № 229» | 1. Ремонт отмостки  2. Ремонт фасада | | | 650,0,  в т.ч.:  200,0  450,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 458 | 15-0017 | | | | | | | Выполнить ремонт здания по ул. Новоуральской, 19/1 для размещения детского сада | Ремонт здания | | | 20000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 459 | 15-0018 | | | | | | | Продолжить ремонт помещений МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Ремонт помещений | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 460 | 15-0019 | | | | | | | Приобрести медицинское оборудование для физиокабинета, рентгенкабинета, операционного блока МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Приобретение медицинского оборудования | | | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 461 | 15-0020 | | | | | | | Восстановить наружное освещение территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Восстановление наружного освещения территории больницы | | | 250,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 462 | 15-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт филиала МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Ремонт филиала МБУЗ «Городская больница № 4» | | | 2200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 463 | 15-0022 | | | | | | | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий | | | - | - | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 464 | 15-0023 | | | | | | | Оказать содействие в реконструкции сетей электроснабжения следующих улиц: Сталинградской битвы, Бабаева, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ | | | 2400,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 465 | 15-0024 | | | | | | | Провести горячее водоснабжение в жилые дома по ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и по ул. Чекалина, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35 | Подведение сетей горячего водоснабжения | | | 45500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 466 | 15-0025 | | | | | | | Выполнить реконструкцию системы канализования дома по ул. Флотской, 26 с переключением ее в городскую канализационную систему | Строительство новой канализационно-насос-ной станции | | | 5100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 467 | 15-0026 | | | | | | | Выполнить благоустройство (освещение, асфальтирование) дороги от здания Пожарной части до МБДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт дороги (1000 кв. м) и устройство освещения | | | 1400,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 468 | 15-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги к МБДОУ «Детский сад № 353» | Ремонт дороги (300 кв. м) | | | 360,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 469 | 15-0028 | | | | | | | Выполнить строительство и освещение тротуара от остановки общественного транспорта «Угольный склад» до дома по ул. Новоуральской, 3 | Строительство тротуара (330 кв. м) и выполнение работ по освещению | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 470 | 15-0029 | | | | | | | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) | | | 2500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 471 | 15-0030 | | | | | | | Восстановить тротуар по ул. Чекалина от остановки общественного транспорта «Бани» до ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (105 кв. м) | | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 472 | 15-0031 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от Спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до центральной магистрали | Капитальный ремонт дороги (2640 кв. м) | | | 3700,0,  в т. ч.:  2000,0  1700,0 | Бюджет города | 2010, 2015  2010  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 473 | 15-0032 | | | | | | | Выполнить асфальтиро- вание центральной магистрали (ул. Новоуральская) | Капитальный ремонт дороги (3300,0 кв. м) | | | 10000,0,  в т.ч.:  2000,0  8000,0 | Бюджет города | 2010, 2012  2010  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 474 | 15-0033 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от дома № 23 до дома № 28 по ул. Флотской | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2700,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 475 | 15-0034 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Солидарности до МБДОУ «Детский сад № 249» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 476 | 15-0035 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуара от ул. Магистральной до ул. Флотской | Ремонт тротуара (2130 кв. м) | | | 2556,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 477 | 15-0036 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги от ул. Магистральной до ул. Донецкой | Капитальный ремонт дороги (5040 кв. м) | | | 7060,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 478 | 15-0037 | | | | | | | Выполнить строительство тротуара вдоль дороги по ул. Солидарности от остановки общественного транспорта «Ателье» до микрорайона «Гвардейский» | Строительство тротуара (2175 кв. м) | | | 2610,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 479 | 15-0038 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Турухановской | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 480 | 15-0039 | | | | | | | Сделать остановку автобусов № 1053, 73 возле домов № 48, 50 по ул. Солидарности | Обустройство остановки общественного транспорта | | | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 481 | 15-0040 | | | | | | | Выполнить устройство хоккейной коробки возле хоккейного клуба «Легион» в микрорайоне «Гвардейский» | Строительство хоккейной коробки | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 482 | 15-0044 | | | | | | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Новоуральская, 1б, 1/1, 3, 1, 1а, 8а, 5, 7, 9, 9а, 11,13, 15, 15/4, 17/5, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральная, 7, 51, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 22639,6,  в т. ч.:  3241,3  19398,3 | Бюджет города | 2012, 2015  2012  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 483 | 15-0045 | | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69-80, 90-99, 93а, 99а; ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 42604,4,  в т.ч.:  17437,2  13027,2  12140,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 484 | 15-0047 | | | | | | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Флотская, 17, ул. Солидарности, 12, 14, 16, ул. Коченевская, 1, 1а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5049,7 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 485 | 15-0048 | | | | | | | Восстановить освещение ул. Знаменской, ул. Мошковской, Магистрального переулка | Восстановление освещения | | | 603,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 486 | 15-0049 | | | | | | | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта «Деревообрабатывающий комбинат») | Восстановление освещения | | | 4395,3 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 487 | 15-0050 | | | | | | | Выполнить благоустройство дороги от церкви до общежития по ул. Спасской, 22 | Ремонт внутриквартального проезда (182 кв. м) | | | 336,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 488 | 15-0051 | | | | | | | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Красноозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | | | 19046,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 489 | 15-0052 | | | | | | | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | | | 16992,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 490 | 370 | | | | | | | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стади-онной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченев-ской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасук-ской, ул.  Венгеровской, ул. Кочковской,   ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | | | 43000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 491 | 372 | | | | | | | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й – 11-й Магистральный | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | | | 1500,0,  в т.ч.:  500,0  500,0  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2012  2013  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 492 | 388 | | | | | | | Капитальный ремонт сантехники по адресам: ул. Флотская, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральская, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральная, 57а | Ремонт сантехники в домах по ул. Флот-ской, 18, 23, 24, 26, ул. Солидарности, 2, 4, ул. Новоуральской, 2, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральной, 57а | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 493 | 391 | | | | | | | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35 | Подготовка проекта и осуществление монтажа внутридомовой системы городского водоснабжения, взаимодействие с ФГУП НМЗ «Искра» по вопросу прокладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения за счет собственных средств | | | 45000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» |
| 494 | 392 | | | | | | | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоураль-ской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тай-гинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27 а, 29;  по ул. Рассветной, 12;  по ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | | | 38346,1,  в т. ч.:  3295,0  463,5  12284,4  13027,2  9276,0 | Бюджет города | 2011 – 2015  2011  2012  2013  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 495 | 394 | | | | | | | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Продолжение работы по подготовке документов | | | - | - | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 496 | 421 | | | | | | | МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт спортивной  площадки, строительство летней сцены, скамеек для зрителей, подводка электричества, капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, покупка автобуса | | | 400,0,  в т. ч.:  100,0  300,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 497 | (10) | | | | | | | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал» | Замена асбестовых труб на металлические силами МУП «Горводоканал» | | | - | - | 2011 ‑ 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» |
| **Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | 16-0001 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги от домов по ул. Бурденко 56, 58, 60 и ул. Мира, 57 (от ворот школы № 91 до выезда на ул. Мира) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 499 | 16-0002 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от ул. Сибиряков- Гвардейцев до ул. Телевизионной вдоль МБУЗ «Детская клиническая больница № 1», вдоль по ул. Вертковской, 5/1, 5/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 500 | 16-0003 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от аллеи по ул. Вертковской до ул. Немировича- Данченко вдоль территории Роддома № 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3375,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 501 | 16-0004 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Бурденко, от дома № 9 до пересечения с л. Горбаня | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 502 | 16-0005 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от ул. Горбаня до дома № 55 по ул. Бурденко (до школы № 91) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 503 | 16-0006 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 до дома по ул. Беловежской, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 900,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 504 | 16-0007 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от ул. Мира, 59/1, 59/2, 59 к автобусной остановке на ул. Ватутина | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 505 | 16-0008 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от площади им. Кирова до остановки общественного транспорта «Транспортная» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 506 | 16-0009 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от дома по ул. Телевизионной, 11 до Профессионально-педагогического колледжа **(**ул. Немировича-Данченко, 121) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 340,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 507 | 16-0010 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуаров с устройством пандусов вдоль четной стороны домов улицы Сибиряков-Гвардейцев от дома № 22 до дома № 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4050,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 508 | 16-0011 | | | | | | | Провести капитальный ремонт проезжей части дороги с выездом на ул. Мира от ул. Бурденко, по. 1-му пер. Мира, вдоль забора школы № 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 509 | 16-0012 | | | | | | | Выполнить освещение пешеходной дорожки вдоль домов по ул. Бетонной от ул. Сибиряков-Гвардейцев, до дома по ул. Бетонной, 13 | Устройство освещения пешеходной дорожки | | | 1500,0,  в т. ч.:  750,0  750,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска администрация Кировского района города Новосибирска |
| 510 | 16-0013 | | | | | | | На пустыре за зданием общеврачебной практики по ул. Палласа, 39 в зоне отдыха определить размещение спортивных площадок для игры в футбол, стритбол, хоккейную коробку, теннисные столы, детскую площадку | Рассмотрение возможности размещения спортивной площадки на указанной территории | | | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2014 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 511 | 16-0014 | | | | | | | Провести реконструкцию сквера на ул. Горбаня, а именно: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, спилить аварийные тополя, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны | Благоустройство территории | | | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 512 | 16-0015 | | | | | | | Произвести установку павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря в детском спортивно-игровом комплексе «Спортивная Поляна», расположенном по адресу: пер. 3-й Костычева | Установка павильона | | | 350,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 513 | 16-0016 | | | | | | | Построить хоккейную площадку на пустыре перед домом по ул. Беловежской, 10 | Строительство хоккейной площадки | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 514 | 16-0017 | | | | | | | Восстановить хоккейную коробку во дворе домов по ул. Бетонной, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 35, ул. Мира, 38, 42, 44, 46, 48, 50 | Восстановление хоккейной коробки | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 515 | 16-0018 | | | | | | | Восстановить хоккейную коробку во дворе домов по ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18,18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 | Восстановление хоккейной коробки | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 516 | 16-0019 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы, кровли | | | 2750,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 517 | 16-0020 | | | | | | | Заменить электропроводку в актовом зале в МБОУ СОШ № 198 | Замена электропроводки | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 518 | 16-0021 | | | | | | | Установить на трех прогулочных площадках МБДОУ «Детский сад № 198» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами, с теневыми навесами | Установка игрового уличного оборудования для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами и теневыми навесами | | | 420,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 519 | 16-0022 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 91 | Капитальный ремонт медицинского кабинета, ремонт пола в спортивном зале | | | 3250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 520 | 16-0023 | | | | | | | Установить устройство эвакуационных выходов со 2-го этажа в МБДОУ «Детский сад № 286» | Установка устройства эвакуационных выходов со 2-го этажа | | | 360,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 521 | 16-0024 | | | | | | | Приобрести промышленную стиральную машину в МБДОУ «Детский сад № 286» | Приобретение промышленной стиральной машины | | | 60,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 522 | 16-0025 | | | | | | | Выполнить ремонт бойлера в МБДОУ «Детский сад № 317» в соответствии с санитарными нормами и правилами | Ремонт теплового узла | | | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 523 | 16-0026 | | | | | | | Сделать кровлю в филиале МБДОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» (ул. Мира, 36) | Ремонт кровли | | | 2450,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 524 | 16-0027 | | | | | | | Открыть кабинет общеврачебной практики по адресу: ул. Телевизионная, 13а | Открытие кабинета общей врачебной практики при финансовом участии Новосибирской области | | | 15000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 525 | 16-0028 | | | | | | | Выполнить проект на строительство корпуса МБУЗ «Детская клиническая больница № 1» с пищеблоком на 350 койко-мест | Разработать проектно-сметную документацию на строительство корпуса | | | 5000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 526 | 16-0029 | | | | | | | Произвести работы по отводу грунтовых, паводковых и ливневых вод в частном секторе ТОС «Ольховский» | Проведение работ по отводу грунтовых, паводковых и ливневых вод | | | 3000,0,  в т. ч.:  1000,0  1000,0  1000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 527 | 16-0030 | | | | | | | Отремонтировать пол в большом спортивном зале МБОУ СОШ № 198 | Ремонт пола | | | 770,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 528 | 16-0031 | | | | | | | Выполнить ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад № 80» | Ремонт в прачечной: проведение общестроительных и сантехнических работ | | | 509,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 529 | 16-0032 | | | | | | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 80» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | | | 670,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 530 | 16-0033 | | | | | | | Отремонтировать фасад МБДОУ «Детский сад № 80» | Ремонт фасада | | | 730,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 531 | 16-0034 | | | | | | | Поменять окна в МБДОУ «Детский сад № 80» | Замена окон | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 532 | 16-0035 | | | | | | | Произвести в старом корпусе МБДОУ «Детский сад № 86» замену окон и дверей | Замена окон и дверей | | | 630,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 533 | 16-0036 | | | | | | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 86» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | | | 670,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 534 | 16-0037 | | | | | | | Установить новые игровые формы со спортивными элементами и теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет на территории МБДОУ «Детский сад № 286» на шести прогулочных участках | 1.Установка на 6 площадках теневых навесов  2.Установка игровых форм | | | 800,0,  в т. ч.:  730,0  70,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 535 | 16-0038 | | | | | | | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 286» | Замена оконных блоков | | | 540,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 536 | 16-0039 | | | | | | | Приобрести офтальмологическое оборудование для лечения глазных заболеваний в специализированное учреждение для слабовидящих детей МБДОУ «Детский сад № 286» | Приобретение оборудования | | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 537 | 16-0040 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт здания и пристройки МБДОУ «Детский сад № 233» | Капитальный ремонт | | | 230,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 538 | 16-0041 | | | | | | | Установить на территории МБДОУ «Детский сад № 233» новые игровые формы для 4 игровых зон со спортивными элементами с теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет | Установка игровых форм и теневых навесов | | | 450,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 539 | 16-0042 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 317» | 1.Ремонт кровли, отмостков, прачечной, пищеблока. 2.Замена окон и ремонт фасада | | | 3190,0,  в т. ч.:  1730,0  1460,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2011  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 540 | 16-0043 | | | | | | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 317» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Установка на прогулочные площадки игрового уличного оборудования со спортивными элементами (пять площадок) | | | 200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 541 | 16-0044 | | | | | | | Отремонтировать пол в спортивном зале в филиале МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» по адресу: ул. Мира, 36 | Ремонт пола | | | 400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 542 | 16-0045 | | | | | | | Построить пристройку к МБОУ «Лицей информационных технологий» | Подготовка проектно-сметной документации | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 543 | 16-0046 | | | | | | | Провести капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по адресам: ул. Вертковская, 6, 8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23, 23/1, 27/1, 31, 33, 35/1, 37, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5270,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 544 | 16-0047 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков–Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 545 | 16-0048 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 59, 59/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1370,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 546 | 16-0049 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 39, 41, по ул. 2-й Ольховской, 19, по ул. Бурденко, 42а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2930,0, | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 547 | 16-0050 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 31, 33, 35, 37, по ул. Горбаня, 11, 15, по ул. Бурденко, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 12500,0,  в т.ч.:  2580,0  9920,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 548 | 16-0051 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 43, 45, 49, 53, по ул. 2-й Ольховской, 3, 5, 7, 9, 11, по ул. 2-й Бурденко, 16, 18, 20, 22, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 10000,0, в т. ч:  240,0  9760,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 549 | 16-0052 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Горбаня, 1, 3, 5, по 3-му переулку Бурденко, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, ул. Бебеля, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-й Ольховской, 4, 6, 8, 10, ул. Бурденко, 31, 3, 35, 37, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 21400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 550 | 16-0053 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 3, 5, 7, 9, 11, 13, по 1-му переулку Мира 4, 6, по 2-му переулку Мира, 3, 5, по ул. Бурденко, 2, 4, 4-а, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 13200,0, в т. ч.:  1390,0  11810,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 551 | 16-0054 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 54, 54а, 56, 58, 60, по ул. Мира, 51, 53, 57, 47, 43, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 9000,0,  в т. ч.:  3271,0  5729,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 552 | 16-0055 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 30, 32, 34, 34а, по ул. Бетонной 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 9900,0,  в т. ч.:  1360,0  8540,0 | Бюджет города | 2012, 2015  2012  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 553 | 16-0056 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 8300,0,  в т. ч.:  3940,0  4360,0 | Бюджет города | 2012, 2015  2012  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 554 | 16-0057 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Немировича-Данченко, 91, 100/1, 123, 125 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 555 | 16-0058 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Станиславского, 29, 29/1, 31, 33, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 6700,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 556 | 16-0059 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Римского-Корсакова, 11, 17, 21, 24, 26, 28, 28/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 6200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 557 | 16-0060 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Палласа, 8, 12, 6/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 558 | 16-0061 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Петухова, 57 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 550,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 559 | 16-0062 | | | | | | | Выполнить строительство парковочных мест по ул. Мира, 27, 29, по ул. Бурденко, 18, 18-а, 20, 22, по ул. Горбаня, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 480,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 560 | 16-0063 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт ливневого желоба по периметру дома по ул. Беловежской, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | | | 400,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 561 | 16-0064 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт ливневого желоба по периметру дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | | | 350,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 562 | 16-0065 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс по ул. Римского-Корсакова,11 | Установка детского игрового комплекса | | | 250,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 563 | 16-0066 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс по ул. Вертковской, 8/1 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 564 | 16-0067 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 565 | 16-0068 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс по ул. Римского-Корсакова, 26 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 566 | 16-0069 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс с малыми формами по ул. Станиславского, 29/1 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 567 | 16-0070 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью улиц частного сектора микрорайона ТОС «Телевизионный»: ул. Архитектурной, ул. Блока, ул. Серафимовича от ул. Немировича - Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | | 6000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 568 | 16-0071 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | | 4720,0  в т. ч.:  1320,0  2400,0  1000,0 | Бюджет города | 2011 – 2012,  2014  2011  2012  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 569 | 16-0072 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277 до ул. Телевизионной; 1 пер. Немировича-Данченко; 1-й пер. Успенского;2-ой пер. Успенского; 3-ий пер. Успенского; 4-ый пер. Успенского; 5-ый пер. Успенского | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | | 4290,0  в т.ч.:  1750,0  2540,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 570 | 16-0073 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | | 5920,0,  в т. ч.:  760,0  700,0  2460,0  2000,0 | Бюджет города | 2010 – 2013  2010  2011  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 571 | 16-0074 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулки с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | | 4400,0,  в т. ч.:  1100,0  1100,0  2200,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2011  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 572 | 16-0075 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс с малыми формами по ул. Вертковской, 14/1, 18, 31, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, по ул. Римского-Корсакова, 28/2 | Установка детских игровых комплексов | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 573 | 16-0076 | | | | | | | Установить детские игровые формы для детей в возрасте от 3 до 7 лет по ул. Мира, 59/1 | Установка детских игровых форм | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 574 | 16-0077 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Беловежской, 8, 10, 12 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 575 | 16-0078 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Бурденко, 44, 46, 48, 50, 54, 54а, 56, 58, 60 и ул. Мира, 57 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 576 | 16-0079 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Мира, 13, по 2-му пер. Мира, 3, 5, ул. Бурденко, 8, 10 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 577 | 16-0080 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Мира, 16, 18, 20 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 578 | 16-0081 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18, 18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 | Установка детского игрового комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 579 | 16-0082 | | | | | | | Установить детский спортивный комплекс и сделать спортивную площадку с ограждением для игры в стритбол по ул. Телевизионной, 13а | Установка детского спортивного комплекса с ограждением | | | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 580 | 16-0083 | | | | | | | Установить универсальные площадки с ограждением для игр в футбол, волейбол, баскетбол, стритбол и детские спортивные комплексы по ул. Станиславского, 29, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 36, по ул. Вертковской, 33 | Установка универсальных площадок с ограждением и детских спортивных комплексов | | | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 581 | 16-0084 | | | | | | | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, 37, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28 | Установка детских спортивных комплексов и теннисных столов | | | 2400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 582 | 16-0085 | | | | | | | Установить площадку для игры в стритбол и два теннисных стола по ул. Вертковской, 12/2 | Установка площадки и теннисных столов | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 583 | 16-0086 | | | | | | | Установить малые игровые формы для детей (не менее 3- х элементов) по ул. Телевизионной, 3, 5, 7, 9, 13, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 34, по ул. Станиславского, 33, по ул. Вертковской, 37 | Установка малых игровых форм | | | 900,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 584 | 16-0087 | | | | | | | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, 1/1 -12, 33, 39, 6, 23, по ул. Петухова 53, 53/2, 55/1, 55, 57 | Установка детских площадок с теннисными столами | | | 1750,0,  в т.ч.:  875,0  875,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 585 | 16-0088 | | | | | | | Установить детскую площадку и детский спортивный комплекс по адресу: 3-й переулок Костычева на детском спортивно-игровом комплексе «Спортивная Поляна» | Установка детской площадки и детского спортивного комплекса | | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 586 | 16-0089 | | | | | | | Установить дополнительные игровые и спортивные элементы для детей в возрасте от 6 до 12 лет во дворе домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 | Установка игровых и спортивных элементов | | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 587 | 422 | | | | | | | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Очистка русла реки Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский | | | 40000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 588 | 425 | | | | | | | Установить освещение на улицах частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский» | Восстановление нарушенных линий освещения, устройство новых линий освещения в местах, где они отсутствуют | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Кировский район, избирательный округ № 17, депутат** **Кудин Игорь Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | 17-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр. Карла Маркса, 10/4). Установить игровые формы на прогулочных площадках | | | 1.Частичный ремонт кровли  2.Ремонт электропроводки  3. Ремонт сантехники и пола | 745,0,  в т. ч.:  95,0  230,0  420,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2013  2010  2011  2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 590 | 17-0002 | | | | | | | Произвести замену асфальтового покрытия внутриквартальных дорог у домов по ул. Космической, 12, 12/1, 14 и по ул. Новогодней, 15, 17, 21 с установкой высоких поребриков и «лежачих полицейских» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 591 | 17-0003 | | | | | | | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории дома ул. Ватутина, 35, спилить аварийные деревья и произвести санитарную обрезку | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1550,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 592 | 17-0004 | | | | | | | Выполнить комплексный ремонт дороги между МБОУ СОШ № 136 (ул. Космическая, 10), детскими садиками (пр. Карла Маркса, 10/4, 10/3) и многоквартирным домом (ул. Космическая, 12) с установкой дорожных знаков, ограничивающих проезд автотранспорта по этой дороге, с установкой 2 «лежачих полицейских» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 593 | 17-0005 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли МБОУ «Лицей № 176»  (ул. Новогодняя, 20/2) | | | Ремонт кровли | 1600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 594 | 17-0006 | | | | | | | Выполнить ремонт фасада МБОУ «Лицей № 176» (ул. Новогодняя, 20/2) | | | Ремонт фасада | 1400,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 595 | 17-0007 | | | | | | | Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, 15, 15/1 с целью устранения подтопления подвалов талыми и сезонными водами | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 596 | 17-0008 | | | | | | | Выполнить устройство ливневой канализации к дому по ул. Немировича-Данченко, 147 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1290,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 597 | 17-0009 | | | | | | | Оборудовать лестничный спуск от дома по ул. Немировича-Данченко, 135а до дома по ул. Немировича-Данченко, 137 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 598 | 17-0010 | | | | | | | Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Немировича-Данченко, 135б, 135а, 137 (оборудование водоотвода) | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 599 | 17-0011 | | | | | | | Изменить автобусный маршрут № 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина – ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | | | Изменение автобусного маршрута, устройство остановочной платформы, освещения | 13000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, |
| 600 | 17-0013 | | | | | | | Выполнить благоустройство конечной остановки общественного транспорта «Бугринская роща»: отремонтировать асфальтовое покрытие, обрезать деревья, снести киоски | | | Ремонт асфальтового покрытия, обрезка деревьев, снос киосков | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 601 | 17-0014 | | | | | | | Разработать проектно-сметную документацию на ремонт систем вентиляции здания МБОУ «Прогимназия № 1» (ул. Новогодняя, 36а) | | | Разработка проектно-сметной документации на ремонт систем вентиляции подвала здания | 115,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 602 | 17-0015 | | | | | | | Выполнить ремонт системы вентиляции здания МБОУ «Прогимназия № 1» (ул. Новогодняя, 36а) | | | Ремонт системы вентиляции подвала здания | 170,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 603 | 17-0016 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской (напротив МБОУ СОШ № 128), тротуара вдоль ул. Вертковской (от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев) | | | Ремонт дорожного покрытия | 19296,0,  в т. ч.:  15000,0  4296,0 | Бюджет города | 2010, 2015    2010  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 604 | 17-0017 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко) | | | Ремонт тротуара | 2500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 605 | 17-0018 | | | | | | | Выполнить устройство ливневой канализации домов по ул. Тульской, 86, 88 для предупреждения подтопления домов частного сектора по ул. Тульской | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 606 | 17-0019 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров по ул. ХХ Партсъезда, ул. Урманова, ул. Саввы Кожевникова, ул. Оловозаводской | | | Ремонт асфальтового покрытия | 16620,0,  в т.ч.:  15300,0  1320,0 | Бюджет города | 2010 – 2011  2010  2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 607 | 17-0020 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна с расширением проезда и обустройством парковочных карманов вдоль дома по ул. Немировича-Данченко, 120/3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 608 | 17-0021 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов вокруг дома по ул. Тульской, 152 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1240,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 609 | 17-0022 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия вокруг дома по ул. Тульской, 150 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1760,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 610 | 17-0023 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9, а также прилегающую дорогу у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, 11, 13, 15, 15/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 611 | 17-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия  дорог вокруг дома по ул. Ватутина, 59 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1290,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 612 | 17-0025 | | | | | | | Выполнить строительство парковочной площадки у дома по ул. Новогодней, 36 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 613 | 17-0026 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с расширением проезжей части и оборудованием парковочных карманов по ул. Ватутина, 49/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 614 | 17-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 615 | 17-0028 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории по ул. Новогодней, 44 и по ул. Немировича-Данченко, 161 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1900,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 616 | 17-0029 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по ул. Новогодней, 28 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 617 | 17-0030 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги у домов по ул. Ватутина, 49 и по ул. Ватутина, 49/1, огибающую дом по ул. Ватутина, 49/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1750,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 618 | 17-0031 | | | | | | | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Немировича-Данченко, 131а | | | Установка детской игровой площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 619 | 17-0032 | | | | | | | Установить детскую игровую и спортивную площадки с ограждением во дворе дома по ул. Немировича-Данченко, 139/2 | | | Установка детской игровой и спортивной площадки с ограждением | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 620 | 17-0033 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тульской, 150 | | | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 621 | 17-0034 | | | | | | | Установить 3 детские площадки во дворе домов по ул. ХХ Партсъезда, 2, 6, 8 | | | Установка трех детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 18-0001 | | | | | | Произвести капитальный ремонт дорог по ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской (по четной стороне), 2-й Обогатительной, ул. Аникина | | | | Капитальный ремонт дорог: ул. Аникина – 2010 год; ул. Обогати-тельная – 2010, 2011 годы; ул. 2-я Обогатительная – 2015 год; ул. Оловозаводская - 2015 год | 12612,0,  в т. ч.:  7300,0  2000,0  3312,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2015  2010  2011  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 623 | 18-0002 | | | | | | Оборудовать пешеходный тротуар и освещение в тоннеле под железной дорогой по ул. Комсомольской | | | | Строительство тротуара, организация освещения | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 624 | 18-0003 | | | | | | Отремонтировать эвакуационные выходы 2-го этажа МБДОУ «Детский сад № 444» (ул. Чигорина, 12а) | | | | Ремонт четырех пожарных лестниц (лестничный пролёт 10 м на двух опорах и асфальтовая площадка) | 116,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 625 | 18-0004 | | | | | | Установить спортивные и игровые формы на территории МБДОУ «Детский сад № 444» (ул. Чигорина, 12а) | | | | Установка спортивных и игровых форм | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 626 | 18-0005 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 494» (ул. Саввы Кожевникова, 13/1) | | | | Замена кафеля, замена и наращивание чаши на 30 см, замена освещения во всех помещениях, переустановка циркулярного душа, замена сантехники, замена дверей, замена окон на пластиковые, ремонт вытяжной вентиляции | 1408,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 627 | 18-0006 | | | | | | Демонтировать аварийные грибки-веранды на прогулочных площадках на территории МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | | | | Демонтаж аварийных грибков-веранд и установка 12 теневых навесов (5 х 7) | 1345,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 628 | 18-0007 | | | | | | Установить игровые формы на участках МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | | | | Установка игровых форм | 70,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 629 | 18-0008 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | | | | Обрезка аварийных деревьев (15 вязов) | 30,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 630 | 18-0009 | | | | | | Установить спортивный комплекс на спортивной площадке МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | | | | Установка спортивного комплекса | 70,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 631 | 18-0010 | | | | | | Установить 2 игровые площадки на территории МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | | | | Установка двух игровых площадок | 90,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 632 | 18-0011 | | | | | | Установить прогулочные веранды на территории МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | | | | Установка шести прогулочных веранд | 320,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 633 | 18-0012 | | | | | | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | | | | Замена оконных блоков | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 634 | 18-0013 | | | | | | Отремонтировать 8 входов с крылечками в МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | | | | Ремонт восьми входов с крыльцами | 180,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 635 | 18-0014 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт музыкального зала в МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) | | | | Капитальный ремонт музыкального зала | 120,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 636 | 18-0015 | | | | | | Установить пластиковые окна (по 1-му в каждой группе и в бассейне) в МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) | | | | Замена оконных блоков | 380,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 637 | 18-0016 | | | | | | Установить малые игровые формы на спортивной площадке МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) | | | | Установка малых форм | 70,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 638 | 18-0017 | | | | | | Выполнить ремонт и утепление веранд, пристроенных к МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | | | | Ремонт и утепление веранд | 200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 639 | 18-0018 | | | | | | Произвести ремонт помещения и вентиляции младшей группы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | | | | Ремонт вентиляционных шахт | 810,0,  в т.ч.:  410,0  400,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 640 | 18-0019 | | | | | | Выполнить территориальное разграничение и заменить игровые формы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | | | | 1.Замена игровых форм  2.Установка ограждения | 210,0,  в т.ч.:  70,0  140,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 641 | 18-0020 | | | | | | Произвести капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 107 (ул. Ельнинская, 5, 6) | | | | Выборочный капитальный ремонт | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 642 | 18-0021 | | | | | | Установить спортивную площадку у МБОУ СОШ № 107 (ул. Ельнинская, 5,6) | | | | Установка спортивной площадки | 100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 643 | 18-0022 | | | | | | Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | | | Замена оконных блоков | 8500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 644 | 18-0023 | | | | | | Восстановить систему приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | | | Восстановление системы приточной вентиляции | 680,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 645 | 18-0024 | | | | | | Завершить капитальный ремонт бассейна блока «Б» МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | | | Укладка плитки в помещении бассейна и в подсобных помещениях, плитки чаши бассейна, монтаж тёплых полов, ремонт потолка, ремонт подсобных помещений, замена системы вентиляции | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 646 | 18-0025 | | | | | | Оборудовать спортивную площадку и стадион после выноса коммуникаций на территории МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | | | Обустройство спортивной площадки после решения вопроса по выносу коммуникаций за территорию школы | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 647 | 18-0026 | | | | | | Произвести заделку швов в здании МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | | | Заделка швов в зданиях | 260,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 648 | 18-0027 | | | | | | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) | | | | Замена оконных блоков | 550,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 649 | 18-0028 | | | | | | Оборудовать спортивную площадку в МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) | | | | Оборудование спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 650 | 18-0029 | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия центральной улицы пос. Мало-Кривощеково ул. Прокопьевской до конечной остановки общественного транспорта «Радиостанция» | | | | Ремонт дорожного покрытия | 15000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 651 | 18-0030 | | | | | | Установить светофор по ул. Ельнинской (напротив МБОУ СОШ № 107), остановка общественного транспорта «Школа» | | | | Установка светофора при положительном заключении ГИБДД | 1800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 652 | 18-0031 | | | | | | Установить сетку на хоккейной коробке возле дома по ул. Комсомольской, 33 | | | | Установка сетки на хоккейной коробке | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 653 | 18-0032 | | | | | | Провести косметический ремонт помещений МБОУ «Школа искусств № 20» (ул. Герцена, 12) | | | | Замена линолеума | 200,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 654 | 18-0033 | | | | | | Проложить пешеходную дорожку между МДОУ «Детский сад № 455» (ул. Чигорина, 8а) и МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) от дома по ул. Оловозаводской, 31 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 655 | 18-0034 | | | | | | Отремонтировать футбольную сетку на футбольном поле за домом по ул. Герцена, 6 | | | | Ремонт футбольной сетки | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 656 | 18-0035 | | | | | | Провести обрезку деревьев вдоль трамвайной линии от остановки общественного транспорта «Бугринская роща» до остановки общественного транспорта «Тюменская» | | | | Обрезка деревьев | 230,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 657 | 18-0036 | | | | | | Возобновить строительство детского сада возле дома по ул. Комсомольской, 14 | | | | Выполнение проектно-сметной документации | 3000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 658 | 18-0037 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Чигорина с устройством ливневой канализации | | | | Ремонт дороги с устройством ливневой канализации | 5600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 659 | 18-0038 | | | | | | Провести капитальный ремонт помещения с заменой всех окон на пластиковые в структурном подразделении «Орион» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный») по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | | | | Капитальный ремонт помещений и замена оконных блоков | 5000,0,  в т. ч.:  3000,0 2000,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 660 | 18-0039 | | | | | | Приобрести оборудование в структурное подразделение «Орион» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный») по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | | | | Приобретение спортивного оборудования, четырех компьютеров (один из них с подключением к Интернет), принтера, мультимедийного оборудования, фотоаппарата, диктофона, синтезатора, гитары, баяна, аккордеона, парт, стульев, зеркал, магнитных досок, костюмов для выступлений, музыкальной аппаратуры, микрофонов, видеокамеры, шкафов | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 661 | 18-0040 | | | | | | Заасфальтировать дорогу между домом по ул. Комсомольской, 23 и магазином «Пятерочка» (ул. Комсомольская, 23а) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 770,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 662 | 18-0041 | | | | | | Обустроить дорогу для организации движения маршрутного автобуса № 1096 до ул. Саввы Кожевникова, 15 | | | | Создание дорожной инфраструктуры для организации движения маршрутного транспорта | 15000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 663 | 18-0042 | | | | | | Проложить тротуар от ул. Ньютона, 20 до ул. Чигорина | | | | Строительство тротуара | 240,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 664 | 18-0043 | | | | | | Проложить пешеходную дорожку вдоль ул. Тюменской | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 665 | 18-0044 | | | | | | Обустроить детские площадки во дворе домов по ул. Тюменской, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 | | | | Установка детских площадок | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 666 | 18-0045 | | | | | | Выполнить обрезку аварийных деревьев по ул. Урманова, 11, 13, ул. Оловозаводской, 1/3, 3, 9, 43, ул. Чигорина, 12, 14, ул. Герцена, 10, ул. Комсомольской, 3, 31, 33, ул. Чемской, 10, 14, 14а, 36, ул. Тюменской, 3, 7, 5, 9, 11, 15, 17, ул. Оловозаводской, 15, 19 | | | | Обрезка аварийных деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 667 | 18-0046 | | | | | | Провести обрезку деревьев вдоль линии электропередач по ул. Ельнинской, ул. Чигорина, ул. Плавильщиков, ул. Гэсстроевской, ул. Искра, ул. 2-й Ленинской, ул. 2-й Гэсстроевской, ул. Урожайной, ул. Коперника, ул. Ньютона, ул. Балканской, Гэсстроевским переулкам частного сектора | | | | Обрезка веток аварийных деревьев, создающих опасность замыкания электропроводки | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 668 | 18-0047 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по ул. Водозабор, ул. Пограничной, ул. Краснодарской, 7 | | | | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 669 | 18-0048 | | | | | | Установить знак «Осторожно дети» возле дома по ул. Аникина, 31 | | | | Установка дорожного знака при положительном заключении ГИБДД | 10,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 670 | 18-0049 | | | | | | Отсыпать дороги по ул. 2-й Прокопьевской, ул. Нориль-ской, ул. Гранатовой, ул. Искра, ул. Плавильщиков, ул. Урожайной и въезд от овощехранилища (ул. Чигорина, 21) до ул. Гэсстроевской | | | | Отсыпка дорог | 12140,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 671 | 18-0050 | | | | | | Реконструировать спортивную площадку МБДОУ «Детский сад № 455» | | | | Установка спортивной площадки | 230,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 672 | 18-0051 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт столовой в МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | | | | Капитальный ремонт столовой | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 673 | 18-0052 | | | | | | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | | | | Замена оконных блоков | 2700,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 674 | 18-0053 | | | | | | Приобрести музыкальную аппаратуру в МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | | | | Приобретение музыкальной аппаратуры | 169,5 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 675 | 18-0054 | | | | | | Оборудовать спуск к реке Обь возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 | | | | Строительство лестничного спуска | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 676 | 18-0055 | | | | | | Установить знак безопасности «зебру» между домом по ул. Комсомольской, 1 и магазином «Лидер» (ул. Комсомольская, 2), на остановке общественного транспорта «Комсомольская» и остановке общественного транспорта «Литейно-механический завод» | | | | Установка «зебры» после получения заключения ГИБДД о возможности нанесения дорожной разметки | 120,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 677 | 18-0056 | | | | | | Убрать опорный пункт милиции из 12-го подъезда дома по ул. Комсомольской, 3 или сделать отдельный выход | | | | Оборудование отдельного входа в помещение участкового пункта милиции, размещенного по ул. Комсомольской, 3 | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска |
| 678 | 18-0057 | | | | | | Установить освещение по ул. Обогатительной, дороги ведущей к МУЗ «Городская поликлиника № 13» через частный сектор | | | | Устройство освещения | 800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 679 | 18-0058 | | | | | | Приобрести звукоусиливающую аппаратуру для ТОС «Комсомольский» | | | | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска |
| 680 | 18-0059 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Чемской, 6 (от 1-го подъезда, вдоль торца  дома по ул. Чемской, 4 вдоль бойлерной до дома по ул. Комсомольской, 7) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 681 | 18-0060 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Чемской, 16 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 880,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 682 | 18-0061 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Гэсстроевской, 83 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1210,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 683 | 18-0062 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги около аптеки №252 (ул. Оловозаводская, 1/2) и парикмахерской, на спуске у аптеки оборудовать лестницу с перилами для пешеходов | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 360,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 684 | 18-0063 | | | | | | Заасфальтировать дорогу между  торцами домов № 7 и № 5 по ул. Саввы Кожевникова | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 685 | 18-0064 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги от дома по ул. Саввы Кожевникова, 1 до МБОУ СОШ № 196 (младший блок ул. Саввы Кожевникова, 21/1) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 686 | 18-0065 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги между домами по ул. Комсомольской, 4 и 2, вдоль домов по ул. Саввы Кожевникова, 3, 1/1, 9 с установкой ливневой канализации | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 687 | 18-0066 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги ведущей от магазина «Пятерочка» (ул. Комсомольская, 23а) к домам по ул. Комсомольской, 23, 31 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1040,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 688 | 18-0067 | | | | | | Выполнить благоустройство площадки между домами  по ул. Герцена, 6, 6/1 и Саввы Кожевникова, 17, 19 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0, в т. ч.:  300,0  300,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 689 | 18-0068 | | | | | | Выполнить ремонт дороги у магазина «Радужный» между домами №12 и 16 по ул. Чемской и Комсомольской, 3 (14-16 подъезды) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 677,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 690 | 18-0069 | | | | | | Выполнить строительство парковочного кармана между домами по ул. Чемской, 40 и 24 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 691 | 18-0070 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от подъездов № 9, 10, 11 дома по ул. Комсомольской, 3 к остановке общественного транспорта «Северо-Чемской жилмассив» | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 180,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 692 | 18-0071 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома № 8 по ул. Герцена на угол МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) к  музыкальной школе (ул. Герцена, 12) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 693 | 18-0072 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки по пустырю от дома по ул. Саввы Кожевникова, 15 вдоль дома по ул. Саввы Кожевникова, 17 до дома по ул. Саввы Кожевникова, 19 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 694 | 18-0073 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по улицам: Обогатительной, 11, Чигорина, 12, 14, Оловозаводской, 12/1, Аникина, 25а, Комсомольской, 4 (1-8п, 9-15п.), 7, 9а, Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24, 40 | | | | Установка детских площадок | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 695 | 18-0074 | | | | | | Выполнить ремонт дороги, с устройством ливневой канализации, вдоль дома по ул. Оловозаводской, 41 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1020,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 696 | 18-0075 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Саввы Кожевникова, 1/1, вдоль хоккейной коробки  до магазина № 18 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 697 | 18-0076 | | | | | | Установить детскую спортивную площадку возле дома по ул. Герцена, 8/2, по ул. Саввы Кожевникова,19(дополнить 2 теннисных стола) | | | | Установка детской площадки | 40,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 698 | 18-0077 | | | | | | Сделать сливной колодец по ул. Чемской, 40 (у 1-го подъезда) | | | | Устройство сливного колодца | 100,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 699 | 18-0078 | | | | | | Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1900,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 700 | 18-0079 | | | | | | Выполнить ремонт пешеходных дорожек от дома по ул. Чемской, 2 и дома по ул. Комсомольской, 1 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 180,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 701 | 18-0080 | | | | | | Проложить бетонные водосточные трубы по 5-му Гэсстроевскому пер. с выводом их на ул. Герцена и поверх их уложить плиты, которые будут служить тротуару | | | | Укладка водосточных труб, укладка плит | 2000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 702 | 18-0081 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Чемской, 6 до остановки общественного транспорта «Северо-Чемской жилмассив» | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 703 | 18-0082 | | | | | | Выполнить строительство тротуара от ул. Комсомольской, 5 вдоль домов по ул. Чемской, 4, 6, 10, 14а, 14, 24 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 704 | 18-0083 | | | | | | Выполнить строительство тротуара до МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) от домов по ул. Комсомольской, 3, 9а, вдоль магазина «Радужный», вдоль домов по  ул. Гэсстроевской, 83, ул. Чемской, 16, 34, 36 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 705 | 18-0084 | | | | | | Произвести капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Комсомольской, 33 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 770,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 706 | 18-0085 | | | | | | Отремонтировать дорогу за домом № 31 по ул. Комсомольской и детской площадкой | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 707 | 18-0086 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с парковочными карманами по ул. Урманова 13, ул. Чигорина, 6, 14/2, ул. Оловозаводской, 12/1, 39, ул. Саввы Кожевникова, 9 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5960,0,  в т. ч.:  1340,0  4620,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 708 | 18-0087 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги вдоль дома по ул. Оловозаводской, 1/3 со стороны подъездов и с левого торца дома | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 709 | 18-0088 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, 41, ул. Чемской, 12, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Саввы Кожевникова, 13 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5350,0,  в т.ч.:  2470,0  2880,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 710 | 18-0089 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги за домом по ул. Чигорина, 12 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 711 | 18-0090 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Оловозаводской, 3 и 5 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 712 | 18-0091 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Оловозаводской, 9 до главной дороги по ул. Оловозаводской | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 713 | 18-0092 | | | | | | Отремонтировать дорогу между домом № 3 и № 5 по ул. Обогатительной | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1050,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 714 | 18-0093 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дорог в арочных проездах дома по ул. Комсомольской, 3 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 677,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 715 | 18-0094 | | | | | | Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Герцена, 6, 6/1, 20 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 716 | 18-0095 | | | | | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Оловозаводской, 1/3, 14, 18, 27 (от торца дома № 27 до дома №29), 27/1, 39, 41, ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, между домами 20/1 и 20/2, ул. Герцена, 6, 6/1, 10, 20, ул. Саввы Кожевникова, 11, 13 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0,  в т. ч.:  240,0  4960,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 717 | 18-0096 | | | | | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Комсомольской, 1, 3, 4 (1-8п), 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31 (2-7п), 33, ул. Чемской, 2, 24, 36, между домами по ул. Чемской, 40 и 24, ул. Гэсстроевской, 83 (с торца) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3740,0, в т.ч.:  1857,0  1883,0 | Бюджет города | 2012, 2015  2012  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 718 | 18-0097 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки ведущей от дома по ул. Оловозаводской, 27/1 до дома № 27 через газон | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 240,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 719 | 18-0098 | | | | | | Выполнить строительство тротуара и дороги за домом по ул. Чигорина, 16 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 720 | 18-0099 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по Чигорина, 2 (дополнить формами), 10, 14/1 | | | | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 721 | 18-0100 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по Оловозаводской, 15, 19, 31, 39, 43, ул. Обогатительной, 11 | | | | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 722 | 18-0101 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги с устройством парковочных карманов между домом по ул. Оловозаводской, 43 и домом по ул. Чигорина, 10/1 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1040,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 723 | 18-0102 | | | | | | Выложить тротуарной плиткой пешеходную дорожку через детскую площадку от домов по ул. Чигорина, 20/1 и 20/2 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 150,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 724 | 18-0103 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Чигорина, 10/1 на детской площадке | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 130,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 725 | 478 | | | | | | Благоустройство стадиона школы № 64 | | | | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных ворот и баскетбольных щитов | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска, |
| 726 | 480 | | | | | | Благоустройство стадиона школы № 196 | | | | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0,  в т. ч.:  250,0  250,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска, |
| **Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр** **Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | 19-0001 | | | | | Передать водопроводные сети по 1-5-ому Бронным переулкам, на баланс в МУП «Горводоканал» | | | | Перевод водопроводов на баланс в МУП «Горводоканал» | | 10,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 728 | 19-0002 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс для домов на 6-м - 9-м Бронным переулкам | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 729 | 19-0003 | | | | | Установить спортивно-игровой детский городок у дома по ул. Зорге, 25 | | | | Установка спортивно-игрового детского городка | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 730 | 19-0004 | | | | | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Зорге, 29 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 575,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 731 | 19-0005 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс у дома по ул. Зорге , 43 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 732 | 19-0006 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс у дома по ул. Зорге, 123 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 733 | 19-0007 | | | | | Построить дорожку – аллею к остановке общественного транспорта от дома по ул. Зорге, 151 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 950,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 734 | 19-0008 | | | | | Построить пешеходную дорожку к дому по ул. Петухова, 82/2 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 120,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 735 | 19-0009 | | | | | Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116 на природный газ | | | | Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ | | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 736 | 19-0010 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов и ремонтом ливневого водоприемника дома по ул. Петухова, 106 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | | 770,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 737 | 19-0011 | | | | | Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта «Затулинский жилмассив» до ул. Петухова, 142 | | | | Строительство пешеходной дорожки, устройство освещения | | 2000,0,  в т. ч.:  660,0  660,0  680,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 738 | 19-0012 | | | | | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 9» (ул. Петухова, 82/2) | | | | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | | 6200,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 739 | 19-0013 | | | | | Выполнить ремонт кровли МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 158» (ул. Петухова, 52а) | | | | Ремонт кровли | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 740 | 19-0014 | | | | | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» (ул. Зорге, 101) | | | | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | | 2700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 741 | 19-0015 | | | | | Провести капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» (ул. Зорге, 101) | | | | Капитальный ремонт | | 46700,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 742 | 19-0016 | | | | | Построить асфальтированную дорожку от остановки общественного транспорта «Училище» к калиткам МБДОУ «Детский сад № 411» (ул. Зорге, 23) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 240,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 743 | 19-0017 | | | | | Выполнить ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем в МБОУ СОШ № 182 (ул. Зорге, 21) | | | | Ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 744 | 19-0018 | | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 (ул. Петухова, 86) | | | | Капитальный ремонт | | 132000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 745 | 19-0019 | | | | | Выполнить ремонт раздевалки МБДОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный» (ул. Зорге, 107) | | | | Ремонт раздевалки | | 200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 746 | 19-0020 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов домов по ул. Громова, 1, 3, 5 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 2200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 747 | 19-0021 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием дома и парковочных карманов (ул. Зорге, 11) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 748 | 19-0022 | | | | | Выполнить комплексное благоустройство внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов (ул. Зорге, 13) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 749 | 19-0023 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов (ул. Зорге, 69) | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 750 | 19-0024 | | | | | Выполнить внутриквартальное благоустройство с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 1 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 890,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 751 | 19-0025 | | | | | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство по ул. Зорге, 7 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 890,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 752 | 19-0026 | | | | | Выполнить ремонт внутриквартального проезда по ул. Зорге, 9 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 910,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 753 | 19-0027 | | | | | Выполнить комплексное благоустройство внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 15 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 940,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 754 | 19-0028 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 19 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 890,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 755 | 19-0029 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 29 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 890,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 756 | 19-0030 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 35 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 940,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 757 | 19-0031 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 43 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 758 | 19-0032 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 49 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 759 | 19-0033 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 51 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 890,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 760 | 19-0034 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 63 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 761 | 19-0035 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 87 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 762 | 19-0036 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 97 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 763 | 19-0037 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 117/1 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 764 | 19-0038 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 117/2 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 765 | 19-0039 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 123 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 766 | 19-0040 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 129 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 767 | 19-0041 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 135 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 820,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 768 | 19-0042 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 137 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 870,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 769 | 19-0043 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 153 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 870,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 770 | 19-0044 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов и ливневого водоприемника по ул. Петухова, 40 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 771 | 19-0045 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 38/1 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 772 | 19-0046 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с заменой бордюрного камня и оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 48 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 773 | 19-0047 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 82 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1040,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 774 | 19-0048 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 88 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 920,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 775 | 19-0049 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 94, с выходом на ул. Зорге | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 776 | 19-0050 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 120 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 777 | 19-0051 | | | | | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | | | | Установка спортивно-игровых комплексов | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 778 | 19-0052 | | | | | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | | | | Установка спортивно-игровых комплексов | | 750,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 779 | 19-0053 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 151 | | | | Установка спортивно-игрового комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 780 | 19-0054 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 135 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 781 | 19-0055 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 117/2 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 782 | 19-0056 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | | | | Установка спортивно-игровых детских комплексов | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 783 | 19-0057 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 69 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 784 | 19-0058 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 63 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 785 | 19-0059 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 35 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 786 | 19-0060 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 19 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 787 | 19-0061 | | | | | Установить спортивно-игровые комплексы по ул. Зорге, 11, 13 | | | | Установка спортивно-игровых комплексов | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 788 | 19-0062 | | | | | Установить детские игровые комплексы по ул. Зорге, 7, 9 | | | | Установка детских игровых комплексов | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 789 | 19-0063 | | | | | Установить многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс по ул. Громова, 7 | | | | Установка многофункционального спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 790 | 19-0064 | | | | | Установить детский городок по ул. Зорге, 29 | | | | Установка детского городка | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 791 | 19-0065 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 | | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 792 | 19-0066 | | | | | Выполнить стяжку наружных конструкций по всему периметру здания, укрепить фундамент и установить отмостки здания МБДОУ «Детский сад № 436» (ул. Петухова, 116а) | | | | Проведение обследования состояния здания | | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 793 | 19-0067 | | | | | Заменить оконные блоки на пластиковые МБОУ СОШ № 63 (ул. Зорге, 39) | | | | Замена оконных блоков | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 794 | 19-0068 | | | | | Отремонтировать фасад здания МБОУ СОШ № 63 (Зорге, 39) | | | | Ремонт парапета и стены | | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 795 | 19-0069 | | | | | Выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики МБОУ СОШ № 135 (15-й Бронный переулок, 20а) | | | | Замена сантехники и системы электроснабжения | | 1600,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 796 | 19-0070 | | | | | Ремонт полового покрытия всех этажей и укрепления лестничных проемов МБОУ СОШ № 182 (ул. Зорге, 21) | | | | Ремонт полового покрытия и укрепление лестничных маршей | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 797 | 503 | | | | | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | | | | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | | 3300,0,  в т. ч.:  300,0  3000,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 798 | 513 | | | | | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» | | | | Ремонт кровли | | 8500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 799 | 515 | | | | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | | | | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 20-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ № 108 | | Ремонт спортзала | | 900,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 801 | 20-0002 | | | | | | | Выполнить ремонт мягкой кровли в МБДОУ «Детский сад № 191» | | Ремонт мягкой кровли | | 421,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 802 | 20-0003 | | | | | | | Выполнить ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад № 425» | | Ремонт прачечной | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 803 | 20-0004 | | | | | | | Установить защитные экраны радиаторов в спальнях МБДОУ «Детский сад № 425» | | Установка защитных экранов радиаторов | | 20,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 804 | 20-0005 | | | | | | | Установить пластиковые окна на втором этаже МБОУ «Музыкальная школа № 11» | | Установка пластиковых окон | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 805 | 20-0006 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт клубного корпуса МБДОУ ДОД «Детский дом творчества «Кировский» | | Капитальный ремонт клубного корпуса | | 420,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 806 | 20-0007 | | | | | | | Заменить трубы холодного и горячего водоснабжения в подвале МБДОУ ДОД «Детский дом творчества «Кировский» | | Замена труб холодного и горячего водоснабжения | | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 807 | 20-0008 | | | | | | | Выполнить реконструкцию кровли здания МБДОУ «Детский дом творчества «Кировский» | | Реконструкция кровли здания | | 750,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 808 | 20-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 41 | | Ремонт спортивного зала | | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 809 | 20-0010 | | | | | | | Оборудовать душевые комнаты в тренажерном зале МБОУ СОШ № 41 и оборудовать отдельный санузел | | Оборудование душевых комнат и отдельного санузла в тренажерном зале | | 150,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 810 | 20-0011 | | | | | | | Приобрести мягкие маты для борцовского ковра в МБОУ СОШ № 41 | | Приобретение мягких матов для борцовского ковра | | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 811 | 20-0012 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги от ул. Зорге вдоль дома по ул. Зорге, 132 до въезда на территорию МБОУ «Гимназия № 7» | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 3150,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 812 | 20-0013 | | | | | | | Приобрести 112 кв. м и выполнить укладку ламината на пол музыкального зала МБДОУ «Детский сад № 424 «Умка» | | Приобретение и укладка ламината | | 150,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 813 | 20-0014 | | | | | | | Приобрести и смонтировать оборудование для МБДОУ «Детский сад № 425»: стирально-отжимную машину с загрузкой 20 кг, машину стиральную с загрузкой 12 кг, центрифугу с загрузкой 10 кг, машину сушильную с загрузкой 10 кг | | Приобретение и монтаж оборудования | | 150,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 814 | 20-0015 | | | | | | | Заменить трубы транзитной магистрали холодного и горячего водоснабжения в подвале дома № 227 по ул. Зорге | | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 815 | 20-0016 | | | | | | | «Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 213 по ул. Зорге | | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | | 170,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 816 | 20-0017 | | | | | | | Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 60 по ул. Зорге | | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 817 | 20-0018 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, строительство парковочных карманов у дома по ул. Зорге, 32 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 818 | 20-0019 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Зорге, 267 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 819 | 20-0020 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между МБОУ «Гимназия № 7» и домами по ул. Зорге, 6, 8, 10 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 820 | 20-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с комплексным благоустройством у дома по ул. Зорге, 271 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 821 | 20-0022 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Зорге, 42 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 822 | 20-0023 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 247 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 823 | 20-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 269 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 824 | 20-0025 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 267 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 825 | 20-0026 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 261 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 3860,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 826 | 20-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 88 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 827 | 20-0028 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами и тротуарными дорожками по ул. Зорге, 209 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 828 | 20-0029 | | | | | | | Установить детскую площадку между домами по улице Зорге, 44 и 46 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 829 | 20-0030 | | | | | | | Установить детский городок у общежития по ул. Зорге, 10 | | Установка детского городка | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 830 | 20-0031 | | | | | | | Установить детскую площадку и закрыть сквозной проезд у дома по ул. Зорге, 179/1 | | Установка детской площадки, ограждения | | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 831 | 20-0032 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 832 | 20-0033 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Зорге, 227 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 833 | 20-0034 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 38 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 834 | 20-0035 | | | | | | | Установить детскую горку и качели для детей во дворе дома по ул. Зорге, 32 | | Установка детской горки и качелей | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 835 | 20-0036 | | | | | | | Установить детский спортивный комплекс во дворе домов по Зорге, 213-215 | | Установка детского спортивного комплекса | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 836 | 20-0037 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 223 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 837 | 20-0038 | | | | | | | Установить детский городок у дома по ул. Зорге, 60 | | Установка детского городка | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 838 | 20-0039 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 243 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 839 | 20-0040 | | | | | | | Установить детский городок во дворе дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 | | Установка детского городка | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 840 | 20-0041 | | | | | | | Установить детский городок у дома по ул. Петухова 12 | | Установка детского городка | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 841 | 20-0042 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 271 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 842 | 20-0043 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Зорге, 42 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 843 | 20-0044 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 88 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 844 | 20-0045 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 6 | | Установка детской площадки | | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 845 | 20-0046 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуарной дорожки от дома 231 до дома 225 по улице Зорге | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 200,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 846 | 20-0047 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходного тротуара и «лежачего полицейского» у дома по ул. Зорге, 253 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 150,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 847 | 20-0048 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги у дома по ул. Зорге, 213 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 848 | 20-0049 | | | | | | | Выполнить строительство парковки по ул. Зорге, 213 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 849 | 20-0050 | | | | | | | Выполнить восстановление пешеходной дорожки у дома по ул. Зорге, 257 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 850 | 20-0051 | | | | | | | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от МБОУ СОШ № 41 до дома по ул. Зорге, 245 и от него до остановки общественного транспорта | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 851 | 20-0052 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дорожки между домами 241 и 245 по ул. Зорге | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 852 | 20-0053 | | | | | | | Выполнить ремонт подъездной дороги к дому по ул. Зорге, 243 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 853 | 20-0054 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Зорге, 271 до и конечной остановки общественного транспорта (ул. Зорге, 247) | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 854 | 20-0055 | | | | | | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Зорге, 247 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 855 | 20-0056 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги с парковочными карманами у дома по ул. Зорге, 223 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 856 | 20-0057 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дорожки, ведущей от основной дороги к дому по ул. Зорге, 255 и к МБОУ СОШ № 41 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 857 | 20-0058 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуара от дома по ул. Зорге, 271 до автобусной остановки | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 858 | 20-0059 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 в сторону дома по ул. Петухова, 12 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 859 | 563 | | | | | | | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | | Устройство освещения | | 3000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 860 | 568 | | | | | | | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 108 | | Ремонт спортзала | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | | 21-0001 | | | | | | Установить технические средства регулирования движения на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ № 210 от ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона «Горский» | | Установка «лежачего полицейского» | | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 862 | | 21-0002 | | | | | | Установить дополнительное освещение на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ № 210 от домов по ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона «Горский» | | Устройство дополнительного освещения | | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 863 | | 21-0003 | | | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной с расширением проезжей части | | Ремонт дорожного полотна | | 10000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 864 | | 21-0004 | | | | | | Произвести ремонт дорожного полотна по ул. Планировочной от микрорынка «Ольхон» до пересечения с ул. Ватутина | | Ремонт дорожного полотна | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 865 | | 21-0005 | | | | | | Установить светофор на пересечении ул. Пермитина и ул. Котовского | | Установка светофорного объекта | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 866 | | 21-0006 | | | | | | Обустроить безопасный переход через ул. Выставочную (между домами 47 и 50 микрорайона «Горский») | | Установка дорожных знаков | | 10,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 867 | | 21-0007 | | | | | | Выполнить ремонт отрезка дорожного полотна и тротуара по ул. Геодезической, между ул. Блюхера и ул. Котовского | | Ремонт дорожного полотна | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 868 | | 21-0008 | | | | | | Установить технические средства регулирования движения на дороге перед МБОУ СОШ № 56 | | Установка дорожных знаков | | 10,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 869 | | 21-0009 | | | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Путевой | | Ремонт дорожного полотна | | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 870 | | 21-0010 | | | | | | Выполнить ремонт дорог в микрорайоне «Затон» от здания передвижной механизированной колонны до остановки общественного транспорта «Затон» по ул. Полярной | | Ремонт дорог | | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 871 | | 21-0011 | | | | | | Нормализовать движение на транспортном маршруте № 16 в выходные дни и вечернее время | | Нормализовать движение транспорта | | - | - | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 872 | | 21-0012 | | | | | | Выполнить ремонт тротуара от МБОУ СОШ № 69 до конечной остановки общественного транспорта по ул. 2-й Портовой | | Ремонт тротуара | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 873 | | 21-0013 | | | | | | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона «Лесоперевалка» до центральных (до МБОУ СОШ № 72 и кабинета общей врачебной практики) | | Организация работы транспорта | | - | - | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 874 | | 21-0014 | | | | | | Продолжить работы по укреплению дамбы на «Малой Земле» | | Укрепление дамбы в микрорайоне «Лесоперевалка» | | 100,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 875 | | 21-0016 | | | | | | Обустроить пешеходный переход перед домом по ул. Пермитина, 18 | | Благоустройство пешеходного перехода | | 10,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 876 | | 21-0017 | | | | | | Установить светофор на пересечении ул. Большой, ул. Дивногорской, ул. 2-й Станционной | | Установка светофорного объекта | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 877 | | 21-0018 | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Клубной к зданию общей врачебной практики | | Устройство асфальтового покрытия дороги | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 878 | | 21-0019 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Клубной с использованием твёрдого покрытия | | Ремонт дорожного покрытия | | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 879 | | 21-0020 | | | | | | Установить дорожные знаки ограничения скорости для большегрузного транспорта по ул. Дукача на въезде в микрорайон «Левобережный» | | Установка дорожных знаков после согласования с ГИБДД | | 10,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 880 | | 21-0021 | | | | | | Выполнить ремонт участка дороги от остановки общественного транспорта «База Метростроя» до конечной остановки общественного транспорта «Микрорайон «Левобережный» | | Ремонт дорожного покрытия | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 881 | | 21-0022 | | | | | | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Микрорайон «Левобережный» | | Установка остановочного павильона | | 60,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 882 | | 21-0023 | | | | | | Выполнить на микрорайоне «Горский» комплексное благоустройство территории в арке дома № 2 у домов № 2, 3, 4, 5, 6, 55, 56 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 19750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 883 | | 21-0024 | | | | | | Предусмотреть водоотводные мероприятия по ул. Выставочной и ул. Котовского | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 884 | | 21-0025 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридворовых территорий по ул. Ватутина, 1, 1а, 7, ул. Пермитина, 1/1, 1/3, ул. Путевой, 11, 18 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 3600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 885 | | 21-0026 | | | | | | Построить тротуар между домами по ул. Котовского, 7/2 и 7/3 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 886 | | 21-0027 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Планировочной, 3 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 887 | | 21-0028 | | | | | | Выполнить комплексное обустройство придомовой территории с оборудованием парковочных мест у дома по ул. Котовского, 3 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 888 | | 21-0029 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Котовского, 7/1 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 889 | | 21-0030 | | | | | | Решить вопрос о возможности использования старого аварийного здания школы по ул. Клубной, 37 | | Анализ целесообразности использования здания или производство сноса | | 1600,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 890 | | 21-0031 | | | | | | Включить в программу работы по газификации микрорайона «Балластный карьер»: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, 2-ю и 3-ю ул. Экскаваторную, ул. Ягодинскую, 1-5 пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | | Осуществление мероприятий по газификации | | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 891 | | 21-0032 | | | | | | Произвести снос аварийных тополей у дома по ул. Пермитина, 3, 3/1, 3/2, по ул. Полярной, 5, 17, ул. Капитанской, 7, ул. Судоремонтной, 1, 3, 4 | | Снос аварийных деревьев | | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 892 | | 21-0033 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Пермитина, 3/2 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 893 | | 21-0034 | | | | | | Выполнить ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 56 по ул. Планировочной, 7 | | Ремонт кровли | | 1840,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 894 | | 21-0035 | | | | | | Решить вопрос использования для размещения детского сада здания по ул. Ватутина, 11/1 | | Решение вопроса использования здания | | 62500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 895 | | 21-0036 | | | | | | Выполнить ремонт кровли здания детского сада МБДОУ «Детский сад № 196», ремонт детской площадки во дворе детского сада с установкой навесов | | Ремонт кровли,  детской площадки | | 1080,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 896 | | 21-0037 | | | | | | Обеспечение помещением для организации детского досугового центра в микрорайоне «Горский» | | Определение помещения | | - | - | 2015 | | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 897 | | 21-0038 | | | | | | Обеспечить медицинское обслуживание детей и взрослых в микрорайоне «Горский» | | Открытие кабинета общей врачебной практики | | 250,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 898 | | 21-0039 | | | | | | Построить детский сад в микрорайоне «Горский» | | Проектирование и строительство детского сада | | 149319,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 899 | | 21-0040 | | | | | | Обеспечение помещением для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра в микрорайоне «Горский» | | Определение помещения | | - | - | 2015 | | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 900 | | 21-0041 | | | | | | Построить школу в микрорайоне «Горский» | | Проектирование и  строительство школы | | 300000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 901 | | 21-0042 | | | | | | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010-2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16 | | Рассмотрение возможности включения | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 902 | | 21-0044 | | | | | | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2010 – 2011 | | | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| 903 | | 21-0045 | | | | | | Продолжить работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной | | Укрепление берега | | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 904 | | 21-0046 | | | | | | Выполнить ремонт помещения для размещения библиотеки им. А. Фадеева | | Ремонт помещения | | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 905 | | 21-0047 | | | | | | Обеспечить оргтехникой Центр социализации детей и молодежи им. Иванченко- структурное подразделение МБОУ «Культурно-образовательный центр «Юность» | | Приобретение многофункционального устройства workcenter (ксерокс, факс) | | 12,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 906 | | 21-0048 | | | | | | Выполнить устройство тротуара от жилого дома № 39 в микрорайоне «Горский» до МБОУ СОШ № 210 (500 метров) | | Устройство тротуара | | 450,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 907 | | 593 | | | | | | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка «Лесоперевалка». Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | | - | - | 2011 – 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 908 | | 594 | | | | | | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | | - | - | 2011 – 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 909 | | 595 | | | | | | Провести освещение на улицах Лесоперевалки:  ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2-я Шоссейная, Яринская;  Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская;  Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3-я Экскаваторная | | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка», «Затон», «Балластный карьер» | | 1600,0,  в т. ч.:  800.0  800,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 910 | | 602 | | | | | | Заменить электропроводку в жилом доме по ул. Планировочной, 56 и подключить электропечи | | Замена электропроводки, подключение электропечей | | 8770,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 911 | | 605 | | | | | | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование:  «Лесоперевалка»: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная;  «Затон»: ул.  Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская.  Центральные дороги улиц «Балласного карьера»:  ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ № 210 через частный сектор | | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка  2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | | 37825,5,  в т. ч.:  1691,5  18784,0  17350,0 | Бюджет города | 2010 – 2012  2010  2011  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 912 | | (31) | | | | | | Улучшить освещение микрорайона «Лесоперевалка» | | Выполнить работы по улучшению освещения | | 1000,0,  в т. ч.:  500,0  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | | 22-0001 | | | | | | Завершить строительство корпуса МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | | | Завершение строительства при финансовом участии Новосибирской области | 287690,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 914 | | 22-0002 | | | | | | Открыть кабинеты общеврачебной практики | | | Реконструкция помещений под размещение кабинетов общеврачебной практики по ул. Выставочной, 12, ул. Римского-Корса-кова, 7/1 | 20000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 915 | | 22-0003 | | | | | | Произвести замену окон в МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» (ул. Выставочная, 36) | | | Замена оконных блоков | 4169,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 916 | | 22-0004 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала и ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 40 | | | 1.Ремонт спортивного зала  2.Ремонт фасада | 4764,0,  в т. ч.:  964,0  3800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 917 | | 22-0005 | | | | | | Произвести замену аварийных оконных переплетов и спиливание аварийных деревьев в МБОУ «Гимназия № 14» (ул. Университетская,1) | | | 1.Спиливание аварийных деревьев  2.Замена аварийных оконных переплетов | 3020,0,  в т. ч.:  20,0  1500,0  1500,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2011  2012  2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 918 | | 22-0006 | | | | | | Выполнить ремонт карниза здания МБОУ СОШ № 27 | | | Ремонт карниза здания | 670,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 919 | | 22-0007 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории по адресам: ул. Титова, 24, ул. Плахотного, 15а | | | Обрезка аварийных деревьев | 88,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 920 | | 22-0008 | | | | | | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. Блюхера, 1 | | | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 921 | | 22-0009 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 760,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 922 | | 22-0010 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 4 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 923 | | 22-0011 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 5 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 924 | | 22-0012 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 6 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 925 | | 22-0013 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 8 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 926 | | 22-0014 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 927 | | 22-0015 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 928 | | 22-0016 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 13 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 929 | | 22-0017 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 15 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 930 | | 22-0018 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 931 | | 22-0019 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 17/3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 932 | | 22-0020 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 19 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 933 | | 22-0021 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 20 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 934 | | 22-0022 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 22 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 935 | | 22-0023 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 29 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 936 | | 22-0024 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 31 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 937 | | 22-0025 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 33 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 938 | | 22-0026 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 37 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 939 | | 22-0027 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 39 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 940 | | 22-0028 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 41 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 941 | | 22-0029 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 43 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 942 | | 22-0030 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 45 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 943 | | 22-0031 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 47 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 944 | | 22-0032 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 49 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 945 | | 22-0033 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 51 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 946 | | 22-0034 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 53 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 947 | | 22-0035 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 55 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 948 | | 22-0036 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 57 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 949 | | 22-0037 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 59 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 950 | | 22-0038 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 63 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 951 | | 22-0039 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 65 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 952 | | 22-0040 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 67/1 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 953 | | 22-0041 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 954 | | 22-0042 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 4 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 955 | | 22-0043 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 5 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 956 | | 22-0044 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 6 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 957 | | 22-0045 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 11 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 958 | | 22-0046 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 959 | | 22-0047 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 14 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 960 | | 22-0048 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест по ул. Выставочной, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 961 | | 22-0049 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 20 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 962 | | 22-0050 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 24 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 963 | | 22-0051 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 26 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 964 | | 22-0052 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 30 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 965 | | 22-0053 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 31/2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 966 | | 22-0054 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 967 | | 22-0055 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 968 | | 22-0056 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 34 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 969 | | 22-0057 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест по ул. Ватутина, 11 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 970 | | 22-0058 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 11/2 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 971 | | 22-0059 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 12 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 972 | | 22-0060 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Ватутина, 13 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 70,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 973 | | 22-0061 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 18 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 974 | | 22-0062 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 22 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 975 | | 22-0063 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 25 | | | Обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 976 | | 22-0064 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 26 | | | Обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 977 | | 22-0065 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Костычева, 2 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 978 | | 22-0066 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 14 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 979 | | 22-0067 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 980 | | 22-0068 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 16/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 981 | | 22-0069 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 18 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 982 | | 22-0070 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных карманов по ул. Костычева, 20 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 983 | | 22-0071 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 38 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 984 | | 22-0072 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 38/1, 38/2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1400,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 985 | | 22-0073 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Костычева, 42 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 986 | | 22-0074 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 44, 44/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 987 | | 22-0075 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крашенинникова, 4, 5, 1-й пер. Крашенинникова, 3, 5, 9, 11 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0,  в т. ч.  900,0  1600,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 988 | | 22-0076 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по 3-му пер. Крашенинникова, 4 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 989 | | 22-0077 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 3, 3а | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 990 | | 22-0078 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 7, 13 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 991 | | 22-0079 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 15 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 992 | | 22-0080 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 17 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 993 | | 22-0081 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 25 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 994 | | 22-0082 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Пермитина, 22 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 995 | | 22-0083 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Пермитина, 24а | | | Ремонт общежития | 800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 996 | | 22-0084 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 17 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 997 | | 22-0085 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 21, 29 | | | Обрезка деревьев | 80,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 998 | | 22-0086 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 45 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 999 | | 22-0087 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 47 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1000 | | 22-0088 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Римского-Корсакова, 1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1001 | | 22-0089 | | | | | | Выполнить ремонт общежития, ремонт электропроводки в подъездах, благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Римского-Корсакова, 3 | | | Ремонт общежития и благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1002 | | 22-0090 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 3/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1003 | | 22-0091 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 5 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1004 | | 22-0092 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев ул. Римского-Корсакова, 5 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1005 | | 22-0093 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 7, 7/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1550,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1006 | | 22-0094 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 7/2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1007 | | 22-0095 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 7/3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 860,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1008 | | 22-0096 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 8 | | | Ремонт общежития | 450,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1009 | | 22-0097 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 10 | | | Ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1010 | | 22-0098 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 12 | | | Ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1011 | | 22-0099 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 12а, 14, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1012 | | 22-0100 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского - Корсакова, 18 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1013 | | 22-0101 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского - Корсакова, 20 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1014 | | 22-0102 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Серафимовича, 1/2 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1015 | | 22-0103 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Серафимовича, 15 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1016 | | 22-0104 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочного кармана и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Сибиряков - Гвардейцев, 4, 8 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1017 | | 22-0105 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Сибиряков - Гвардейцев, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1018 | | 22-0106 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочного кармана и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1019 | | 22-0107 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 8 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1050,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1020 | | 22-0108 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1021 | | 22-0109 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1022 | | 22-0110 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочного кармана и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Титова, 4 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1023 | | 22-0111 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Титова, 7 | | | Ремонт общежития | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1024 | | 22-0112 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 8 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1025 | | 22-0113 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Титова, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, ремонт общежития | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1026 | | 22-0114 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 11 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1027 | | 22-0115 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Титова, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, ремонт общежития | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1028 | | 22-0116 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 13, 15, 17, 19, 21/2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1029 | | 22-0117 | | | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной до пересечения с ул. Ватутина | | | Ремонт дороги | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1030 | | 22-0118 | | | | | | Оборудовать пешеходный переход на пересечении ул. Геодезической и ул. Блюхера | | | Асфальтирование пешеходного перехода через трамвайные пути | 100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1031 | | 22-0119 | | | | | | Выполнить ремонт проезжей и тротуарной части ул. Титова: от ул. Серафимовича до ул. Ватутина | | | Ремонт дороги | 20000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1032 | | 22-0120 | | | | | | Выполнить ремонт дороги (положить асфальтовое покрытие) по ул. Римского-Корсакова, 7/1, 7/2, 7/3 (дорога с торцов дома, идущая параллельно телестудии) | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1033 | | 22-0121 | | | | | | Выполнить ремонт проезжей части дороги по ул. Степной от ул. Серафимовича до ул. Костычева | | | Ремонт дороги | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1034 | | 22-0122 | | | | | | Построить тротуар у дороги вдоль детских садов, параллельно ул. Выставочной: от ул. Выставочной, 18 до ул. Выставочной, 32 | | | Строительство тротуара | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1035 | | 22-0123 | | | | | | Установить уличное освещение по ул. Костычева: от ул. Титова до ул. Вертковской | | | Устройство уличного освещения | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1036 | | 22-0124 | | | | | | Оборудовать пешеходный переход в районе пересечения ул. Блюхера и пр. Карла Маркса (в районе дома по ул. Блюхера, 1) | | | Оборудование пешеходного перехода через трамвайные пути | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1037 | | 611 | | | | | | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | | | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 – 2015 | | | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | | 23-0001 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Ватутина, 4 | | Ремонт общежития | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1039 | | 23-0002 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 18/2 | Ремонт общежития | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1040 | | 23-0003 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26 | Ремонт общежития | | | 600,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1041 | | 23-0004 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по 2-ому пер. Пархоменко, 1 | Ремонт общежития | | | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1042 | | 23-0005 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Станиславского, 3 | Ремонт общежития | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1043 | | 23-0006 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Станционной, 8 | Ремонт общежития | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1044 | | 23-0007 | | | | | | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 8400,0,  в т. ч.:  4100,0  4300,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1045 | | 23-0008 | | | | | | Произвести ремонт дороги с устройством ливневой канализации по ул. Котовского, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | | | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1046 | | 23-0009 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Ватутина, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1047 | | 23-0010 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 7а | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1048 | | 23-0011 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по Восточному поселку, 10а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1049 | | 23-0012 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 11а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1050 | | 23-0013 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 17а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1051 | | 23-0014 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Киевской, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1052 | | 23-0015 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1053 | | 23-0016 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1054 | | 23-0017 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1055 | | 23-0018 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1056 | | 23-0019 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1057 | | 23-0020 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1058 | | 23-0021 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 18/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1059 | | 23-0022 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 450,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1060 | | 23-0023 | | | | | | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 17 | Снос и обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1061 | | 23-0024 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 550,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1062 | | 23-0025 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 21/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1063 | | 23-0026 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1064 | | 23-0027 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1065 | | 23-0028 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 25/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1450,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1066 | | 23-0029 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | | | 900,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1067 | | 23-0030 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 28/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1068 | | 23-0031 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Котовского, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1069 | | 23-0032 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2400,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1070 | | 23-0033 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 31 | Обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1071 | | 23-0034 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1072 | | 23-0035 | | | | | | Расширить внутрикварталь-ную дорогу, произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1073 | | 23-0036 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной территории, благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 900,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1074 | | 23-0037 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной территории по ул. Котовского, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1075 | | 23-0038 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1076 | | 23-0039 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1077 | | 23-0040 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 42 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 600,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1078 | | 23-0041 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 550,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1079 | | 23-0042 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 44 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 650,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1080 | | 23-0043 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 47 | Снос и обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1081 | | 23-0044 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Котовского, 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1082 | | 23-0045 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 850,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1083 | | 23-0046 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 550,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1084 | | 23-0047 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 14а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 550,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1085 | | 23-0048 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Пархоменко, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1086 | | 23-0049 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Пархоменко, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1087 | | 23-0050 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальных дорог по ул. Пархоменко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1088 | | 23-0051 | | | | | | Выполнить ремонт и расширение внутриквартальной дороги с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 72 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1089 | | 23-0052 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 74 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1090 | | 23-0053 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 76 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1091 | | 23-0054 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 78 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 780,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1092 | | 23-0055 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по ул. Пархоменко, 80 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 1100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1093 | | 23-0056 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 82 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1094 | | 23-0057 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 86 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 470,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1095 | | 23-0058 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 86/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 720,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1096 | | 23-0059 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 86/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 520,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1097 | | 23-0060 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1098 | | 23-0061 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 8 | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1099 | | 23-0062 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1100 | | 23-0063 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1101 | | 23-0064 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1102 | | 23-0065 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1103 | | 23-0066 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальной дороги, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1104 | | 23-0067 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1105 | | 23-0068 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальной дороги, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1106 | | 23-0069 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, произвести сани-тарную обрезку по 1-му пер. Пархоменко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1107 | | 23-0070 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, произвести санитарную обрезку по 1-му пер. Пархоменко, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1108 | | 23-0071 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по 1-му пер. Пархоменко, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1109 | | 23-0072 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и произвести санитарную обрезку деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | | | 1550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1110 | | 23-0073 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 12 | Обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1111 | | 23-0074 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 13 | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1112 | | 23-0075 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 17 | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1113 | | 23-0076 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 19 | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1114 | | 23-0077 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 21 | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1115 | | 23-0078 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и восстановлением асфальтового покрытия территории многоквартирного дома по ул. Плахотного, 72 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1116 | | 23-0079 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Плахотного, 74 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1117 | | 23-0080 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 76 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | | | 2500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1118 | | 23-0081 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, благоустройство и озеленение внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1119 | | 23-0082 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1120 | | 23-0083 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 850,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1121 | | 23-0084 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 4/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1122 | | 23-0085 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 4/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1123 | | 23-0086 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 4/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1124 | | 23-0087 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 5 | Снос деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1125 | | 23-0088 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1126 | | 23-0089 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 7 | Снос и обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1127 | | 23-0090 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Станционной, 16 | Обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1128 | | 23-0091 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и ремонт внутриквартальных дорог по ул. Троллейной, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1129 | | 23-0092 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1130 | | 23-0093 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории и ремонт внутриквартальной дороги по ул. Троллейной, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1131 | | 23-0094 | | | | | | Выполнить расширение и благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1132 | | 23-0095 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Троллейной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | | | 750,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1133 | | 23-0096 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев на территории дома и ГОУ начального профессионального образования «Профессиональное училище № 50» по ул. Широкой, 1/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | | | 750,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1134 | | 23-0097 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1135 | | 23-0098 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1136 | | 23-0099 | | | | | | Выполнить асфальтирование внутриквартальных дорог по ул. Широкой, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1137 | | 23-0100 | | | | | | Выполнить благоустройство и озеленение внутридомовой территории по ул. Широкой, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1138 | | 23-0101 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1139 | | 23-0102 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1140 | | 23-0103 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 27 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 700,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1141 | | 23-0104 | | | | | | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Киевской | Ремонт дороги | | | 600,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1142 | | 23-0105 | | | | | | Провести освещение по ул. Пермской (от ул. Пархоменко до ул. Широкой) | Устройство освещения | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1143 | | 23-0106 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Пархоменко, 32 от ул. Дружбы до МБОУ «Гимназия № 16» | Ремонт дороги | | | 3200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1144 | | 23-0107 | | | | | | Установить светофор на пересечении улиц Пархоменко и Пермской | Установка светофоров | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1145 | | 23-0108 | | | | | | Установить светофор напротив Ленинского ЗАГСа | Установка светофоров | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1146 | | 23-0109 | | | | | | Установить теневые навесы на территории МБДОУ «Детский сад № 176» (ул. Широкая, 7/1) | Установка теневых навесов | | | 120,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1147 | | 23-0110 | | | | | | Выполнить строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 73 (ул. Котовского, 16) со столовой, спортивным и актовым залами, бассейном, дополнительными классами для занятий | Строительство пристройки | | | 170000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1148 | | 23-0111 | | | | | | Выполнить ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета | | | 420,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1149 | | 23-0112 | | | | | | В МБДОУ «Детский сад № 238» (ул. Киевская, 7/1) произвести текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища, приобрести оборудование для пищеблока, установить противопожарные двери | Текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища. Оборудование пищеблока. Установка противопожарных дверей | | | 930,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1150 | | 23-0113 | | | | | | Выполнить ремонт спортивного зала МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт спортивного зала | | | 530,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1151 | | 23-0114 | | | | | | В МБОУ СОШ № 132 (ул. Котовского, 38) отремонтировать швы здания, тепловой узел, произвести снос аварийных деревьев, отремонтировать туалеты | Заделка швов.  Ремонт теплового узла.  Снос аварийных деревьев. Ремонт туалетов | | | 1406,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1152 | | 23-0115 | | | | | | Организовать подъездной путь к школе МБОУ СОШ № 132 (ул. Котовского, 38) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1153 | | 23-0116 | | | | | | В МБОУ СОШ № 92 (ул. Киевская, 7) отремонтировать мягкую кровлю здания, произвести ремонт и замену труб в подвале | Ремонт мягкой кровли здания. Ремонт и замена труб в подвале | | | 810,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1154 | | 23-0117 | | | | | | В МБДОУ «Детский сад № 445» (ул. Пархоменко, 80/1) произвести ремонт отмостки здания, приобрести стиральную машину | Ремонт отмостки. Приобретение стиральной машины | | | 760,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1155 | | 23-0119 | | | | | | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Анализатор глюкозы» | В связи с планируемой реорганизацией рассмотреть целесообразность приобретения оборудования для лаборатории | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1156 | | 23-0120 | | | | | | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Гематологический анализатор» | Приобретение оборудования | | | 500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1157 | | 23-0121 | | | | | | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Биохимический анализатор» | Приобретение оборудования | | | 700,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1158 | | 23-0122 | | | | | | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» центрифугу | Приобретение оборудования | | | 100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1159 | | 23-0123 | | | | | | Приобрести в кабинеты участковых врачей-терапевтов МБУЗ «Городская поликлиника № 18» 10 персональных компьютеров и сервер | Приобретение компьютеров | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1160 | | 23-0124 | | | | | | Произвести ремонт МБУЗ «Городская поликлиника № 18» (ул. Широкая, 113), в т. ч. стоматологического отделения | Ремонт поликлиники | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1161 | | 23-0125 | | | | | | Произвести благоустройство территории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» (ул. Широкая, 113) | Благоустройство терри-тории учреждения | | | 700,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1162 | | 23-0126 | | | | | | Оборудовать парковку по ул. Котовского, 41 (возле здания женской консультации № 1) | Оборудование парковки | | | 100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1163 | | 23-0127 | | | | | | Приобрести для МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» мебель, биохимический анализатор, микроскопы | Приобретение мебели и оборудования | | | 800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1164 | | 23-0129 | | | | | | Выполнить ремонт МУК «Дом культуры «Металлург» (ул. Котовского, 2а) | Ремонт здания дома культуры | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1165 | | 23-0130 | | | | | | В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по боксу (ул. Троллейная, 20а) оборудовать спортивные залы цокольного этажа тренажерами и спортивным инвентарем | Приобретение спортивного инвентаря | | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1166 | | (39) | | | | | | Провести ремонт дома по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 11 | Ремонт дома | | | 700,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат** **Тямин Николай Андреевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | | 24-0001 | | | | | | Приобрести музыкальные инструменты для музея «Русской народной культуры» при МБОУ СОШ № 15 | | | Приобретение музыкальных инструментов | 84,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1168 | | 24-0002 | | | | | | Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ № 15 по ул. Немировича-Данченко, 20/2 | | | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1169 | | 24-0003 | | | | | | Выполнить ремонт танцевального зала МБОУ СОШ № 187 | | | Ремонт танцевального зала | 510,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1170 | | 24-0004 | | | | | | В МБДОУ «Детский сад № 81» произвести замену входных дверей центрального входа и заменить 3 окна в помещении пищеблока | | | Замена дверей и окон | 600,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1171 | | 24-0005 | | | | | | Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ № 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, ремонт проступей) | | | Ремонт здания | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1172 | | 24-0006 | | | | | | Восстановить ограждение МБОУ СОШ № 175 | | | Восстановление ограждения | 630,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1173 | | 24-0007 | | | | | | В МБОУ СОШ № 40 выполнить капитальный ремонт столярных и слесарных мастерских для трудового обучения учащихся, капитальный ремонт буфета с заменой оборудования | | | Ремонт столярных и слесарных мастерских, буфета, замена оборудования | 1260,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1174 | | 24-0008 | | | | | | Обустроить эвакуационные выходы в МБДОУ СОШ № 95 | | | Ремонт эвакуационных выходов | 540,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1175 | | 24-0009 | | | | | | Открыть дневной стационар МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | | | Открытие дневного стационара | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1176 | | 24-0010 | | | | | | Приобрести дентальные установки в рентгенкабинет МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | | | Приобретение дентальной установки | 250,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1177 | | 24-0011 | | | | | | Оказывать содействие и консультативную помощь жителям по включению жилых домов в программу по выполнению капитального ремонта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | | | Содействие и консультативная помощь жителям | - | - | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1178 | | 24-0012 | | | | | | Заасфальтировать придомовую территорию с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 4 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1179 | | 24-0013 | | | | | | Проложить пешеходный тротуар по ул. Немировича – Данченко с южной стороны от дома № 4 к дому № 30, и от лестницы к троллейбусной остановке | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1180 | | 24-0014 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов с торцов дома по ул. Немировича-Данченко, 4/2. Заасфальтировать площадку с торца домов № 4/1 и 4/2, спуск к контейнерам к дому № 4/3 по ул. Немировича-Данченко | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1181 | | 24-0015 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 4/3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1182 | | 24-0016 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 6 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1183 | | 24-0017 | | | | | | Заасфальтировать дорогу от дома № 4 по ул. Немировича-Данченко к дому № 30 с устройством пешеходного тротуара | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1184 | | 24-0018 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, со стороны магистрали заасфальтировать пешеходный тротуар, снести аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 8 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1185 | | 24-0019 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов напротив 5-го подъезда, произвести снос и омолаживающую обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1186 | | 24-0020 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев со стороны дома по ул. Немировича-Данченко, № 14/2 и у входа в подъезд дома по ул. Немировича-Данченко, 12/1 | | | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1187 | | 24-0021 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории, отмосток, продолжить асфальтированную пешеходную дорожку от торца дома № 14/3 к лестнице дома № 14/2 и к дому № 14/4. Произвести санитарную обрезку тополей с тыльной части дома (5-й и 6-й подъезды), по ул. Немировича-Данченко, 14/3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий снос и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1188 | | 24-0022 | | | | | | По ул. Немировича–Данченко, 22/1 выполнить асфальтирование выходов из подъезда, произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев за домом у забора МБОУ СОШ № 15. Заасфальтировать межквартальную дорогу от дома № 22/1 вниз к дому № 20/3 по ул. Немировича-Данченко | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1189 | | 24-0023 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 22/2 выполнить ремонт и асфальтирование лестницы у дома и окололестничного пространства, выполнить асфальтирование придомовой территории и отмосток, произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1190 | | 24-0024 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 24/2 выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома 24/2 к дому 22/1 и пешеходного прохода, произвести обрезку аварийных деревьев | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1191 | | 24-0025 | | | | | | Выполнить ремонт отмостки по периметру дома по ул. Немировича-Данченко, 24/3 с выравниванием дорожного полотна у подъездов и отводом сточных вод с правого торца дома | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1192 | | 24-0026 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 28/5 выполнить капитальный ремонт лестницы напротив дома, асфальтирование придомовой территории, произвести обрезку аварийных деревьев | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1193 | | 24-0027 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории, отмостки и выходов из подъездов к проезжей дороге, произвести обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 44 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 570,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1194 | | 24-0028 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев со стороны подъездов дома по ул. Немировича-Данченко, 14 | | | Обрезка деревьев со стороны лицевой части дома | 70,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1195 | | 24-0029 | | | | | | Произвести обрезку аварийных кленов у дома по ул. Немировича-Данченко, 16 вдоль лестницы с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1196 | | 24-0030 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт лестничного марша с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 от магистрали по улице Немировича-Данченко | | | Капитальный ремонт лестничного марша | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1197 | | 24-0031 | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги и пешеходной дорожки от дома по ул. Немировича-Данченко, 4 к дому по ул. Немировича-Данченко, 30 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4600,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1198 | | 24-0032 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 24 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1199 | | 24-0033 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 26 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1200 | | 24-0034 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 28 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1201 | | 24-0035 | | | | | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома № 28/3 к дому № 22/1 по ул. Немировича-Данченко, ремонт лестницы у дома по ул. Немировича-Данченко, 28/3 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1202 | | 24-0036 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 30 выполнить асфальтирование площадки на нейтральной территории от лестницы до мусорных контейнеров дома по ул. Станиславского, 36, капитальный ремонт лестницы между домами № 30 и № 30/1 по ул. Станиславского | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1203 | | 24-0037 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории (заасфальтировать пешеходную дорожку к лестнице у дома), произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 30/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 420,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1204 | | 24-0038 | | | | | | Выполнить асфальтирование внутридомовой дороги по ул. Станиславского, 46 с установкой парапетного ограждения и ремонтом лестницы со стороны микрорынка | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1205 | | 24-0039 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев во дворе дома по ул. Станиславского, 48, заасфальтировать внутриквартальные дороги с торца дома по ул. Станиславского, 44 к дому по ул. Немировича-Данченко, 28/5 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1206 | | 24-0040 | | | | | | Произвести обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 50 | | | Обрезка и снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1207 | | 24-0041 | | | | | | У дома по ул. Ударной, 1/1 заасфальтировать пешеходную дорожку от капитальных гаражей вдоль ограды МБДОУ «Детский сад № 331» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 380,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1208 | | 24-0042 | | | | | | Заасфальтировать придомовую территорию по периметру дома по ул. Ударной, 1/3, обустроить парковочные карманы. Заасфальтировать пешеходную дорожку с торцов домов № 15, 1/3 к дому по ул. Ударной, 1/2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1209 | | 24-0043 | | | | | | Заасфальтировать дорогу по ул. Ударной, 15 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1210 | | 24-0044 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку тополей на придомовой территории по ул. Тульской, 270/1 | | | Снос и обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1211 | | 24-0045 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 19 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1212 | | 24-0046 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 23/1 | | | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1213 | | 24-0047 | | | | | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Ударной, 31 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1214 | | 24-0048 | | | | | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории дома по ул. Ударной, 33 с установкой парковочных карманов и пешеходной дорожки от дома по ул. Ударной, 33/1 до дома по ул. Ударной, 19 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1215 | | 24-0049 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории, сделать водоотвод от дома, спилить аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 4/4 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 520,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1216 | | 24-0050 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 2 | | | Снос деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1217 | | 24-0051 | | | | | | Провести ремонт придомовой территории между 3 и 4 подъездами дома по ул. Ударной, 27/2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1218 | | 24-0052 | | | | | | Выполнить ремонт проезжей части дороги от дома по ул. Немировича-Данченко, 2 вдоль торговых павильонов к дому по ул. Ударной, 27 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1219 | | 24-0053 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев, благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 32 | | | 1.Снос и обрезка деревьев  2.Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0,  в т.ч.:  20,0  630,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2011  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1220 | | 24-0054 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории, снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 810,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1221 | | 24-0055 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 18 | | | Снос и обрезка деревьев | 15,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1222 | | 24-0056 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 20 | | | Снос и обрезка деревьев | 18,5 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1223 | | 24-0057 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 19, ремонт дороги между домами по ул. Станиславского, 19 и 21 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1224 | | 24-0058 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21, ремонт дороги между торцами домов № 19 и 21 по ул. Станиславского, произвести обрезку аварийных деревьев | | | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1225 | | 24-0059 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21/1. Произвести снос и обрезку деревьев с торца дома и между домами по ул. Степной, 36 и ул. Станиславского, 21/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 670,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1226 | | 24-0060 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Степной, 36 | | | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1227 | | 24-0061 | | | | | | Выполнить ремонт помещения общежития по ул. Станиславского, 23, снос аварийных деревьев | | | Ремонт общежития и снос деревьев | 800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1228 | | 24-0062 | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 2 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1229 | | 24-0063 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 4 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1230 | | 24-0064 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 8 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1231 | | 24-0065 | | | | | | Выполнить благоус**т**ройство придомовой территории и строительство внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1232 | | 24-0066 | | | | | | Заасфальтировать отмостку дома и тротуар с устройством парковок по 2-му пер. Крашенинникова, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1233 | | 24-0067 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по 2-му пер. Крашенинникова, 14. Заасфальтировать дорогу от дома № 5/1 по ул. Петропавловской вдоль дома к ул. Петропавловской | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1234 | | 24-0068 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории (снос деревьев, расширение парковки) по 2-му пер. Крашенинникова, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1235 | | 24-0069 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 2, 4, 10, 12, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1236 | | 24-0070 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек, парковочных карманов по 3-му пер. Крашенинникова, 8, 8/1, 10 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1237 | | 24-0071 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-ему пер. Крашенинникова, 12 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1238 | | 24-0072 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1239 | | 24-0073 | | | | | | Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1240 | | 24-0074 | | | | | | Выполнить ремонт мест общего пользования, ремонт электропроводки общежития по ул. Петропавловской, 1 | | | Ремонт общежития | 650,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1241 | | 24-0075 | | | | | | Выполнить благоустройство двора, асфальтирование территории после ремонта канализации дома по ул. Петропавловской, 5а | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1242 | | 24-0076 | | | | | | По ул. Петропавловской, 5/1 провести ремонт межквартальной дороги к дому с ул. Петропавловской | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1243 | | 24-0077 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Петропавловской, 7 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1244 | | 24-0078 | | | | | | Провести ремонт дороги у дома по ул. Петропавловской, 17 с торца и со стороны школы № 175 до ул. Титова, 41/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1245 | | 24-0080 | | | | | | Выполнить ремонт дороги вокруг дома по ул. Степной, 62 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1246 | | 24-0081 | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории, произвести ямочный ремонт и поднять асфальтовое покрытие на повороте к дому по ул. Степной, 64 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1247 | | 24-0082 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Степной, 66 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1248 | | 24-0083 | | | | | | Заасфальтировать прилегающую территорию к дому по ул. Степной, 43 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1249 | | 24-0084 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной территории у дома по ул. Степной, 43/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1250 | | 24-0085 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 45 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1251 | | 24-0086 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 55 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1252 | | 24-0087 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 55а | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1253 | | 24-0088 | | | | | | Выполнить благоустройство межквартальной территории с установкой 2-х лежачих полицейских по ул. Степной, 61а | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1254 | | 24-0089 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории (асфальтирование пешеходных тротуаров) по ул. Степной, 69 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1255 | | 24-0090 | | | | | | Изменить планировку и проложить тротуар к дому по ул. Степной, 65, отремонтировать проезжую дорогу к дому с установкой парковочных карманов | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1400,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1256 | | 24-0091 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Титова, 39 | | | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1257 | | 24-0092 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов у каждого дома по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42. Произвести подрезку и снос аварийных деревьев | | | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1020,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1258 | | 24-0093 | | | | | | Выполнить в общежитии (ул. Титова, 44) ремонт мест общего пользования, коридоров, ремонт электропроводки, электрооборудования с установкой кобры над подъездом со стороны ул. Петропавловской, 11, заасфальтировать придомовую территорию и тротуар по ул. Титова | | | Ремонт общежития, благоустройство территории | 850,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1259 | | 24-0094 | | | | | | Заасфальтировать придомовую территорию и межквартальные проезды по ул. Троллейной, 37 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1260 | | 24-0095 | | | | | | Заасфальтировать придомовую территорию и межквартальные проезды по ул. Троллейной, 39 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1261 | | 24-0096 | | | | | | Проредить кустарниковые заросли на автобусной остановке «Кирзавод» по обеим сторонам лестницы | | | Прореживание кустарников | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1262 | | 24-0097 | | | | | | Завершить работу по организации проезда с ул. Троллейной на ул. Ударную между «Автокомбинатом» и капитальными гаражами ООО «Обь», произвести отсыпку щебеночного основания | | | Прореживание кустарников и отсыпка щебнем проезда | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1263 | | 24-0098 | | | | | | Установить знак пешеходного перехода через дорогу в сторону магазина «Лента» | | | Установка дорожного знака | 10,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1264 | | 24-0099 | | | | | | Произвести установку освещения по ул. Тихвинской от дома № 28 до дома № 56 | | | Устройство линии освещения | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1265 | | 24-0100 | | | | | | Завершить обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4-му пер. Тихвинскому, 8, 10; 1-му пер. Тихвинскому, 11, 13, 15, ул. Тихвинской, 42, 54 | | | Обрезка и снос сорока пяти деревьев | 200,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1266 | | 24-0101 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев с территории домов по ул. Немировича-Данченко с № 3 по № 13 | | | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1267 | | 24-0102 | | | | | | Произвести снос и обрезку деревьев по ул. Вертковской, 106, 108, 110 | | | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1268 | | 24-0103 | | | | | | Произвести снос и обрезку деревьев с территории домов по ул. Бульварной с № 2 по № 48 | | | Обрезка сорока деревьев, снос трех деревьев | 108,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1269 | | 24-0104 | | | | | | Отремонтировать дорогу вдоль торца дома по ул. Бульварной | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1270 | | 650 | | | | | | Установить освещение улиц Телецкой и Ударной | | | Обеспечить подключение устройств уличного освещения | - | - | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 1271 | | 676 | | | | | | Отремонтировать асфальтированное покрытие возле дома № 28/3 по ул. Немировича-Данченко | | | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1272 | | 678 | | | | | | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома | | | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | | 25-0001 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 15000,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1274 | | 25-0002 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 16500,00 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1275 | | 25-0003 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Новосибирская, 9, 19, 19/1, 21, 23, 25, 26, ул. Широкая, 111 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 10000,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1276 | | 25-0004 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 10000,0,  в т.ч.:  5390,0  4610,0 | Бюджет города | | | 2012, 2015  2012  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1277 | | 25-0005 | | | | | | Обустроить на жилмассиве «Троллейный» площадку для выгула собак | | Устройство площадки для выгула собак | | 250,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1278 | | 25-0006 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Танкистов, 3, 5, 7, 11, 11/1, 15, 17, 21/, ул. Титова, 182, 196, 198; ул. Связистов, 1, 3, 5, 7, 11, 13 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 15000,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1279 | | 25-0007 | | | | | | Произвести замену водопроводных труб по улицам частного сектора: Пилотов, Пушкарева, Бакинской, 5 Декабря, Титова | | Замена водопровода | | 35000,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1280 | | 25-0008 | | | | | | Оказать финансовую помощь малоимущим для газификации ул. Плахотного, ул. Косиора, ул. Озерной, ул. 2-й Озерной | | Содействие жителям по вопросам газификации. Предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | | 2500,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района горда Новосибирска |
| 1281 | | 25-0009 | | | | | | Установить светофор на перекрестке ул. Широкой - ул. Новосибирской (напротив дома № 125 по ул. Широкой) | | Установка светофора | | 1500,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1282 | | 25-0010 | | | | | | Обустроить пешеходный переход напротив дома по ул. Новосибирской, 20 | | Обустройство пешеходного перехода | | 10,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1283 | | 25-0011 | | | | | | Отремонтировать дренажный коллектор для слива грунтовых и талых вод по ул. Озёрной - Широкий переулок и ул. 2-й Озёрной - Широкий переулок | | Ремонт дренажного коллектора | | 100,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1284 | | 25-0012 | | | | | | Произвести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 67 | | 1.Проектные работы  2.Капитальный ремонт | | 165000,0,  в т.ч.:  5000,0  160000,0 | Бюджет города | | | 2013 – 2014  2013  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1285 | | 25-0013 | | | | | | Произвести строительство бассейна на территории округа | | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | | 115000,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1286 | | 25-0014 | | | | | | Открыть детский сад на территории округа по ул. Киевской, 1 | | Реконструкция помещения для размещения детского сада | | 78000,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1287 | | 25-0015 | | | | | | Обеспечение режима работы трамваев по маршруту № 8 | | Обеспечение режима работы трамваев | | 550,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | | 26-0001 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Хилокской (ремонт дорог, замена люков) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1289 | | 26-0002 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов (с установкой поребриков) по ул. Троллейной, 152/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1290 | | 26-0003 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1291 | | 26-0004 | | | | | | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1292 | | 26-0005 | | | | | | Провести освещение от Ордынской трассы по ул. Малыгина | Устройство освещения | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1293 | | 26-0007 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных территорий во дворах домов по ул. Курганской, 22, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1400,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1294 | | 26-0008 | | | | | | Восстановить на территории округа № 26 вольер для выгула собак по ул. Полтавской | Восстановление вольера | | | 450,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1295 | | 26-0009 | | | | | | Установить технические средства регулирования дорожного движения на остановке общественного транспорта «Школа» | Установка технических средств регулирования (восстановление сбитых знаков) | | | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1296 | | 26-0010 | | | | | | Завершить реконструкцию бульвара Победы | Ремонт газонов и дорожек | | | 20000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1297 | | 26-0011 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Толмачевской | Ремонт дороги | | | 2000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1298 | | 26-0012 | | | | | | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по ул. Толмачевской | Установка водопроводной колонки | | | 100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1299 | | 26-0013 | | | | | | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по Аргунскому переулку | Установка водопроводной колонки | | | 2100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1300 | | 26-0014 | | | | | | Выполнить ремонт дороги между МБДОУ «Детский сад № 443» и МБОУ СОШ № 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1301 | | 26-0015 | | | | | | Выполнить ремонт дороги, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 443» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1302 | | 26-0016 | | | | | | Выполнить асфальтирование участка дороги от проезжей части до трамвайной остановки «Жилмассив «Юго-Западный» | Асфальтирование участка дороги | | | 100,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-телього комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1303 | | 26-0017 | | | | | | Выделить пешеходную зону на участке дороги между МБОУ СОШ № 129 и домом № 136 по ул. Троллейной | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1304 | | 26-0018 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от ул. Волховской, 33 до магазина «Холидей» и на остановке общественного транспорта «ул. Волховская» | Строительство пешеходной дорожки | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1305 | | 26-0019 | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории детского сада МБДОУ «Детский сад № 299» (ул. Хилокская, 2/1), ремонт оборудования в прачечной. Приобрести новое оборудование для прачечной | 1.Благоустройство дворовой территории.  2.Ремонт оборудования в прачечной и приобретение нового | | | 394,0,  в т. ч.:  84,0    310,0 | Бюджет города | 2011 – 2012  2011  2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1306 | | 26-0020 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов | Ремонт дороги | | | 6000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1307 | | 26-0021 | | | | | | Приобрести для МБДОУ «Детский сад № 443» (ул. 9-я Гвардейская Дивизия, 19) в связи с полным износом новое оборудование для пищеблока | Приобретение оборудования для пищеблока | | | 390,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1308 | | 26-0022 | | | | | | Провести капитальный ремонт помещения физкультурного зала МБДОУ «Детский сад № 465» (ул. Троллейная, 156) | Капитальный ремонт помещения физкультурного зала | | | 235,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1309 | | 690 | | | | | | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Проектирование и строительство линии уличного освещения | | | 50,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1310 | | 692 | | | | | | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов - ул. Малыгина | Ремонт дороги | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1311 | | 695 | | | | | | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии.  2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | | | - | - | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1312 | | 704 | | | | | | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-й Гвардейской дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской.  2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской дивизии | Ремонт внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской | | | 1600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1313 | | 705 | | | | | | Подключение системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской | Подключение отопления и горячего водоснабжения жилых домов | | | 12400,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1314 | | 706 | | | | | | Выполнить благоустройство дорог по 1-му, 2-му, 3-му переулкам Танкистов (отсыпка гравием),  организовать сбор талых вод (траншея) вдоль дорог, отсыпать 4-й, 5-й, 6-й переулки Танкистов крупной фракцией гравия | Благоустройство дорог | | | 8100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1315 | | 710 | | | | | | Ремонт дорог по улицам: Суходольной, Тульской, Ереснинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Благоустройство дорог | | | 10845,0,  в т. ч.:  2000,0  3805,0  5040,0 | Бюджет города | 2010 – 2012  2010  2011  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | | 27-0001 | | | | | | Произвести обрезку старых тополей по ул. Халтурина, 30 | Обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1317 | | 27-0002 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 750,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1318 | | 27-0003 | | | | | | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5, 2-му пер. Порядковому, 5 произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му Порядковому переулку, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | | | 880,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1319 | | 27-0004 | | | | | | По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев | | | 2600,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1320 | | 27-0005 | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги вдоль дома по ул. Забалуева, 21/1, обустроить парковочные карманы, спилить кустарники и клены, благоустроить территорию | Благоустройство внутриквартальных территорий, спиливание кустарников и деревьев | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1321 | | 27-0006 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев от дома по ул. Халтурина, 31 до Храма, спилить тополя во дворе дома по ул. Халтурина, 35/1 | Обрезка деревьев | | | 150,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1322 | | 27-0007 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Филатова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1323 | | 27-0008 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, оборудование парковочных карманов, санитарную обрезку деревьев и высадку саженцев по ул. Забалуева, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | | | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1324 | | 27-0009 | | | | | | Спилить аварийные тополя по ул. Забалуева, 10, 12 | Санитарная обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1325 | | 27-0010 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог возле дома по ул. Невельского, 5 в направлении ул. Забалуева и ул. Невельского и оборудовать парковочные карманы вблизи дома | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 450,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1326 | | 27-0011 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Забалуева, 19 | Обрезка деревьев | | | 50,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1327 | | 27-0012 | | | | | | Выполнить ремонт дороги около дома по ул. Филатова, 13 и у подъездов, оборудовать парковочные карманы | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 550,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1328 | | 27-0013 | | | | | | По ул. Фасадной, 8 отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой «Лежачего полицейского» (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ «Детский сад № 184», поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | | | 740,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1329 | | 27-0014 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Фасадной, 17/1, 25/1, 25, 21, 23, 27, 29 и МБДОУ «Детский сад № 405» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1330 | | 27-0015 | | | | | | Произвести наладку освещения дороги по ул. Плахотного к МНТК «Микрохирургия глаза» | Наладка освещения | | | 1800,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1331 | | 27-0016 | | | | | | Произвести наладку освещения ул. Филатова | Наладка освещения | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1332 | | 27-0017 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Халтурина, 37, 39, 41 | Обрезка деревьев | | | 90,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1333 | | 718 | | | | | | Наладка уличного освещения по ул. Сибсельмашевской | Включить в план работы Главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1334 | | 722 | | | | | | Ремонт дороги по 1-му, 2-му пер. Халтурина | Отсыпка дорог щебнем | | | 1351,0,  в т.ч.:  726,0  625,0 | Бюджет города | 2010, 2012  2010  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 1335 | | 749 | | | | | | Ремонт дорог:  по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельско-го (от конечной остановки общественного транспорта «Западный ж/м»), ул. Окин-ской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог и по ул. Фасадной, ул. Озер-ной, ул. Невельского, ул. Олимпийской | | | 3212,5,  в т. ч.:  500,0  2712,5 | Бюджет города | 2012, 2014  2012  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | | 28-0001 | | | | Выполнить работы по установке освещения хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 115 | | | Устройство освещения | | | 50,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1337 | | 28-0002 | | | | Выполнить ремонт участка дороги по ул. Обской (от дома № 139/1 до гостиницы «Обь») | | | Ремонт участка дороги по ул. Обской от дома № 139/1 до гостиницы «Обь» | | | 2500,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1338 | | 28-0004 | | | | Отремонтировать дорогу от Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной остановки общественного транспорта «Ключ-Камышенского Плато» | | | Ремонт дороги | | | 17000,0, в т. ч.:  10600,0  6400,0 | Бюджет города | 2010 – 2011  2010  2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1339 | | 28-0005 | | | | Установить остановочный павильон у МБОУ СОШ № 38 | | | Установка остановочного павильона | | | 60,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1340 | | 28-0006 | | | | Выполнить благоустройство Инюшенского бора | | | Благоустройство Инюшенского бора | | | 5000,0,  в т.ч.:  2000,0  3000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1341 | | 28-0007 | | | | Установить светофор по требованию на остановке общественного транспорта  «Поселок энергетиков» | | | Установка светофорного объекта | | | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1342 | | 28-0008 | | | | Выполнить ремонт дороги, проходящей за домами по ул. Выборной, 122, 124, 124/1, 130 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5500,0,  в т. ч.:  1500,0  2000,0  2000,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2011  2012  2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1343 | | 28-0009 | | | | Провести благоустро-ительные работы на территории МБУЗ «Городская поликлиника № 7» (ул. Ульяновская, 1) | | | Благоустройство территории поликлиники | | | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1344 | | 28-0010 | | | | Выполнить ремонт процедурного кабинета в МБОУ СОШ № 115 | | | Ремонт процедурного кабинета | | | 60,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1345 | | 28-0011 | | | | Выполнить ремонт мягкой кровли МБОУ ДОД «Городской досуговый молодежный центр «Флагман» площадью 282,5 кв. м (ул. Большевистская, 175/6) | | | Ремонт мягкой кровли | | | 200,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1346 | | 28-0012 | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 76 (система водоснабжения, ремонт тепловой системы, системы электроснабжения, перекрытий) | | | Капитальный ремонт | | | 31000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1347 | | 28-0013 | | | | Выполнить ремонт крыши МБОУ СОШ № 189 над кабинетами № 42 и № 43 | | | Ремонт кровли | | | 570,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1348 | | 28-0014 | | | | Привести в порядок спортивный стадион МБОУ СОШ № 189 | | | Текущий ремонт стадиона | | | 350,0,  в т. ч.:  50,0  300,0 | Бюджет города | 2012 ‑ 2013  2012  2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1349 | | 28-0015 | | | | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на Ключ-Камышен-ском Плато | | | 1.Разработка проектно-сметной документации  2.Начало строительства | | | 15000,0,  в т. ч.:  5000,0  10000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1350 | | 28-0017 | | | | Проработать и принять меры для включения в Федеральную программу строительства многофункционального спортивного комплекса | | | Определение места размещения, подготовка документов для включения строительства спортивного комплекса в Федеральную целевую программу | | | - | - | 2013 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1351 | | 28-0018 | | | | Построить и ввести в эксплуатацию помещение общей врачебной практики с квартирами для медицинского персонала на территории жилмассива «Ключ-Камышенское Плато» | | | Строительство и ввод в эксплуатацию помещения общей врачебной практики с квартирами для медперсонала | | | 25000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска,  Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1352 | | 28-0019 | | | | Запроектировать и начать строительство новой школы-сада на территории бывшей школы № 38 | | | Рассмотрение возможности и целесообразности строительства и принятие решения | | | - | - | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1353 | | 28-0020 | | | | Выполнить ремонт подъездной дороги к МБОУ СОШ № 206 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1354 | | 28-0022 | | | | Улучшить качество подачи электроэнергии в дома на переулках Боровой, Луговской, Овражный, ул. Осипова, ул. Высокогорной, ул. Взлетной, ул. 2-й Высокогорной, ул. Родниковой | | | Содействие жителям по установке дополнительного трансформатора по ул. Родниковой | | | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1355 | | 28-0025 | | | | Выполнить капитальный ремонт общежития по ул. Большевистской, 175/5 | | | Капитальный ремонт общежития | | | 6000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1356 | | 28-0026 | | | | Произвести спиливание аварийных деревьев возле домов по ул. Ключ-Камышенское плато, 2, 3 | | | Спиливание аварийных деревьев | | | 35,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1357 | | 28-0027 | | | | Выполнить строительство колонки по ул. Камышенский Лог | | | Строительство колонки по ул. Камышенский Лог | | | 1300,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1358 | | 28-0028 | | | | Изыскать помещение под детские кружки (спортивные, по интересам) | | | Определение помещения под детские кружки и выполнение ремонта | | | 1500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1359 | | 28-0029 | | | | Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта «Посёлок энергетиков» (тротуар, подходы к остановке) | | | Благоустройство остановки общественного транспорта | | | 200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1360 | | 28-0030 | | | | Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов по ул. Большевистской, 171, 173, 169, 161, 163, 155, 165, 145, 143, 149 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5300,0,  в т. ч.:  2500,0  2800,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1361 | | 28-0051 | | | | Выполнить строительство детской площадки около дома на Ключ-Камышенском Плато, 6 | | | Строительство детской площадки | | | 150,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1362 | | 28-0066 | | | | Произвести строительство детских площадок по ул. Выборной, 101/1, 117/1, 117/2, 117, 109, 131, 131/1 | | | Строительство детских площадок | | | 600,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1363 | | 28-0067 | | | | Установить козырек над входом в клуб «Икар», настелить деревянный пол в танцевальном зале, выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения клуба (структурное подразделение МБОУДОД «Центр развития детей и молодежи «Икар» (ул. Большевистская, 175/6) | | | Установка козырька, настил деревянного пола, капитальный ремонт системы электроснабжения | | | 1000,0,  в т. ч.:  500,0  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1364 | | 751 | | | | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | | | Строительство школы при застройке Берегового жилого массива. Согласно проекту застройки предусмотрено размещение двух школ | | | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1365 | | 752 | | | | Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской | | | В проекте застройки Берегового жилого массива предусмотрено размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна | | | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1366 | | 755 | | | | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива «Ключ-Камышенское плато» | | | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | | | - | - | 2011 – 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | | 29-0001 | | | | Выполнить благоустройство зоны отдыха «Грибоедовская аллея» по ул. Лескова, 260 | | | | | Благоустройство аллеи по ул. Лескова, 260 | 200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1368 | | 29-0002 | | | | Выполнить строительство линий освещения по ул. Ленинградской (от ул. Никитина до ул. Ленинградской, 184) | | | | | Восстановление освещения | 800,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и доожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1369 | | 29-0003 | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Московской (от ул. Никитина до ул. Автогенной) | | | | | Ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1370 | | 29-0004 | | | | Выполнить ремонт кровли дома по ул. Кирова, 308 | | | | | Ремонт кровли | 800,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1371 | | 29-0005 | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог: по ул. Чехова (между МБОУ СОШ № 75 и МБДОУ «Детский сад № 449», пешеходной дорожки между МБОУ СОШ № 75 и зданием Октябрьского суда) | | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1372 | | 29-0006 | | | | Обустроить парковки на 20 мест по ул. Никитина, 70 (паспортный стол) | | | | | Устройство парковки | 350,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1373 | | 29-0007 | | | | Выполнить строительство актового и спортивного залов в МБОУ «Новосибирский городской педагогический лицей» (ул. Добролюбова, 100) | | | | | Строительство актового и спортивного залов | 140000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1374 | | 29-0008 | | | | Выполнить ремонт помещения по ул. Никитина, 70 для размещения молодёжного театра | | | | | Ремонт помещения | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | | | | 30-0001 | | Выполнить работы по восстановлению и устройству освещения на микрорайоне «Шевченковский» от ул. Толстого до ул. Белинского | | | Восстановление освещения | | | 300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1376 | | | | 30-0002 | | Произвести ремонт дорог с устройством тротуаров по ул. Бориса Богаткова от ул. Кирова до ул. Зыряновской | | | Ремонт дорог с устройством тротуаров | | | 3100,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1377 | | | | 30-0003 | | Выполнить ремонт дороги с устройством тротуара по ул. III Интернационала от ул. Никитина до ул. Грибоедова | | | Ремонт дороги с устройством тротуара | | | 4000,0,  в т. ч.:  2500,0  1500,0 | Бюджет города | 2010 – 2011  2010  2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1378 | | | | 30-0004 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Грибоедова от ул. Декабристов до ул. Зыряновской | | | Ремонт дороги | | | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1379 | | | | 30-0005 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Никитина от ул. Декабристов до ул. Зыряновской с устройством тротуаров и установкой знаков | | | Ремонт дороги с устройством тротуаров и установкой знаков | | | 2000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1380 | | | | 30-0006 | | Произвести ремонт дорог с устройством тротуаров по ул. Белинского от ул. Шевченко до ул. Маковского | | | Ремонт дорог с устройством тротуаров | | | 2500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1381 | | | | 30-0007 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Зыряновской | | | Ремонт дороги | | | 4000,0,  в т.ч.:  3000,0  1000,0 | Бюджет города | 2010, 2012  2010  2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1382 | | | | 30-0008 | | Установить открытую спортивную площадку для занятий спортом для жителей микрорайона «Шевченковский» | | | Обустройство спортивной площадки | | | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1383 | | | | 30-0011 | | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории по ул. Шевченко, 33 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1850,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1384 | | | | 30-0012 | | Произвести установку детских игровых городков у многоквартирных домов по ул. Толстого, 3, 5, ул. Лескова, 15 | | | Установка детских городков | | | 600,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1385 | | | | 30-0016 | | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детские городки по ул. Бориса Богаткова, 26 | | | 1.Благоустройство внутриквартальных территорий  2. Установка детских городков | | | 1000,0,  в т. ч.:  800, 0  200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1386 | | | | 30-0018 | | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов по ул. Декабристов, 60 (между домами № 62 и № 68 по ул. Декабристов) | | | Установка детского городка | | | 200, 0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1387 | | | | 30-0019 | | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов, 103 (между домами № 103 и № 105 по ул. Декабристов) | | | Установка детского городка | | | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1388 | | | | 30-0021 | | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. Никитина, 9 | | | 1. Благоустройство внутриквартальных территорий  2.Установка детского городка | | | 960,0,  в т. ч.:  760,0  200,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1389 | | | | 30-0023 | | Установить игровой детский городок по ул. Гаранина, 18 | | | Установка детского городка | | | 200,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1390 | | | | 30-0028 | | Произвести благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сакко и Ванцетти, 42 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1850,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1391 | | | | 30-0029 | | Установить детскую игровую площадку на территории многоквартирного дома по ул. Грибоедова, 33 | | | Установка детского городка | | | 200,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1392 | | | | 30-0030 | | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. 9-го Ноября, 95 | | | 1. Благоустройство внутриквартальных территорий  2.Установка детского городка | | | 7100,0,  в т.ч.:  6900,0  200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1393 | | | | 30-0031 | | Произвести обследование МОУ СОШ № 52 на предмет аварийности здания | | | Произвести обследование (независимую экспертизу) | | | 250,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1394 | | | | 30-0032 | | Произвести ремонт и укомплектование оборудованием пищеблока МБДОУ «Детский сад № 303 «Белочка» | | | Произвести ремонт пищеблока и укомплектование оборудованием в соответствии с нормативами | | | 360,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1395 | | | | 30-0033 | | Произвести установку площадки для игр в мини-футбол и волейбол на земельном участке между домами № 192/3, 192/4, 192/5 по ул. Бориса Богаткова | | | Установка площадки для игр в мини-футбол и волейбол | | | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1396 | | | | 30-0034 | | Выполнить ремонт участка дороги по ул. Гаранина от ул. Бориса Богаткова до ул. Добролюбова | | | Ремонт участка дороги | | | 5000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | | | | 31-0001 | | | | Произвести ремонт лестницы по ул. Стофато, 15 к МБУЗ «Городская поликлиника  № 15» | Ремонт лестницы | | | 200,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1398 | | | | 31-0002 | | | | Выполнить ремонт основной дороги по ул. Тополёвой от ул. Военной до ул. Федосеева | Ремонт основной дороги | | | 5000,0,  в т.ч.:  3000,0  2000,0 | Бюджет города | 2010 – 2011  2010  2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1399 | | | | 31-0003 | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна от торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» до ул. Федосеева | Ремонт дорожного полотна | | | 700,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1400 | | | | 31-0005 | | | | Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18-30 | Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 18-30 | | | 18000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1401 | | | | 31-0006 | | | | Восстановить, заасфальтировать пешеходную дорожку от дома по ул. Бориса Богаткова, 163/6 по диагонали до соединения с подходом к ресторану «Лесная поляна», нарушенную в ходе ремонта теплотрассы | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 10,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1402 | | | | 31-0009 | | | | Выполнить ремонт подъездных дорог к МБУЗ «Городская поликлиника  № 15» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1403 | | | | 31-0010 | | | | Выполнить ремонт фасада и спортивного зала МБОУ СОШ № 11 | Ремонт фасада и спортивного зала | | | 7300,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1404 | | | | 31-0011 | | | | Выполнить строительство спортивной площадки на территории, прилегающей к домам по ул. Тополевой, 2, 4, 6, 8, 10 | Строительство спортивной площадки | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1405 | | | | 31-0012 | | | | Построить спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/5 | Строительство универсального спортивного зала | | | 246168,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1406 | | | | 31-0013 | | | | Провести текущий ремонт МБУЗ «Городская поликлиника № 15» | Текущий ремонт | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1407 | | | | 31-0017 | | | | Выделить помещение ТОС «Закаменский» | Подбор помещения для размещения ТОС «Закаменский» | | | - | - | 2013 | | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1408 | | | | 31-0018 | | | | Выполнить строительство спортивных площадок по ул. Стофато, 11, 13, 17, 22, 48 (МБОУ СОШ № 167), по ул. Бориса Богаткова, 194/3, 194/8 | Обустройство спортивных площадок | | | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1409 | | | | 791 | | | | Ремонт кровель и подъездов по ул. Бориса  Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | | | 6000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1410 | | | | (180\*) | | | | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | | | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | | | | | 32-0001 | Установить светофор на ул. Никитина (остановка общественного транспорта «Новосибирский государственный аграрный университет») | | | Установка светофора | | | 1200,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1412 | | | | | 32-0002 | Выполнить строительство пешеходного тротуара от ул. Лазурной к ул. Высоцкого, 39, 39/1 | | | Строительство пешеходного тротуара от ул. Лазурной к домам по ул. Высоцкого, 39, 39/1 | | | 150,0 | Бюджет города | | 2011 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1413 | | | | | 32-0003 | Произвести замену ветхих столбов электросетей по ул. Воинской, 224, 226 | | | Подготовка обращения в ООО «Сибирь-Энерго», замена столбов за счет средств капитального ремонта электролиний | | | - | - | | 2011 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1414 | | | | | 32-0004 | Выполнить ремонт дорог по ул. Зеленодолинской, 7, 1, 6, 6/2, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 37, 46, 49, 13, 39, 35, 50, 32, 48, 118 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 4000,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1415 | | | | | 32-0005 | Выполнить ремонт дороги от Гусинобродского шоссе до ФБУ «Новосибирская Воспитательная колония ГУФСИН России по Новосибирской области» | | | Ремонт дороги | | | 2000,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1416 | | | | | 32-0006 | Выполнить строительство пешеходного тротуара с лестничным маршем и перилами от ул. Высоцкого, 3 до ул. Высоцкого, 9 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 1417 | | | | | 32-0009 | Выполнить текущий ремонт здания МБУЗ «Городская поликлиника № 2» и ремонт рентгеновского кабинета | | | Текущий ремонт здания поликлиники и ремонт рентгеновского кабинета | | | 1000,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1418 | | | | | 32-0010 | Оснастить рентгенаппаратом филиал МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | | | Приобретение рент-генаппарата | | | 2900,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1419 | | | | | 32-0011 | Установить теневые веранды (2 шт.) на детской площадке МБДОУ «Детский сад № 372» | | | Установка двух теневых веранд на детской площадке | | | 90,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1420 | | | | | 32-0012 | В МБОУ СОШ № 104 выполнить ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудовать спортивную площадку | | | Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудование спортивной площадки | | | 500,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1421 | | | | | 32-0013 | Выполнить ремонт и дооборудовать спортивную площадку в МБОУ СОШ № 167 | | | Выполнение ремонта и оборудование площадки | | | 250,0 | Бюджет города | | 2013 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1422 | | | | | 32-0014 | Выполнить ремонт актового зала с заменой оконных блоков на пластиковые в МБОУ СОШ № 195 | | | Ремонт зала и замена  оконных блоков | | | 870,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1423 | | | | | 32-0015 | Выполнить ремонт крыши МБДОУ «Детский сад № 489» | | | Ремонт кровли | | | 98,0 | Бюджет города | | 2010 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1424 | | | | | 32-0016 | Произвести устройство детской площадки на территории филиала МБДОУ «Детский сад № 482» | | | Устройство детской площадки | | | 200,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1425 | | | | | 32-0017 | Произвести замену оконных блоков на пластиковые и заменить линолеум в МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодёжи «Муравейник» | | | Замена оконных блоков, замена линолеума | | | 300,0 | Бюджет города | | 2013 | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1426 | | | | | 32-0018 | Выполнить проектирование строительства общеобразовательной школы на Плющихинском жилмассиве | | | Разработка проектно-сметной документации | | | 5000,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1427 | | | | | 32-0019 | Выполнить проектирование строительства детского сада на Плющихинском жилмас-сиве | | | Разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада | | | 268730,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1428 | | | | | 32-0020 | Выполнить проектирование строительства поликлиники на Плющихинском жилмас-сиве | | | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания поликлиники | | | 221000,0,  в т. ч.:  1000,0  120000,0  100000,0 | Бюджет города | | 2012 – 2014  2012  2013  2014 | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1429 | | | | | 818 | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива по ул. Добролюбова, ул. Панфиловцев, ул. Стофато, 3 | | | Подключение жилых домов к горячему водоснабжению, строительство центрального теплового пункта, водовода, установка трансформатора, прокладка электрического кабеля | | | 28800,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| **Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | | | | | 33-0001 | Выполнить строительство Дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) | | | Строительство дома детского творчества | | | 200000,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1431 | | | | | 33-0003 | Выполнить капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 60» | | | Капитальный ремонт кровли | | | 660,0 | Бюджет города | | 2011 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1432 | | | | | 33-0004 | Установить освещение по Бассейновому переулку, ул. Тенистой, 5, на участке от здания МБОУ СОШ № 146 до переходного железнодорожного моста (по ул. Сызранской) | | | Устройство освещения | | | 420,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1433 | | | | | 33-0005 | Выполнить строительство водозаборной колонки в районе дома по ул. Первомайской, 2 | | | Строительство колонки | | | 100,0 | Бюджет города | | 2011 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 1434 | | | | | 33-0007 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Первомайской, 164, 186 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 2410,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1435 | | | | | 33-0008 | Выполнить благоустройство прилегающих территорий к зданию по ул. Шмидта, 6/1 с устройством уличного пандуса. Приобрести оборудование для сенсорной комнаты в отделении социальной реабилитации инвалидов | | | 1.Приобретение оборудования, устройство пандуса  2.Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1850,0,  в т. ч.:  1350,0  500,0 | Бюджет города | | 2010 – 2011  2010  2011 | | | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1436 | | | | | 33-0010 | Установить светофорный объект на перекрестке улиц Пожарского и Героев Революции | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | | | 1500,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1437 | | | | | 33-0011 | Завершить строительство теплого стояночного комплекса МБУ «Дорожно-эксплуатационное управление -5» | | | Строительство стояночного комплекса | | | 17500,0 | Бюджет города | | 2013 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1438 | | | | | 33-0013 | Выполнить строительство муниципальной поликлиники в центральной части района (по ул. Чапаева, 6) | | | Рассмотрение возможности строительства поликлиники по указанному адресу | | | - | - | | 2010 | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1439 | | | | | 33-0015 | Выполнить строительство детского сада в микрорайоне «Весенний» | | | Строительство детского сада | | | 180000,0 | Бюджет города | | 2013 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1440 | | | | | 33-0016 | Выполнить строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Чапаева, 3 | | | Строительство детской спортивной площадки | | | 250,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1441 | | | | | 33-0017 | Выполнить строительство автопарковки в микрорайоне жилмассива «Чапаевский» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1250,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 1442 | | | | | 33-0018 | Выполнить работы по освещению улиц частного сектора: ул. Белой, ул. Подольской, Футбольному переулку, ул. Победителей | | | 1.Разработка проектно-сметной документации  2.Восстановление освещения | | | 1460,0,  в т. ч.:  260,0  600,0  600,0 | Бюджет города | | 2012 – 2014  2012  2013  2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1443 | | | | | 33-0019 | Установить детскую площадку по ул. Столбовой, 23 | | | Установка детской площадки | | | 50,0 | Бюджет города | | 2011 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1444 | | | | | 33-0022 | Установить приточно-вытяжную вентиляцию в столовой МБО «Школа-интернат «Технический лицей № 128» | | | Установку вентиляции | | | 700,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1445 | | | | | 33-0023 | Выполнить необходимые работы по обеспечению горячей проточной водой здания МБО «Школа-интернат «Технический лицей № 128» | | | Организация горячего водоснабжения | | | 1000,0 | Бюджет города | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1446 | | | | | 33-0027 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Героев Революции – ул. Физкультурной | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | | | 1500,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1447 | | | | | 33-0032 | Выполнить благоустройство дворовых территорий по ул. Тельмана, 18, 20, 20а | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 828,2 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1448 | | | | | 33-0033 | Установить светофорный объект на остановке общественного транспорта «Станция «Инская» | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | | | 1100,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1449 | | | | | 33-0034 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Героев революции, 7 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 472,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1450 | | | | | 33-0035 | Восстановить освещение по ул. Ростовской | | | Восстановление освещения | | | 930,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1451 | | | | | 33-0036 | Произвести снос аварийных деревьев в частном секторе по ул. Стрелочной, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10 | | | Снос деревьев | | | 400,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1452 | | | | | 33-0037 | Выполнить ремонт клуба «Стрелка» - структурного подразделения МБОУ ДО МЦ «Сфера» | | | Ремонт здания | | | 2500,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1453 | | | | | 33-0038 | Выполнить ремонт библиотеки им. Чуковского | | | Ремонт библиотеки | | | 3200,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1454 | | | | | 33-0039 | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Баумана | | | Текущий ремонт дороги | | | 600,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1455 | | | | | 33-0040 | Выполнить реконструкцию здания по ул. Марата, 10 для размещения детского сада, приобрести оборудование | | | Реконструкция здания, приобретение оборудования | | | 37000,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1456 | | | | | 33-0041 | Выполнить реконструкцию дороги по ул. Марата | | | Реконструкция дороги | | | 3400,0 | Бюджет города | | 2010 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1457 | | | | | 33-0042 | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ № 128, 140, 142, 144, 146 | | | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | | | 3700,0,  в т. ч.:  740,0  740,0  2220,0 | Бюджет города | | 2012 ‑ 2014  2012  2013  2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1458 | | | | | 33-0043 | Произвести внутренний ремонт помещения МБУ «Музей истории и развития Первомайского района» (ул. Героев Революции, 5/2) | | | Ремонт помещений | | | 3000,0,  в т. ч.:  1000,0  2000,0 | Бюджет города | | 2013 – 2014  2013  2014 | | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1459 | | | | | 33-0047 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Эйхе и ул. Героев Революции | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | | | 1500,0 | Бюджет города | | 2012 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1460 | | | | | 33-0048 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | | | 800,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1461 | | | | | 33-0049 | Установить ограждение на территории учреждения «Детская школа искусств № 4» (ул. Маяковского, 20) | | | Установка ограждения | | | 800,0 | Бюджет города | | 2014 | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1462 | | | | | 33-0050 | Произвести реконструкцию освещения по ул. Красный факел | | | Реконструкция освещения | | | 3300,0, в т. ч.:  1300,0  2000,0 | Бюджет города | | 2013 – 2014  2013  2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1463 | | | | | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана,3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1,  ул. Ростовской,18а, ул. Чапа- ева,1а, ул. Чапаева,17б | | | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | | 2011 – 2015 | | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| **Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | | | | 34-0001 | | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ № 141, 117 | | | | Ремонт кровли | | 5700,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1465 | | | | 34-0002 | | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназии № 8» (замена пола и установка защитных решеток на радиаторы отопления) | | | | Ремонт спортивного зала | | 1000,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1466 | | | | 34-0003 | | Выполнить отсыпку беговой дорожки и установить бордюры на спортивной площадке МБОУ «Гимназии № 8» | | | | Отсыпка беговой дорожки и установка бордюров | | 300,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1467 | | | | 34-0004 | | Установить «лежачий полицейский», дорожный знак пешеходного перехода обозначить «Зеброй» переходную дорожку напротив МБОУ «Гимназии № 8» со стороны ул. Ученической, ул. Пришвина | | | | Установка «лежачего полицейского», обозначение дорожного знака пешеходного перехода «Зеброй» | | 200,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1468 | | | | 34-0006 | | Приобрести спортивный инвентарь и оборудование для МБОУ СОШ № 141 | | | | Приобретение спортивного инвентаря | | 80,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1469 | | | | 34-0009 | | Приобрести библиотечную мебель для библиотек им. Крылова, им. Шукшина, им. Куприна, им. Пушкарева, им. Чернышевского | | | | Приобретение оборудования для библиотек | | 300,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1470 | | | | 34-0011 | | Заменить окна (55 шт.), установить пандусы, отремонтировать крыльцо запасных выходов и установить навесы над ними в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | | | | Замена окон, установка пандусов, ремонт крыльца, запасных выходов и установка навесов над ними | | 1170,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска |
| 1471 | | | | 34-0012 | | Установить видеонаблюдение, приобрести оборудование (кабинет биологической обратной связи) в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | | | | Установка видеонаблюдения и приобретение оборудования | | 458,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление по социальной поддержке населения мэрии города Новосибирска |
| 1472 | | | | 34-0013 | | Открыть пункт общеврачебной практики по ул. Звездной | | | | Открытие пункта общеврачебной практики | | 15000,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1473 | | | | 34-0014 | | Открыть участковый пункт милиции по ул. Звездной, 4а | | | | Выделение и ремонт помещения участкового пункта милиции, оснащение мебелью, оргтехникой | | 113,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 1474 | | | | 34-0016 | | Установить «лежачие полицейские» по ул. Звездной, 9, ул. Звездной, 14 | | | | Установка «лежачих полицейских» | | 50,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 1475 | | | | 34-0017 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Звездной, 11, 16 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1426,7 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1476 | | | | 34-0018 | | Сделать тротуар вдоль домов по ул. Звездной 24-32 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 695,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1477 | | | | 34-0019 | | Произвести снос аварийных деревьев на микрорайоне «Звездный» | | | | Снос деревьев | | 200,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1478 | | | | 34-0020 | | Установить детскую игровую площадку возле дома по ул. Звездной, 16 | | | | Установка детской площадки | | 100,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1479 | | | | 34-0021 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | | | | Ремонт и благоустройство дорог | | 18700,0,  в т.ч.:  4407,4  14292,6 | Бюджет города | | | 2010, 2014  2010  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1480 | | | | 34-0022 | | Восстановить освещение по ул. 1-й Искитимской и ул. Приобской | | | | Восстановление освещения | | 830,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1481 | | | | 34-0025 | | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС «Прибрежный» | | | | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | | 10000,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1482 | | | | 34-0026 | | Выполнить восстановление детской хоккейной площадки на территории МБОУ СОШ № 154 | | | | Восстановление детской площадки | | 500,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1483 | | | | 34-0027 | | Выполнить работы по восстановлению освещения по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | | | | Восстановление освещения | | 1700,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1484 | | | | 34-0028 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | | | | Благоустройство дорог | | 11300,0,  в т. ч.:  966,0  10334,0 | Бюджет города | | | 2010, 2014  2010  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1485 | | | | 34-0029 | | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона «Зеленая долина» | | | | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | | 1500,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1486 | | | | 34-0030 | | Выполнить работы по энергоснабжению, провести водопровод в частном секторе микрорайона «Зеленая долина» | | | | Энергоснабжение и проведение водопровода | | 6500,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 1487 | | | | 34-0031 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. 1-й Механической, 2,4,5,16,20 | | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 918,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1488 | | | | 34-0033 | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. 1-й Механической, 20 | | | | Снос аварийных деревьев | | 200,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1489 | | | | 34-0035 | | Выполнить ремонт крыши поликлинического отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» (ул. Шукшина, 3) | | | | Работы по ремонту кровли | | 600,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1490 | | | | 34-0036 | | Оформить проектную документацию и провести ремонт педиатрического отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» по ул. Пришвина, 2/1 | | | | Оформление проектной документации, ремонтные работы | | 4500,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1491 | | | | 34-0037 | | Выполнить ремонт дороги от контрольно-пропускного пункта ООО «Новосибирская хлопко-льняная компания» до отделения восстановительного лечения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» | | | | Ремонт дороги | | 1500,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1492 | | | | 34-0038 | | Произвести замену трубопроводов в помещении поликлинического отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» (ул. Шукшина, 3) | | | | Замена трубопровода | | 360,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1493 | | | | 34-0039 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по улицам: Елоховской,  Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухумской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | | | | Ремонт дорог | | 17500,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1494 | | | | 34-0040 | | Выполнить восстановление освещения по улицам: Елоховской, Демен-тьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухум-ской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | | | | Восстановление освещения | | 2250,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1495 | | | | 33-0002 | | Выполнить ремонт дороги, соединяющей микрорайоны «Звездный» и «НЭРЗ» | | | | Ремонт дороги | | 3000,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1496 | | | | 834 | | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовой, Шукшина, Ученической, Пришвина | | | | Проектирование и строительство линий освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина | | 600,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1497 | | | | (3) | | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | | | | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | | - | - | | | 2012 | | Администрация Первомайского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | | | 35-0006 | | | Завершить строительство бассейна по ул. Полевой | | | Завершение строительства, приобретение оборудования | | | 61500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1499 | | | 35-0010 | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных дорог коммунального сектора жилого района «Кирово», запланированное на 2009 год и не состоявшееся, перенесенное на 2010 год | | | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Боровая Партия, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ул. Солнечногорская, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15 | | | 14000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1500 | | | 35-0015 | | | Выполнить реконструкцию въезда с Бердского шоссе на ул. Лесную и ул. Боровая Партия | | | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству перекрестка, твердому покрытию Бердского шоссе до сопряжения с ул. Лесной и ул. Боровая Партия | | | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1501 | | | 35-0022 | | | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 162 | | | Разработка проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ | | | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1502 | | | 35-0023 | | | Выполнить строительство пристройки МБОУ «Гимназия № 3» | | | Определение земельного участка, разработка проектно-сметной документации | | | 5000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1503 | | | 35-0024 | | | Завершить ремонт инженерных коммуникаций МБОУ «Гимназия № 5» | | | Ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения | | | 1300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1504 | | | 35-0025 | | | Выполнить капитальный ремонт инженерных коммуникаций МБОУ СОШ № 130 | | | Ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения | | | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1505 | | | 35-0026 | | | Создать в правобережной части Советского района ресурсный центр общественных организаций, в том числе для организаций представителей старшего поколения: «Информационно-образователь-ный центр социальной адаптации пожилых людей», «Дети войны» | | | Организация работы ресурсного центра | | | 3100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1506 | | | 35-0027 | | | Предоставить помещение в здании МБОУ СОШ № 125 для деятельности общественной организации районного отделения «Общество инвалидов» | | | Оказание содействия в поиске помещения | | | **-** | - | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1507 | | | 35-0028 | | | Открыть в правобережной части Советского района Центр здоровья по формированию здорового образа жизни (по аналогии с другими районами города) | | | Рассмотреть возможность размещения Центра здоровья на базе МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | | | 5000,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1508 | | | 35-0034 | | | Оснастить МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» медицинским оборудованием | | | Приобретение оборудования | | | 25000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1509 | | | 35-0036 | | | Строительство здания МБОУ «Музыкальная школа № 10» | | | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | | | 137200,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1510 | | | 864 | | | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | | | Разработка схемы установки дублирующих светофоров, их установка | | | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2012 – 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1511 | | | 907 | | | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | | | Разработка проекта необходимого благоустройства на указанных территориях, выполнение работ с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | | | 200,0,  в т.ч.:  100,0  100,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1512 | | | 912 | | | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | | | Определение места и состава помещений, формирование земельного участка для строительства, выставление на торги, принятие долевого участия в строительстве, получение помещения общей площадью 150 кв. м | | | 4500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1513 | | | 913 | | | Клуб для подростков | | | Предусмотрено наказом № 912 | | | - | - | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1514 | | | 916 | | | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | | | Оборудование детских площадок | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1515 | | | 920 | | | Заасфальтировать дорогу, соединяющую жилые дома и остановку «Поселок геологов» | | | Благоустройство территорий | | | 400,0,  в т.ч.:  200,0  200,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2012  2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1516 | | | 930 | | | Ускорить снос ветхого жилья | | | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015 | | | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1517 | | | 979 | | | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых на территории округа | | | Рекомендовать застройщику учесть при проектировании строительство торгового центра | | | - | - | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1518 | | | 980 | | | Построить детские городки и спортплощадки | | | Строительство спортивной площадки | | | 1500,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1519 | | | (8) | | | Завершить ремонт системы электроснабжения | | | Оказание содействия жителям в завершении ремонта | | | - | - | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | | 36-0001 | | | | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» из федерального ведения в муниципальное | | | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | | | - | - | | | 2011 – 2015 | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1521 | | 36-0005 | | | | Заменить остановочные павильоны общественного транспорта в микрорайоне «Правые Чемы», оснастить их освещением, урнами, боковыми стенками, местами для рекламы и информации | | | Установка остановочных павильонов по  ул. Русской – четыре павильона, по ул. Балтийской – два павильона | | | 298,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1522 | | 36-0006 | | | | Завершить реконструкцию конечной остановки общественного транспорта в районе центра культурного досуга «Капкан», согласно разработанному плану, перенести конечную остановку общественного транспорта и площадку для отстоя на отведенное место, восстановить уничтоженные элементы благоустройства, создать условия для отдыха водителей | | | Устранение замечаний ГИБДД: выполнение разгонной полосы, устройство твердого покрытия, установка знаков, устройство пешеходного перехода, туалета, комнаты отдыха для водителей | | | 4500,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1523 | | 36-0007 | | | | Сформировать границы участков зеленых зон, зон отдыха и памятных мест в микрорайоне «Правые Чемы» | | | Формирование границ земельных участков в пределах муниципальных земель города Новосибирска (памятник на ул. Русской) | | | - | - | | | 2011 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| 1524 | | 36-0012 | | | | Начать строительство многоуровневых гаражей и паркингов по ул. Сиреневой, по ул. Русской, ул. Тружеников | | | Формирование земельных участков, определение застройщика в соответствии с действующим законодательством | | | - | - | | | 2015 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| 1525 | | 36-0013 | | | | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | | | Анализ сложившейся ситуации | | | - | - | | | 2011 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1526 | | 36-0015 | | | | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Тружеников, ул. Вахтангова, ул. Сиреневой | | | Ремонт дороги по ул. Тружеников (от ул. Русской до ул. Золоторожской;  от ул. Золоторожской до ул. Балтийской), по ул. Сиреневой, по ул. Вахтангова (от ул. Тружеников до дома по ул. Вахтангова, 39). | | | 16820,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1527 | | 36-0017 | | | | Установить освещение вдоль пешеходных дорожек по ул. Сиреневой, ул. Русской, ул. Добровольческой | | | Запрос мощности, устройство освещения | | | 1000,0,  в т. ч.:  500,0  500,0 | Бюджет города | | | 2012 – 2013  2012  2013 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1528 | | 36-0020 | | | | Добиться сноса ветхого и аварийного жилья по ул.Тружеников,12, ул. Тружеников,14, ул. Добровольческой, 4 | | | Подготовка документов для признания жилых домов аварийными. Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | | | 2013 – 2015 | | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1529 | | 36-0021 | | | | Произвести ремонт и модернизацию системы стока ливневых вод микрорайона «Правые Чемы» | | | Анализ состояния системы стока ливневых вод, разработка проектно-сметной документации при наличии целесообразности | | | - | - | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1530 | | 36-0025 | | | | Обустроить выезд с ул. Сиреневой на ул. Балтийскую | | | Обустройство выезда | | | 500,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1531 | | 36-0026 | | | | Установить «лежачие полицейские» возле МБОУ СОШ № 119 и МБОУ СОШ № 121 | | | Установка «лежачего полицейского», дорожных знаков, нанесение дорожной разметки по ул. Тружеников в месте перехода к школам по согласованию с ГИБДД | | | 100,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1532 | | 36-0027 | | | | Установить освещение в частном секторе по ул. Сиреневой | | | Запрос мощностей, устройство освещения | | | 1000,0 | Бюджет города | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1533 | | 36-0028 | | | | Заменить мост через ручей по ул. Вахтангова | | | Ремонт пешеходного моста | | | 150,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1534 | | 36-0038 | | | | Рекомендовать управляющим компаниям установить электросчётчики в местах общего пользования жилых домов | | | Подготовка обращений в управляющие организации о необходимости установки электросчетчиков в местах общего пользования | | | - | - | | | 2011 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1535 | | 36-0040 | | | | Убрать столб и расширить поворот с улицы Героев Труда на улицу Российскую | | | Вынос столба и расширение проезжей части дороги | | | 50,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1536 | | 36-0044 | | | | Продолжить реализацию проекта по освещению улицы Иванова | | | 1.Проектирование линии освещения  2.Устройство освещения | | | 1300,0,  в т. ч.:  300,0  800,0  200,0 | Бюджет города | | | 2010 – 2012  2010  2011  2012 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1537 | | 36-0047 | | | | Присвоить статус Лесопарковой зоны лесному массиву между микрорайоном «Щ» и Нижней Ельцовкой и запретить проведение всяческих вырубок | | | Присвоение статуса в установленном порядке при наличии законных оснований | | | - | - | | | 2010 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1538 | | 36-0049 | | | | Произвести ремонт помещений и создание дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад № 33» (ул. Шлюзовая, 30), МБДОУ «Детский сад № 442» (ул. Тружеников, 8), в МБДОУ «Детский сад № 156» (ул. Тружеников, 15), на базе МБОУ СОШ № 119 | | | Ремонт помещений. Открытие группы невозможно, так как помещение не соответствует санитарным требованиям СанПИН | | | 1000,0 | Бюджет города | | | 2010 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1539 | | 36-0050 | | | | Добиться строительства детского сада в жилом комплексе «Балтийский» | | | Определение земельного участка и анализ целесообразности строительства детского сада | | | - | - | | | 2010 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1540 | | 36-0052 | | | | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ № 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | | | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции стадиона | | | 3000,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1541 | | 36-0058 | | | | Добиться ремонта и реконструкции здания МУК «Дом культуры «Маяк» | | | Ремонт здания.  Решение вопроса о выделении дополнительного земельного участка | | | 1000,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Управление культуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1542 | | 36-0059 | | | | Произвести капитальный ремонт МБУК «Библиотека им. М. М. Зощенко» филиала МБУК «Центральной библиотечной системы им. В. М. Ломоносова Советского района» | | | Выборочный капитальный ремонт, приобретение мебели, замена стеллажей | | | 300,0 | Бюджет города | | | 2013 | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1543 | | 36-0060 | | | | Добиться создания музыкальной школы или открытия ее филиала в микрорайоне «Правые Чемы» | | | Анализ возможности открытия на базе филиала МБОУ «Детская школа искусств № 2» музыкального отделения | | | - | - | | | 2012 | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1544 | | 36-0061 | | | | Добиться выделения МУК «Дом культуры «Маяк» ставки концертмейстера для творческих коллективов микрорайона «Правые Чемы» | | | Введение в штатное расписание ставки концертмейстера | | | 77,0 | Бюджет города | | | 2012 | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1545 | | 36-0062 | | | | Оказывать материальную, техническую и методическую поддержку спортивным секциям микрорайона «Правые Чемы» | | | Оказание поддержки спортивным секциям образовательных учреждений на основании своевременно поданных заявок в соответствии с действующим законодательством | | | - | - | | | 2012 | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1546 | | 36-0063 | | | | Провести капитальный ремонт, техническое переоснащение и добиться повышения качества медицинского обслуживания в МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» по ул. Русской, 37 | | | Капитальный ремонт, приобретение оборудования | | | 30000,0 | Бюджет города | | | 2014 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1547 | | 36-0064 | | | | Провести мероприятия по приданию зеленым зонам, зонам отдыха и памятным местам в микрорайоне «Правые Чемы» особого статуса | | | Формирование границ земельных участков в пределах муниципальных земель города Новосибирска, придание им особого статуса при наличии законных оснований в установленном порядке | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | | | 2013 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1548 | | 36-0065 | | | | Провести реконструкцию аллеи памяти павших воинов по ул. Русской, придать ей официальный статус памятного места | | | Благоустройство территории | | | 200,0 | Бюджет города | | | 2010 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1549 | | 36-0066 | | | | Создать парк для горных велосипедов | | | Анализ возможности создания парка для горных велосипедов на территории микрорайона «Правые Чемы» | | | - | - | | | 2012 | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1550 | | 36-0070 | | | | Добиться введения практики регулярного приема населения узкими специалистами в МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (укомплектование узкими специалистами) | | | Рассмотрение вопроса укомплектования специалистами и принятие мер по решению проблемы регулярного приема населения | | | - | - | | | 2011 – 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1551 | | 36-0072 | | | | Предусмотреть размещение МБОУ ДОД, подростков и молодежи города Новосибирска «Детская киностудия «Поиск» в муниципальных или переданных в муниципалитет помещениях | | | Привести помещение детского клуба «Поиск» в соответствие с требованиями противопожарной безопасности помещение клуба | | | 400,0 | Бюджет города | | | 2011 | | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1552 | | 1023 | | | | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | | | Взаимодействие с застройщиком территории по ул. Шатурской по осуществлению сноса деревянных домов | | | - | - | | | 2012 – 2013 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1553 | | 37-0001 | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по улице Красноуфимской | | | Ремонт дороги | | | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1554 | | 37-0007 | | | | Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе «Н. Ельцовка» со стороны частного сектора и со стороны жилого массива улицы Лесосечной | | | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ | | | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1555 | | 37-0008 | | | | Отсыпать дороги по улицам: Абхазской, Зоологической, Моховой, 2-ой Рощинской, Черносельской (дома с 80 по 88) и выполнить асфальтирование дорог (дома с 1 по 30) | | | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки, отсыпка дорог по:  ул. Абхазской  ул. Зоологической  ул. Моховой  ул. Рощинской  ул. Черносельской | | | 11500,0,  в т. ч.:  460, 0  2610,0  880,0  2050,0  5500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1556 | | 37-0020 | | | | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома № 33а по ул. Иванова. (В результате возведения жилого комплекса «Эдельвейс» с двухъярусной парковкой напротив дома № 33а по ул. Иванова затапливается территория) | | | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | | | 150,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1557 | | 37-0024 | | | | Выполнить благоустройство территорий дворов ТОС «Малая Родина» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий (в части муниципальных территорий) | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1558 | | 37-0025 | | | | Завершить строительство бассейна по ул. Полевой между МБОУ «Гимназия № 6» и МБОУ СОШ № 163 | | | Завершение строительных работ, приобретение оборудования | | | 61500,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1559 | | 37-0026 | | | | Построить детские сады по ул. Шатурской, ул. Иванова | | | Строительство нового детского сада по ул. Шатурской. Земельный участок по ул. Иванова не находится в муниципальной собственности города Новосибирска | | | 160000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1560 | | 37-0030 | | | | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 382» | | | Разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы | | | 6300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1561 | | 37-0032 | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 102, спортивного и актового залов, системы теплоснабжения школы | | | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт | | | 3000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1562 | | 37-0033 | | | | Высвободить 3 групповые комнаты в помещении МБДОУ «Детский сад № 277» | | | После согласования вопроса по реструктуризации МБОУ СОШ № 190 (присоединение к ней МБОУ СОШ № 125), перевести МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный «Социально-педагогический центр А. И. Бороздина», размещенный в помещении МБДОУ «Детский сад № 277», в здание МБОУ СОШ № 125 | | | 2500,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1563 | | 37-0036 | | | | Завершение строительства второй очереди МБУЗ «Городская поликлиника № 14» по ул. Демакова, 2 | | | Разработка проектно-сметной документации, завершение строительства | | | 150000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1564 | | 37-0037 | | | | Приобрести медицинское оборудование и провести текущий ремонт МБУЗ «Городская поликлиника № 14» по ул. Демакова | | | Приобретение оборудования, проведение ремонта крыши | | | 20000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 1565 | | 1073 | | | | Установка мусорных баков | | | Обеспечение условий заключения договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактических затрат | | | 1500,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1566 | | (4) | | | | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | | | Капитальный ремонт | | | 16570,0,  в т. ч.:  10470,0  3000,0  2500,0  600,0 | Бюджет города | 2010, 2012 – 2014  2010  2012  2013  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1567 | | | | 38-0001 | | Выполнить освещение территории от остановки общественного транспорта «ул. Печатников» до остановки общественного транспорта «ул. Бердышева» | | | Проектирование и монтаж уличного освещения ул. Печатников от ул. Молодости до ул. Бердышева | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1568 | | | | 38-0002 | | Установить детские городки по улицам: Бердышева, 5, Печатников, 3, 8, 10, Приморская, 26, Энгельса,14 | | | Установка детских городков | | | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1569 | | | | 38-0010 | | Установить на остановках общественного транспорта и в местах скопления людей мусороприемники (урны) | | | Установка урн на остановках общественного транспорта микрорайона «Левые Чемы», определение дополнительного финансирования для организации вывоза мусора | | | 200,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1570 | | | | 38-0021 | | Завершение капитального ремонта проезжей части ул. Бердышева и ул. Таврической. Обустроить тротуар по ул. Бердышева с обязательной зимней очисткой, с вывозом снега, так как и существующий участок тротуара в зимнее время не очищается | | | Ремонтные работы, обустройства тротуара | | | 15000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1571 | | | | 38-0024 | | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | | | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | | | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1572 | | | | 38-0026 | | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 5529,0,  в т. ч.:  400,0  729,0  4400,0 | Бюджет города | 2010, 2012, 2014  2010  2012  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1573 | | | | 38-0034 | | Отремонтировать дорогу по ул. Слюдянка качественно, т. е. с ливневой канализацией. Дорога отгрейдирована и частично отсыпана щебнем в 2009 году, но с неудовлетворительным качеством | | | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки | | | 4320,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1574 | | | | 38-0035 | | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | | | Ремонт дороги | | | 12000,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1575 | | | | 38-0038 | | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение поселка Огурцово полностью | | | Замена ветхих столбов | | | 10947,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1576 | | | | 38-0039 | | Начать замену изношенных труб для холодной воды, заменить аварийные колонки в поселке Огурцово | | | Замена изношенных труб и аварийных колонок | | | 33600,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1577 | | | | 38-0044 | | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ № 80 | | | Разработка проектно-сметной документации и ремонт | | | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1578 | | | | 38-0051 | | Достроить хоккейную коробку (многофункциональную спортивную площадку) по ул. Смоленской, 3 | | | Завершение строительных работ и устройство освещения | | | 260,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1579 | | | | 38-0052 | | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | | | Установка детских городков | | | 1500,0  в т. ч.:  750,0  750,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1580 | | | | 1082 | | Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости от светофора до ул. Варшавской | | | Оборудование тротуара при реконструкции дороги по ул. Молодости | | | 100,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1581 | | | | 1083 | | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами по ул. Дина-мовцев, 7, 9, 14, 16 | | | Устройство тротуара шириной 1 метр по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров. Устройство тротуара по ул. Динамовцев – при устройстве дороги | | | 100,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1582 | | | | 1085 | | Содействовать в проектировании и строительстве пристройки к МБОУ СОШ № 112 | | | Засыпка котлована, благоустройство | | | 180000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1583 | | | | 1088 | | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | | | Капитальный ремонт | | | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1584 | | | | 1094 | | Обустроить ул. Динамовцев | | | Включение в технические условия застройщику стройплощадки по ул. Динамовцев строительства дорожного полотна и тротуара до ул. Гидромонтажной | | | - | - | 2012 – 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1585 | | | | 1101 | | Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора | | | Подбор земельного участка и обустройство полигона для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района | | | 15000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1586 | | | | 1109 | | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | | | Реконструкция ул. При-морской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара шириной 1,5 м | | | 7450,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 1587 | | | | 1118 | | Укладка дорог в пос. «Плановый» | | | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | | | 57130,0,  в т. ч.:  14395,0  7045,0  35690,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2012  2013  2014 | | | | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | | 39-0001 | | | | | | Построить здание для детской поликлиники Центрального района в оптимально удобном для всех жителей района месте | Строительство детской поликлиники | | | 230000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 1589 | | 39-0002 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 54 | Капитальный ремонт | | | 120000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1590 | | 39-0003 | | | | | | Обеспечить безопасный проход от дома по ул. Серебренниковской, 2/1 до остановки трамвая «Автовокзал» и далее до торгового центра «Мегас» | Установка знаков «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки (зебры) в районе жилого дома № 2 по ул. Серебренниковской и жилого дома № 2/1 по ул. Серебренниковской (со стороны ул. Кривощековской) | | | 35,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 1591 | | 39-0004 | | | | | | Отремонтировать трамвайные пути по ул. Мичурина на промежутке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя | Ремонт 1,5 км трамвайных путей | | | 22500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1592 | | 39-0005 | | | | | | Предоставить помещение для структурного подразделения «Романтик» МБОУ ДОД «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба «Романтик». Определение помещения при необходимости | | | - | - | 2011 | | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 1593 | | 39-0006 | | | | | | Выполнить ремонт трамвайных путей для устранения шума, вибрации и разрушения дома по ул. Мичурина, 23 | Укладка плитки | | | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1594 | | 39-0007 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Трудовой, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 720,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1595 | | 39-0008 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории дома по ул. Потанинской, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1596 | | 39-0009 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Фрунзе, 2б | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 500,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1597 | | 39-0010 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Мичурина, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1598 | | 39-0011 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 71 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1599 | | 39-0012 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Семьи Шамшиных, 37а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1600 | | 39-0013 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Каинской, 8б | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1601 | | 39-0014 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Гоголя, 21а | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1602 | | 39-0015 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 51/5, 51/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1603 | | 1134 | | | | | | Провести текущий ремонт дома по ул. Крылова, 2 | Текущий ремонт дома | | | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1604 | | 1163 | | | | | | Отремонтировать кровлю дома по Красному проспекту, 30 | Текущий ремонт кровли | | | 500,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 1605 | | 1173 | | | | | | Построить детскую площадку во дворе дома по ул. Крылова, 7 | Установка детской площадки | | | 200,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 1606 | | 1233 | | | | | | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ №  99 и построить для неё актовый зал | Строительство пристройки | | | 60000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | 40-0001 | | | | | | | Произвести замену лифтов по адресу: ул. Ольги Жилиной, 58 | Замена лифтов | | | 5400,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1608 | 40-0002 | | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Достоевского от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1609 | 40-0003 | | | | | | | Выполнить устройство «лежачего полицейского» возле МБОУ «Гимназия № 13» | Устройство «лежачего полицейского» | | | 50,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1610 | 40-0004 | | | | | | | Выполнить устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | Устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к учреждению | | | 50,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1611 | 40-0005 | | | | | | | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по ул. Семьи Шамшиных (от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской); по ул. Максима Горького (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных) | Ремонт пешеходных тротуаров | | | 310,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 1612 | 40-0006 | | | | | | | Установить знак «Пешеходный переход» на пересечении ул. Писарева и ул. Ольги Жилиной возле остановки общественного транспорта «ул. Ольги Жилиной» | Установка знака «Пешеходный переход» | | | 20,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1613 | 40-0007 | | | | | | | Установить знак «Пешеходный переход» на пересечении ул. Ольги Жилиной и ул. Державина | Установка знака «Пешеходный переход» | | | 20,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1614 | 40-0008 | | | | | | | Установить освещение по ул. Достоевского (от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной) | Устройство освещения | | | 300,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1615 | 40-0009 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Писарева (от ул. Селезнева до ул. Ипподромской) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 900,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1616 | 40-0010 | | | | | | | Установить светофорный объект на пересечении ул. Максима Горького - ул. Семьи Шамшиных | Установка светофорного объекта при согласовании с ГИБДД | | | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1617 | 40-0011 | | | | | | | Установить новые малые формы на игровых МБДОУ «Детский сад № 376 «Дельфиненок» | Установка новых малых форм на игровых площадках | | | 70,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1618 | 40-0012 | | | | | | | Восстановить работо-способность приточной вентиляции в МБДОУ «Детский сад № 117» | Восстановление работоспособности приточной вентиляции | | | 10,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1619 | 40-0013 | | | | | | | Приобрести промышленную стиральную машину для МБДОУ «Детский сад № 117» | Приобретение промышленной стиральной машины | | | 70,0 | Бюджет города | 2010 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1620 | 40-0014 | | | | | | | Установить дополнительные детские игровые элементы и веранды (8 шт.) МБДОУ «Детский сад № 117» | Установка дополни-тельных детских игровых элементов и веранд | | | 300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1621 | 40-0015 | | | | | | | Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59 | Строительство детского сада | | | 250000,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1622 | 40-0016 | | | | | | | Произвести замену окон на пластиковые в МБДОУ «Детский сад № 451» | Замена оконных блоков | | | 100,0 | Бюджет города | 2012 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1623 | 40-0017 | | | | | | | Провести комплекс работ по ремонту фасада хозблока в МБДОУ «Детский сад № 376» | Ремонт фасада хозблока | | | 700,0 | Бюджет города | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1624 | 40-0018 | | | | | | | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и  завершить работы по капитальному ремонту входной зоны МБОУ СОШ № 29 | 1.Строительство многофункциональной спортивной площадки  2. Капитальный ремонт входной зоны | | | 1000,0,  в т. ч.:  700,0  300,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 1625 | 40-0019 | | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных терри-торий по адресам: ул. Демьяна Бедного, 52, ул. Крылова, 53, ул. Державина, 42 - 44, ул. Ольги Жилиной, 58, ул. Селезнева, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 3000,0,  в т. ч.:  500,0  500,0  1000,0  500,0  500,0 | Бюджет города | 2011 – 2015  2011  2012  2013  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1626 | 40-0020 | | | | | | | Выполнить установку детских площадок по адресам: ул. Селезнева, 52, 50, ул. Максима Горького, 95,  ул. Ипподромская, 47, 49, ул.Демьяна Бедного, 68а, ул. Крылова, 64а, ул. Демьяна Бедного, 62, ул. Гоголя, 25 | Установка детских площадок | | | 1250,0,  в т. ч.:  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0 | Бюджет города | 2011 – 2015  2011  2012  2013  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1627 | 40-0021 | | | | | | | Выполнить работы по отделке фасада, замене витражей, благоустройству территории (завезти землю, разбить клумбы, высадить кустарники, установить 2 лавочки и кованые урны) МБОУ Детская школа искусств № 30» | Ремонт фасада и межпанельных швов | | | 350,0 | Бюджет города | 2013 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1628 | 40-0022 | | | | | | | Выполнить ремонт раздевалок, туалетов и кровли в спорткомплексе «Радуга» | Ремонт раздевалок, туалетов и кровли, благоустройство территории | | | 1000,0,  в т. ч.:  300,0  300,0  400,0 | Бюджет города | 2010 – 2012  2010  2011  2012 | | | | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 1629 | 40-0023 | | | | | | | Установить ограждения спортивной площадки по адресу: ул. Каменская, 26 | Установка ограждения | | | 300,0 | Бюджет города | 2011 | | | | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 1630 | 40-0024 | | | | | | | Построить здание для детской поликлиники Центрального района в оптимально удобном для всех жителей района месте | Строительство детской поликлиники | | | 230000,0 | Бюджет города | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |

«\*» - финансирование плана мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с обязательным привлечением поступающих в него денежных средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_